闽江流域（三明市段）山水林田湖草生态保护修复

控制性详细规划（2018年—2020年）

文本（报批稿）

委托单位：三明市山水林田湖草生态保护修复

试点工作领导小组办公室

编制单位：生态环境部华南环境科学研究所

2019年12月

项目名称：闽江流域（三明市段）山水林田湖草生态保护修复

控制性详细规划（2018年-2020年）

编制单位：生态环境部华南环境科学研究所

项目负责人：汪  光

技术负责人：吴  丹、周伟坚

专题负责人：顾羊羊  吴  烨  孙  敏  马伟波

报告审核：李开明（副所长/研究员）、陈中颖（副主任/研究员）

项目成员一览表

| 序号 | 姓 名 | 主要职责 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪 光 | 项目负责人 | 正高级工程师 |
| 2 | 吴 丹 | 技术负责人 | 副研究员 |
| 3 | 周伟坚 | 技术负责人 | 高级工程师 |
| 4 | 顾羊羊 | 专题负责人 | 助理研究员 |
| 5 | 吴 烨 | 专题负责人 | 工程师 |
| 6 | 孙 敏 | 专题负责人 | 助理研究员 |
| 7 | 马伟波 | 专题负责人 | 助理研究员 |
| 8 | 刘爱萍 | 项目成员 | 高级工程师 |
| 9 | 李海东 | 项目成员 | 副研究员 |
| 10 | 卢文洲 | 项目成员 | 正高级工程师 |
| 11 | 蔡美芬 | 项目成员 | 正高级工程师 |
| 12 | 张英民 | 项目成员 | 正高级工程师 |
| 13 | 吴孝情 | 项目成员 | 工程师 |
| 14 | 刘 冬 | 项目成员 | 副研究员 |
| 15 | 吴 翼 | 项目成员 | 助理研究员 |
| 16 | 陈水飞 | 项目成员 | 助理研究员 |
| 17 | 闫瑞强 | 项目成员 | 助理研究员 |
| 18 | 张朝裕 | 项目成员 | 助理工程师 |
| 19 | 崔 鹏 | 项目成员 | 副研究员 |
| 20 | 张文文 | 项目成员 | 助理研究员 |
| 21 | 李 月 | 项目成员 | 助理工程师 |
| 22 | 张淑惠 | 项目成员 | 助理工程师 |

专家团队第一次审查意见及修改情况表

| 反馈意见 | 采纳及修改情况 |
| --- | --- |
| 1.在进一步调查和初步查明生态环境存在问题的基础上，按问题和目标导向统筹项目部署、资金安排、考核指标、项目设计指导、项目管理、绩效考核，建立区域---片区---单元--项目（子项目）四级管理体系，落实边界、明确每个项目的管控和设计细则、建设内容和工程量、绩效考核指标、投资规模、项目实施周期、资金筹措、责任主体等，便于管理考核和确保试点工程实施效果 | 已采纳，进一步分析和查明了水质达不到目标的饮用水源和小流域的超标原因和污染来源，按照问题和绩效目标进一步统筹了项目部署和资金安排，明确了区域-流域-控制单元-项目四级管理体系的要求，核实了每个项目的管控和设计细则、建设内容和工程量、绩效考核指标、投资规模、项目实施周期、资金筹措、责任主体。 |
| 2、自然地理概况章节中，地形地貌内容和标题不对应，应细化完善；气候章节建议改为气象水文，补充降雨量及时空分布情况，补充水文资料；土壤章节建议进一步细化分析红壤土和紫色土的分布区域和面积，为下一步水土流失治理提供指导；补充地质灾害及其防治情况；补充矿产开发特别是废弃矿山对地质环境的破坏情况；建议将2.3章节的内容补充道相应的章节中。 | 已采纳，地形地貌内容已完善，气候章节已改为气象水文，已补充降雨量和水文资料，土壤章节已细化分析红壤土与紫色土分布，已补充地质灾害章节，已补充矿产开发对地质环境的破坏情况。 |
| 3.建议第5章改为第4章，基础信息资料应补充地质灾害等，径流系数取值应斟酌，水土流失评价应考虑已治理情况、评价结果和水土流失存在的问题不对应；应在宏观评价的基础上，建议以流域为单元，结合第8章相关内容，进一步细化量化各单元存在的生态环境问题，加强环境质量指标的现状分析，进一步梳理影响生态环境问题的胁迫因子和主导因素，划分重点区域、生态修复保护片区、生态保护修复单元。 | 已采纳，已补充地质灾害基础信息资料，已结合评价结果修改第4.3章问题分析。细化达不到水质目标要求的断面、小流域和饮用水源的超标因素和对应的污染源分析，已在第8章中按沙溪、金溪、尤溪三个流域细化现状、问题和对应措施。 |
| 4.建议第6章改为第5章，不是各规划的罗列，应进一步对现状、任务和主要考核指标进行分析，为项目部署、管控和绩效考核提供依据。 | 已采纳，已列出各主要相关规划中与三明山水林田湖草保护有关的目标和任务。 |
| 5.建议将第4章改为第6章。在前述分析论证的基础上，进一步明确各县区考核目标，明确考核指标现状，分析差距，为项目部署提供依据。 | 已采纳，已增加6.3各县绩效指标一节内容，列出了各县的考核指标表，分析了考核指标现状与目标的差距。 |
| 6.第8章应在现状分析的基础上，按目标导向和问题导向，按系统性和整体性和突出重点原则，以小流域为单元进行项目及措施配置，建议将按小流域布置项目，按实施主体划分子项目。对每个项目进行考核指标量化，进行项目考核指标可达性分析，确保项目实施效果。进一步完善项目表，明确建设内容、规模；加强校对，如将乐县在文中有废弃矿山治理，但项目表中无该项目；将乐县常上湖生态保护修复中包含了常源溪的治理，但项目库中又单列了安全生态水系建设，说明项目区及建设内容等可能存在重叠问题；建议进一步复核项目造价。 | 已采纳，已在现状分析的基础上，按目标导向和问题导向，按系统性和整体性和突出重点原则，以小流域为单元进行项目及措施配置，建议将按小流域布置项目，按实施主体划分子项目。对每个项目进行考核指标量化，进行项目考核指标可达性分析，确保项目实施效果。 |
| 7.第9章不能将项目简介或建议书全盘纳入，应在县域考核指标的基础上，针对主要生态环境问题进行项目部署，明确每个项目的边界、建设规模、考核指标、实施期限、资金筹措、管控和设计导则等。 | 已采纳，已在县域考核指标的基础上，针对主要生态环境问题进行项目部署，明确每个项目的边界、建设规模等。 |
| 8.按《管理办法要求》完善图则。 | 已采纳，三明市土地利用现状图、三明市水土流失图、三明市重要生态功能区分布图、三明市生态保护红线分布图、三明市公益林分布图等图已单独出图则并完善相关内容。 |
| 9.第6章完善建议 6.多规合一梳理分析 6.1 建议补充各项规划中的与三明相关的量化数据 6.2 规划套叠分析 这部分即没有空间上的套叠，也没有指标上的套叠，内容尚未达到招标要求，建议加强 | 已采纳，已补充各项规划中的与三明相关的量化数据，已修改5.2章节内容，进行了空间套叠和指标套叠的分析。 |
| 10.第7章完善建议 7.7 规划思路 没有聚焦到山水林田湖草保护修复试点要求，建议按照财政部文件要求修改创新点没有体现创新，只是基本工作要求，建议提出具有真正创新意义的内容，如没有可以不写 图7-1 减压、增效部分逻辑并列关系不成立 | 已采纳，已修改7.7.2创新点一节内容，已修改图7-1中减压、增效部分关系标识。 |
| 11.建议把“区域生态环境状况评估与问题分析”的粒度由市级继续细化到县区。 | 已采纳，在第9章中将各县生态环境问题进行分析。 |
| 12.建议把县区的问题分析结论用于指导项目优化。针对市级和乡镇集中饮用水水源水质指标、小流域水质指标地存在的不达标问题进行重点分析，分析超标的指标、来源，并提出有针对性的治理措施，指导地方生成项目。 | 已采纳，并在文本中补充市级和乡镇集中饮用水水源水质指标、小流域水质指标地存在的不达标问题分析。 |
| 13.针对各地的矿山开采情况，建议补充矿山种类分布及数量，以及废弃矿山种类、分布和存在的生态环境问题。 | 已采纳，根据三明市已有资料已补充矿山种类分布及数量，以及废弃矿山种类、分布和存在的生态环境问题。 |
| 14.提出各县区2018年、2019年年度的绩效指标。并将全市的绩效目标的完成落实到控规上，如：现状怎样，完成绩效目标还存在多大差距、存在什么问题？如何解决？通过工程完成的绩效目标体现在哪些项目上？完成量各为多少？（可用汇总表表示）。 | 已采纳，在第6章“绩效指标控制性要求”章节中补充各县区绩效指标相关内容。 |
| 15.在问题分析和项目优化基础上，系统、科学、合理地开展目标可达性分析。 | 已采纳，在“目标可达性分析”中补充相关内容 |
| 16.资金筹措细化到省上的相关主管部门。 | 已采纳，增加各省级主管部门需筹措的资金 |
| 17.其他，具体见文本标注。 | 已采纳已修改 |
| 18.工程总体分布 这部分内容过于简略，没有把全市的总体布局与前面的现状和问题、绩效要求进行对接，建议深入开展工作 | 已采纳，增加了工程总体分布内容，把全市的总体布局与前面的现状和问题、绩效要求进行了对接 |

专家团队第二次审查及修改情况表

| 反馈意见 | 采纳及修改情况 |
| --- | --- |
| 1.在进一步调查和初步查明生态环境存在问题的基础上，按问题和目标导向统筹项目部署、资金安排、考核指标、项目设计指导、项目管理、绩效考核，建立区域---片区---单元--项目（子项目）四级管理体系，落实边界、明确每个项目的管控和设计细则、建设内容和工程量、绩效考核指标、投资规模、项目实施周期、资金筹措、责任主体等，便于管理考核和确保试点工程实施效果 | 已采纳，进一步分析和查明了水质达不到目标的饮用水源和小流域的超标原因和污染来源，按照问题和绩效目标进一步统筹了项目部署和资金安排，明确了区域-流域-控制单元-项目四级管理体系的要求，核实了每个项目的管控和设计细则、建设内容和工程量、绩效考核指标、投资规模、项目实施周期、资金筹措、责任主体。 |
| 2、自然地理概况章节中，地形地貌内容和标题不对应，应细化完善；气候章节建议改为气象水文，补充降雨量及时空分布情况，补充水文资料；土壤章节建议进一步细化分析红壤土和紫色土的分布区域和面积，为下一步水土流失治理提供指导；补充地质灾害及其防治情况；补充矿产开发特别是废弃矿山对地质环境的破坏情况；建议将2.3章节的内容补充道相应的章节中。 | 已采纳，地形地貌内容已完善，气候章节已改为气象水文，已补充降雨量和水文资料，土壤章节已细化分析红壤土与紫色土分布，已补充地质灾害章节，已补充矿产开发对地质环境的破坏情况。 |
| 3.建议第5章改为第4章，基础信息资料应补充地质灾害等，径流系数取值应斟酌，水土流失评价应考虑已治理情况、评价结果和水土流失存在的问题不对应；应在宏观评价的基础上，建议以流域为单元，结合第8章相关内容，进一步细化量化各单元存在的生态环境问题，加强环境质量指标的现状分析，进一步梳理影响生态环境问题的胁迫因子和主导因素，划分重点区域、生态修复保护片区、生态保护修复单元。 | 已采纳，已补充地质灾害基础信息资料，已结合评价结果修改第4.3章问题分析。细化达不到水质目标要求的断面、小流域和饮用水源的超标因素和对应的污染源分析，已在第8章中按沙溪、金溪、尤溪三个流域细化现状、问题和对应措施。 |
| 4.建议第6章改为第5章，不是各规划的罗列，应进一步对现状、任务和主要考核指标进行分析，为项目部署、管控和绩效考核提供依据。 | 已采纳，已列出各主要相关规划中与三明山水林田湖草保护有关的目标和任务。 |
| 5.建议将第4章改为第6章。在前述分析论证的基础上，进一步明确各县区考核目标，明确考核指标现状，分析差距，为项目部署提供依据。 | 已采纳，已增加6.3各县绩效指标一节内容，列出了各县的考核指标表，分析了考核指标现状与目标的差距。 |
| 6.第8章应在现状分析的基础上，按目标导向和问题导向，按系统性和整体性和突出重点原则，以小流域为单元进行项目及措施配置，建议将按小流域布置项目，按实施主体划分子项目。对每个项目进行考核指标量化，进行项目考核指标可达性分析，确保项目实施效果。进一步完善项目表，明确建设内容、规模；加强校对，如将乐县在文中有废弃矿山治理，但项目表中无该项目；将乐县常上湖生态保护修复中包含了常源溪的治理，但项目库中又单列了安全生态水系建设，说明项目区及建设内容等可能存在重叠问题；建议进一步复核项目造价。 | 已采纳，已在现状分析的基础上，按目标导向和问题导向，按系统性和整体性和突出重点原则，以小流域为单元进行项目及措施配置，按小流域布置项目，按实施主体划分子项目。对每个项目进行考核指标量化，进行项目考核指标可达性分析，确保项目实施效果。 |
| 7.第9章不能将项目简介或建议书全盘纳入，应在县域考核指标的基础上，针对主要生态环境问题进行项目部署，明确每个项目的边界、建设规模、考核指标、实施期限、资金筹措、管控和设计导则等。 | 已采纳，已在县域考核指标的基础上，针对主要生态环境问题进行项目部署，明确每个项目的边界、建设规模等。 |
| 8.按《管理办法要求》完善图则。 | 已采纳，三明市土地利用现状图、三明市水土流失图、三明市重要生态功能区分布图、三明市生态保护红线分布图、三明市公益林分布图等图已单独出图则并完善相关内容。 |
| 9.第6章完善建议 6.多规合一梳理分析 6.1 建议补充各项规划中的与三明相关的量化数据 6.2 规划套叠分析 这部分即没有空间上的套叠，也没有指标上的套叠，内容尚未达到招标要求，建议加强 | 已采纳，已补充各项规划中的与三明相关的量化数据，已修改5.2章节内容，进行了空间套叠分析和指标套叠分析。 |
| 10.第7章完善建议 7.7 规划思路 没有聚焦到山水林田湖草保护修复试点要求，建议按照财政部文件要求修改创新点没有体现创新，只是基本工作要求，建议提出具有真正创新意义的内容，如没有可以不写 图7-1 减压、增效部分逻辑并列关系不成立 | 已采纳，已修改7.7.2创新点一节内容，已修改图7-1中减压、增效部分关系标识。 |
| 11.建议把“区域生态环境状况评估与问题分析”的粒度由市级继续细化到县区。 | 已采纳，在第9章中将各县生态环境问题进行分析。 |
| 12.建议把县区的问题分析结论用于指导项目优化。针对市级和乡镇集中饮用水水源水质指标、小流域水质指标地存在的不达标问题进行重点分析，分析超标的指标、来源，并提出有针对性的治理措施，指导地方生成项目。 | 已采纳，并在文本中补充市级和乡镇集中饮用水水源水质指标、小流域水质指标地存在的不达标问题分析。 |
| 13.针对各地的矿山开采情况，建议补充矿山种类分布及数量，以及废弃矿山种类、分布和存在的生态环境问题。 | 已采纳，已补充矿山种类分布及数量，以及废弃矿山种类、分布和存在的生态环境问题。 |
| 14.提出各县区2018年、2019年年度的绩效指标。并将全市的绩效目标的完成落实到控规上，如：现状怎样，完成绩效目标还存在多大差距、存在什么问题？如何解决？通过工程完成的绩效目标体现在哪些项目上？完成量各为多少？（可用汇总表表示）。 | 已采纳，在第6章“绩效指标控制性要求”和第13章“可达性分析”章节中补充相关内容。 |
| 15.在问题分析和项目优化基础上，系统、科学、合理地开展目标可达性分析。 | 已采纳，在“目标可达性分析”中补充相关内容 |
| 16.资金筹措细化到省上的相关主管部门。 | 已采纳，增加各省级主管部门需筹措的资金 |
| 17.其他，具体见文本标注。 | 已采纳已修改 |
| 18.工程总体分布 这部分内容过于简略，没有把全市的总体布局与前面的现状和问题、绩效要求进行对接，建议深入开展工作 | 已采纳，增加了工程总体分布内容，把全市的总体布局与前面的现状和问题、绩效要求进行了对接 |

专家团队第三次审查意见及修改情况表

| 反馈意见 | 采纳及修改情况 |
| --- | --- |
| 1.报告书应增加签字栏、明确责任；补充内审意见，内审意见合格后方可上报专家评审。 | 已采纳，（1）报告书已增加签字栏，具体见内封页 （2）同时也已补充内审意见，具体见控规说明书。 |
| 2、2.1.2章节地质地貌章节，地质条件缺很多内容，如岩土体类型及工程地质性质、水文地质条件等，将土地利用现状放在2.1.2地质地貌章节不妥。 | 已采纳，岩土体类型及工程地质性质、水文地质条件等内容已添加，土地利用现状已单独列为小节。 |
| 3.2.1.3章节应补充水灾害、水资源开发利用情况。 | 已采纳，水灾害、水资源开发利用情况等内容已补充 |
| 4.2.1.5章节全市有林地面积17853平方公里，森林覆盖率76.8%？请复核数据，若面积数据正确，则森林覆盖率77.7%。相应前文均应修改完善。复核竹林面积，和4.3.2章节数据不符，补充马尾松林、茶园面积。 | 已采纳，已采纳已修改2.1.5章节森林覆盖率等已与4.3.2章节修改一致。已补充茶园面积，全市新建国家木材（含马尾松）战略储备基地面积。 |
| 5.2.1.6章节图件模糊，应进行文字和列表说明重点治理区的分布范围、生态环境破坏情况等。 | 已采纳，已补充17个重点治理区名称（含位置及矿种）及相关信息。生态环境破坏情况已调整至第4章。 |
| 6.2.1.7章节应补充地质灾害分布图和防治规划图。 | 已采纳，已补充地质灾害分布图。 |
| 7.2.2.4章节建议改为城镇建设，应补充污水处理厂和垃圾处置设施建设情况，为后文工程部署、目标可达性分析提供支撑。 | 已采纳，已改为城镇建设，已补充污水处理厂和垃圾处理设施建设情况。 |
| 8.4.1章节生态调查评价指标不全，应补充污水处理厂、垃圾填埋场、养殖场、竹笋加工厂、水资源开发利用、防洪安全建设等情况。 | 已采纳，在4.1中增加了城镇生活污水处理厂、农村生活污水处理厂、黑臭水体、垃圾处理厂、畜禽养殖场、竹笋加工厂、水资源开发利用状况、防洪安全建设状况、海绵城市建设等情况。 |
| 9.4.2-4.6章节按重要性评价的基础上，应以三大河流为单元按《生态环境状况评价技术规范》、《流域生态健康评价技术指南》相关要求进行生态环境现状评价，分析说明生态环境存在的问题及关键影响因素，为项目部署和采取措施提供指导。 | 本章节根据《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）、《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》（2017）的指标体系与方法，按照资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术方法，基于空间象元尺度开展生态功能重要性评估和生态环境敏感性评估，确定水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态功能重要区域及水土流失敏感区域，明确需要重点保护与修复治理的区域分布。该指标体系与方法已广泛应用于区域生态保护红线划定、生态环境状况评估、生态系统退化诊断与修复、“三区三线”空间规划编制等领域。并已经在多规合一分析章节中补充按《生态环境状况评价技术规范》等方法开展生态资源环境承载力评价相关内容 |
| 10.4.2.7章节建议乡镇级水源地进一步按县区分别评价，如此一来，个别县区如明溪县和梅列区等乡镇级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例不满足绩效考核目标要求。相应修改4.3.1章节内容。 | 已采纳，已按县区分别评价，并已纳入水环境质量评价和县域规划相关章节。 |
| 11.4.3.2章节应将水土流失面积细化至各区县，为各区县水土流失治理提供支撑。同时水土流失不仅仅是林地开发和开发建设，尚包括地质灾害、坡耕地等，应细化完善。 | 已采纳，已根据专家意见，增加了各区县水土流失现状表；同时，增加了坡耕地水土流失、矿区水土流失状况等。 |
| 12.4.3.3章节生物多样性保护不仅仅是商品林赎买和提升改造，应补充完善。 | 已采纳，已根据专家意见，完善了生物多样性保护存在的问题及应对措施。 |
| 13.4.3.4章节现状依然不清，建议进一步完善。 | 已采纳，已根据专家意见，增加了三明市矿产资源主要分布、矿产开发存在问题等相关现状。 |
| 14.第5章空间规划套叠目的不是各规划和指标的套叠，而是在现状调查和多规合一的基础上，生成生态环境问题现状图，划分生态环境保护修复的重点区域、重点地段，为项目部署和采取措施提供指导。而编制单位是先部署106个项目，再进行空间规划套叠分析，导致项目部署针对性差、项目分散，且部分项目存在区域重叠。建议按小流域为单元列表说明各小流域存在的生态环境问题和主要胁迫因子。 | 已采纳，在5.1相关规划梳理部分把国土资源开发利用专项规划与土地利用总体规划分开，并单独列一小节。在5.2规划套叠部分增加“水十条”考核要求对比。在5.3中参考《三明市空间规划》增加生态环境问题现状分析，资源环境承载能力分析与国土空间开发适宜性分析，识别“三区三线”，划分生态环境保护修复的重点区域或地段。 |
| 15.6.1国家下达的是水土流失减少指标，不能和水土流失治理指标混为一谈。建议重点针对三明市水土流失问题，加大力度布置水土流失治理项目，以确保三明市能够完成水土流失面积减少面积和水土流失治理面积绩效指标。建议在水土流失治理借鉴长汀经验和宁化县的经验。水土流失现状建议采纳《福建省水土保持规划（2016-2020）》提供的数据或更新的数据，目前的数据跟该规划的数据不一致。 | 已采纳，水土流失现状已根据《福建“十三五”水土保持专项规划》提供的数据进行更新。 |
| 16.关于绩效目标分解 财政部和福建省财政厅都要求提出各县区2018年、2019年年度的绩效分解指标，绩效目标需要进行合理分解： （1）根据2017年现状数据，结合2018年实际达到的数据，制定合理的年度分解目标。（注意：已完成的指标，不应再行分解，目标应不劣于现状值）。 （2）把分解的年度目标（2018、2019和2020年）列入表格内容中。 （3）建议把绩效指标分为2个表表述：中央考核的3类17个指标和省级部门下达的指标（并注明来源），指标名称严格与中省下达的一致（例如，中省指标中没有“劣五类水质比例（%）”）。 | 已采纳，已将各县区2018年、2019年年度的绩效目标进行分解，并列表。绩效指标已分为2个表表述，已复核指标名称。 |
| 17.7.3.2将保护条例放在技术规范类中显然不妥，技术规范应补充的内容很多，如《河湖生态保护与修复规划导则》、《封山（沙）育林技术规程》、《造林技术规程》、《森林抚育规程》、《水土保持综合治理技术规范》、《生态公益林建设 规划设计通则》、《水土保持林工程设计规范》、《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南》、《农田面源污染防治技术指南》、《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范》、《水土保持设计规范》、《坡面防治工程设计规范》、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《土地整治项目规划设计规范》、《福建省安全生态水系建设指南》等等。 | 已采纳，将保护条例类放入7.3.1法律法规类中，并在7.3.2中按照“山、水、林、田、湖”的要素增加了相关的技术规范文件。 |
| 18.8.1.2章节建议在生态环境问题分析的基础上，列表说明各生态环境问题对应的措施、项目部署等，完善相应的工程部署图。 | 已采纳。增加多次项目申报筛选过程，各大流域生态定位，主要工程项目。新增表介绍闽江流域三明段生态保护修复内容，包括流域划分、控制单元、所在区县、生态现状、主要生态环境问题、采取应对措施、拟实施重点工程，预期成效等内容。已增加流域相应的流域工程部署图。 |
| 19.8.2.1在现状中补充与绩效考核指标相关的茶竹园等面积。项目部署应有针对性，如金溪流域水环境指标达标率100%，但共布置了12项工程；而对竹园茶园改造未设置项目。 | - 已补充与绩效考核指标相关的茶竹园面积，具体见第13章可达性分析。 - 金溪流域位于闽江上游，也是闽江流域三明段最上游，虽然水质已达标，但是保持水质二类的压力较大。 （3）竹园茶园改造作为常规工作，未纳入工程项目，但已在可达性分析章节中提出措施和目标要 |
| 20.8.2.2区域内有52个乡镇级饮用水水源地，饮用水水源保护区II类水水质比例为100%。而后又说有4个水源地不达标，请复核。项目部署应有针对性，如水源地水质达标率较低、但对应工程较少；如竹园茶园生态化改造面积，也未部署相关工程。再如三元区焦溪、梅列区焦溪等水质不达标，但并未部署项目等。再如水质不达标与农业面源污染关系密切，但未设置相关项目。 | 已采纳，焦溪已开展小流域环境综合整治工程，已在说明书中注明情况。 |
| 21.进一步复核项目建设内容及其合法性。如东牙溪水库属于三明市水源地，水质为III类，应按《集中式应用水源环境保护指南》等要求采取措施，而该规划在东牙溪共布置了3个项目，项目部分区域重叠，且应复核是否符合生态红线管控原则及相关规定；再如梅列区碧溪流域部署2个项目，是否存在重叠问题；泰宁县生态环保智慧监管平台建设项目和三明市生态监管平台建设重复。另外，薯沙溪水质达标，但规划采用了内源污染治理和水生态修复措施，其实只要加强管控和保护就可满足要求了。 | 已采纳，三元区东牙溪的3个子项目已合并成“三元区东牙溪流域综合治理与生态修复工程”，分别从水源保护区污染源治理、安全水系、水系连通3方面减少污染源排放量、增加生态空间和提高流域风险防范能力。梅列区碧溪的2个项目不存在重叠。三元区薯沙溪水库为新增的市级饮用水源地，由于水源地上游村民的生产生活污染、水源地上游农田的水土流失、水库库周安全生态道路被冲毁等问题，薯沙溪水库水源地仍存在较大的安全隐患，为保障水质长期稳定达标，规划了“薯沙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程”。 |
| 22.文本中插图如9.1.3将乐县土地利用现状图等不符合规范要求。建议将管控单元等应放在空间套叠分析内容中，部分内容如现状分析等和前面内容重复较多。插图及名称应进一步规范。 | 已采纳并修改相关内容。 |
| 23.项目可达性分析应进一步完善，新增污水处理量为约4.1万吨、而前文污水量1.4亿吨、污水处理率为87.83%，反算后认为城镇污水处理率难以达到要求；单独商品林赎买能否纳入水土流失治理面积？矿山治理水土流失治理面积3.1平方公里数据从何得来？生态茶园改造指标如何完成？建议对每个县区的绩效考核指标达标情况进行分析。 | 已采纳，（1）2017年三明市城镇污水处理率现状值为87.9%，与94%的总目标值仍有6.1%的差距。根据统计年鉴，2017年生活污水排放量为0.89亿吨。根据绩效目标反推，需在2018-2020年期间，新增生活污水处理规模约15044吨/天。据控规项目统计，三明市新增污水处理厂处理规模为23880吨/天，达到了绩效目标要求，相关内容已增加至控规说明书13.2章节； - 商品林赎买、矿山治理都能减少人为活动对植被的砍伐或破坏，增加植被覆盖率，减少水土流失率，其中矿山治理水土流失面积是根据矿山复绿总面积估算而来； - 已对每个县区的绩效考核指标达标情况进行分析，相关内容见控规说明书13章节。 |
| 24.建议增加机制创新方面的描述 建议在机制创新章节中增加“小水电退出”、林业金融创新、宁化水土流失治理经验、生态综合执法和跨行政区执法等机制创新内容。 | 已采纳。 |
| 25.资金应进一步复核，资金筹措应细化，说明来源名目。 | 已采纳，根据三明市提供的最新项目汇总表，进一步复核了资金量，并将各县（市、区）和三明市资金筹措细化到各省级部门，补充了各省级资金来源名目，相关内容见说明书第12章“投资估算”和规划文本附表2和附表3. |
| 26.第一次审稿中提了5条意见，但编制单位未修改到位，建议按第一稿意见继续完善修改。 | 已采纳。 |
| 27.土地利用现状图土地利用类型划分不符合规范要求，也和说明书插图不一致。图件坐标、插表等应完善。缺少废弃矿山分布图等。 | 三明市土地利用数据采用最新的2017年的地理国情普查数据，符合三明市目前现状，土地利用类型划分按照国情普查划分标准。已经更新说明书插图。图件坐标、插表已经完善，并增加废弃矿山分布图。 |
| 28.重要生态功能区和说明书生态功能重要性评价不对应。重要生态功能区依据？ | 已采纳并修改。 |
| 29.以将乐县为例，进行说明。 （1）采用卫星影像图为底图，无法判定项目及建设内容的合理性。应结合地形图和土地利用现状图、现状生态环境等生成生态问题现状图，在此基础上结合相关规划，按流域或县区进行总体工程部署、图中插入建设内容、考核指标等。 （2）将乐县生态功能区划图应按功能区划重新编制。 （3）土地利用现状图土地利用类型划分不符合规范要求. （4）农地生态功能提升项目过于分散。 （5）龙栖山国家级自然保护区集体林赎买项目区内商品林范围大多数和公益林重合。 （6）项目规划缺少常上湖生态修复和福口溪安全生态水系建设规划。 （7）废弃矿山治理规划图、林分改造等图件表格中应补充水土流失绩效考核指标 （8）项目部署图中无边界坐标等，不满足《管理办法要求》，也无法进行项目备案、复核、监测等。 总之，规划单位应按照管理办法要求和规划评审细则要求进一步完善相关图则，在每个项目规划中应插表说明边界坐标、设计导则、投资规模、责任单位等。 | 已采纳，按照管理办法要求和规划评审细则要求进一步完善了相关图则。 |
| 29.在实施项目一览表中增加资金来源列，明确中央奖励资金和省级配套（含奖励）资金数额，以及省级资金来源的部门。 | 已采纳，根据三明市提供的最新项目汇总表，进一步复核了资金量，并将各县（市、区）和三明市资金筹措细化到各省级部门，补充了各省级资金来源名目，相关内容见说明书第12章“投资估算”和规划文本附表2和附表3. |
| 20.按照《闽江流域山水林田湖生态保护修复试点项目管理办法》（闽财建〔2018〕23号）第二章控制性详细规划及设计相关要求，需要补充“具体项目建设内容一览表（每个项目一个表）（附件4）”。 | 已采纳，具体项目建设内容一览表见附件册。 |

专家团队第四次审查意见及修改情况表

| 反馈意见 | 采纳及修改情况 |
| --- | --- |
| 1、补充内审意见，内审意见合格后方可上报专家评审。 | 未采纳，上次修改时已在说明书的封面和目录之间补充内审意见。 |
| 2、复核土地面积、林地面积等数据，文中前后出现多处数据不符问题。 | 已采纳，三明市土地面积与林地面积已复核。 |
| 3、2.1.7章节应补充废弃矿山数量（从后文看为249处）。图件模糊，应进行文字和列表说明重点治理区的分布范围、生态环境破坏情况等。 | 未采纳，上次修改时“废弃矿山数量与存在的生态环境问题”调整至4.3章节p130-131，上次修改时具体的重点治理区情况已在表2.1.7-2第30-31页列表说明位置、矿种等信息。 |
| 4、2.1.8章节应补充地质灾害防治规划图。 | 未采纳，据了解，由于三明市针对地质灾害防治制定的是地质灾害防治方案，并无地质灾害防治规划图。 |
| 5、2.2.4章节建议改为城镇建设，复核土地面积，应补充污水处理厂和垃圾处置设施建设规模及运营情况，为后文工程部署、目标可达性分析提供支撑。 | 部分采纳，经复核三明市土地面积为22965km2，此外，上次修改时已在2.2.4章节增加三明市分县区乡镇污水处理厂数量、2017年新建、改造污水管网公里数、三明市乡镇垃圾转运系统建设规模等信息。 |
| 6、4.2-4.3章节应在评价的基础上，生成生态环境问题现状图，结合水土流失重点防治区、地质灾害重点防治区、废弃矿山重点防治区、土地整治重点区域、生物多样性保护重点区等划定生态保护修复重点区域、重点单元，分析说明生态环境存在的问题及关键影响因素，为项目部署和采取措施提供指导。 | ## 部分采纳，编制团队已把水环境质量现状图、污染源负荷图、地质灾害分布图和矿山重点治理区图添加到说明书中，此外，上次修改时编制团队已根据“资源环境承载能力分析”、“国土空间开发适宜性分析”、“三区三线划定分析”等划定生态保护修复重点区域和控制单元，并分析说明了生态环境存在的问题及关键影响因素，具体见章节“5.4 山水林田湖草生态保护修复分布格局”和表8.1.2-1 。 |
| 7、8.2.1在现状中补充与绩效考核指标相关的茶竹园等面积。项目部署应有针对性，如金溪流域水环境指标达标率100%，但共布置了16项工程；而对竹园茶园改造未设置项目。 | 未采纳，上次修改稿中茶竹园现状描述已在2.1.6章节的p25-27页，所以在8.2.1不再重复描述。此外，金溪流域 位于闽江源头，是闽江流域三明段最上游，也是闽江流域水环境保护最重要的区域，虽然水质年均值已达标，但部分断面水质并不稳定，保持水质二类的压力较大，需要针对性地布置工程；竹园茶园改造作为常规工作，未纳入控规工程项目，上次修改时已在可达性分析章节中提出措施和目标要求，具体见章节13.4的p832-833。 |
| 8、8.2.2区域内有52个乡镇级饮用水水源地，饮用水水源保护区II类水水质比例为100%。而后又说有4个水源地不达标，请复核。 | 已采纳并修改。 |
| 9、项目部署应有针对性，如水源地水质达标率较低、但对应工程较少；如竹园茶园生态化改造涉及水土流失和生态化改造面积，也未部署相关工程；如水质不达标与农业面源污染关系密切，但未设置相关项目。 | 部分采纳，针对不达标或水质不稳定的饮用水源，已设计一定量的工程，并且目前三明市已完成市级和县级饮用水源整治工作，并计划开展乡镇级饮用水源整治工作，因为属于政府常规工作，未纳入控规项目，但是对饮用水源水质改善具有较大作用，已在可达性分析中补充相关内容。竹园茶园改造作为常规工作，未纳入控规工程项目，上次修改时已在可达性分析章节中提出措施和目标要求，具体见章节13.4的p832-833。农业面源具有分散性等特征，主要通过农田测土配方施肥和提供化肥利用率等工作措施实现，并且已经在三明市水污染防治行动计划工作方案提出相关要求，因此未纳入控规中的工程项目。 |
| 10、进一步复核项目建设内容及其合法性。如东牙溪水库属于三明市水源地，水质为III类，应按《集中式应用水源环境保护指南》等要求采取移民搬迁、生态农业或退耕还林还湿、污水处理等综合措施；超标因子为总磷，污染源中竹林地、茶园、农田就占了90%以上，按预计总磷入库量3.83吨/年计算，上述三项污染源贡献值为3.447吨/年以上，若不采取措施仍然难以达到3.32吨/年的环境容量，故而仅通过新建污水处理厂等很难满足水质达标要求，请予以复核。 | 未采纳，根据《福建省人民政府关于三明市东牙溪水库饮用水水源保护区（原东牙溪水源保护区）调整的批复》(闽政文〔2018〕321 号 )和《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767号)，目前东牙溪水源一级保护区已无居民，仅针对原住居民的非经营性新农村建设、安居工程建设项目，可以在饮用水水源二级保护区内保留，但产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，因此，三元区东牙溪流域综合治理与生态修复工程具有合规性。此外，关于污染源负荷，控规中提到是污染源排放量比例，并非入库污染物量，一般情况竹林地、茶园、农田等面源径流的入库污染物量需要在排放量基础上乘以0.1的系数，所以控规中的核算没有问题，已在说明书中增加入库系数等相关内容。 |
| 11、文本中插图如9.1.3将乐县土地利用现状图等不符合规范要求，应按《土地利用现状分类》规范及国土土地利用现状图要求完善图件。 | 未采纳，三明市土地利用二调数据是2015年，数据比较陈旧。三明市地理国情普查数据是2017年，三明控规基准年也是2017年，故采用地理国情普查数据。文本中土地利用类型分类按照地理国情普查分类标准《GDPJ 01—2013》要求进行制图。 |
| 12、应按各县区分别进行环境质量改善目标可达性分析，从表13.1-2看，全市仅清流县城镇污水处理率达到94%的要求，但仅泰宁、建宁、三元、列东、永安部署了项目，其他区县如何达到绩效考核目标？同时应考虑城镇化建设带来的污水排放量的增加因素。 | 已采纳，此处为笔误，实际上国家下达到福建省的相关绩效指标为城镇污水处理率达到80%，因此，各县（市、区）实际已达到城镇污水处理率的绩效考核目标要求。此外，已增加城镇化带来的污水排放量增加因素。 |
| 13、茶竹园（茶竹园面积合计3274.46平方公里）、坡耕地、崩岗是水土流失的重点区域，未设置项目是否能完成水土流失考核目标？水土流失治理是否布置在重点流失斑？单独商品林赎买能否纳入水土流失治理面积？水土流失治理面积将商品林赎买面积全部纳入不妥，第一商品林地段不一定全是水土流失区，第二商品林赎买也未全部采取封禁和补植措施，第三《水土保持综合治理规划通则》中明确规定禁治理不能在开始之年就计算治理面积，应在3-5年验收合格后方可纳入治理面积。故而应仔细复核计算。 | 部分采纳，（1）竹园茶园改造作为常规工作，未纳入控规工程项目，上次修改时已在可达性分析章节中提出措施和目标要求，具体见章节13.4的p832-833；（2）三明市水土流失治理是以小流域、坡耕地、崩岗为重点的，同时也考虑了重点流失斑；（3）已将商品林赎买剔除出水土流失治理面积。 |
| 14、应认真复核矿山治理水土流失治理面积，如3.1平方公里项目预期目标：如大田县三个矿区46处矿点治理面积243公顷，但实际恢复林地绿化面积约263.56亩、耕地面积87.354亩、农业设施用地面积21.543亩，三者合计24.8公顷，请问水土流失治理面积以哪个数据进行统计？ | 未采纳，此处需要解释，专家提供的三个数据“林地绿化面积约263.56亩、耕地面积87.354亩、农业设施用地面积21.543亩”，是大田马头岬矿区15处废弃矿山水土流失治理的面积，而不是大田整个县的水土流失治理面积。大田县银锭岬矿区生态保护修复工程：恢复林地绿化面积约1370.27亩，耕地面积876.42亩，工业用地面积57.16亩；大田县崩额前矿区生态保护修复工程：恢复林地绿化面积约428.75亩，耕地面积13.28亩，建设用地面积24.50亩，景观面积6.012亩。三个矿区范围内治理总面积约3248.34亩，治理后林地约2062.58亩, 占治理面积63.5%；耕地约977.05亩, 占治理面积30.1%；增加农业设施用地、建筑用地、景观各一处。水土流失统计以综合治理面积为准。 |
| 15、认真核对废弃矿山治理数量，废弃矿山数量应按采矿权设置数量统计，不能按多少个点进行统计（如大田县三个矿区共46个点)，建议和自然资源部门对接，大田县46个点是否和前文废弃矿山249处对应？ | 未采纳，此处需要解释，依据《第二批山水林田湖草生态保护修复工程试点绩效目标情况表》国家对福建省的考核指标，废弃矿山治理指标为172处，本规划全文使用“处”而不是“点”；检索全文没有出现“46个”字样。大田46处废弃矿山治理与前文的249处没有直接关系，46处是本次规划治理内容，前期的249处是之前的治理成果。 |
| 16、应根据实际制定污水处理标准，一级B标准并不完全满足相关规定。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单：城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域等时执行一级标准的A标准；排入GB3838地表水III类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外）、GB3097海水二类功能水域时，执行一级标准的B标准。《水污染防治行动计划》规定敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》规定福建属于浙闽片重点区域，城镇污水处理厂应达到一级A标准。 | 未采纳，地方政府已根据实际情况对城镇污水处理厂采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单的不同要求，具体要求参考每个城镇污水处理厂的环境影响评价报告书（表）及其批复文件。此外，《福建省水污染防治行动计划工作方案》明确提出“山仔、东张、山美、惠女、东圳、东牙溪、泰宁金湖等湖库汇水区域及厦门、平潭、晋江、石狮、东山等近海城市城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，排放口位于城市建成区水体中上游的新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。”。因此，城镇污水处理厂建设时应该根据所在区域和流域的实际情况确定排放标准要求。 |
| 17、文中错漏较多，如无崩岗概况，如土地面积文中前后出现3个数据，如表13.1-2中城镇污水处理率现状和目标值相同、水土流失治理面积数据合计为520平方公里、未将其他部门的考核指标进行分解等；有些规范早都正式颁布、但文中还在使用报批稿等。 | 部分采纳，已增加崩岗情况，已核对土地面积；表13.1-2是因为目前各县（市、区）城镇污水处理率都已达到绩效目标要求，所以用2018年现状值作为目标值；其它部门的水土流失考核指标已分解；使用报批稿的规范已修正。 |
| 18、P55页生态环境状况评估一章中，有评估模型和结论，但未附加具体的数据及来源？其次，理论评估的结论，和现状是否吻合？也未做说明。 | 部分采纳，评估数据类型与来源已在4.2.1.3中补充。生态环境状况根据《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）、《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》（2017）的指标体系与方法，按照资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术方法，基于空间象元尺度开展生态功能重要性评估和生态环境敏感性评估。《生态保护红线划定指南》由环境保护部、发展改革委共同组织编制，《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》由国家发改委、国家海洋局等13部委联合印发。该方法已较为成熟，结果可靠，被广泛应用于区域生态保护红线划定、生态环境状况评估、生态系统退化诊断与修复、“三区三线”空间规划编制等领域。 |
| 19、修改意见汇表中，尤其是第二轮修改意见中，虽已注明采纳并修改，但并未真正修改到位。 | 部分采纳，控规团队已针对第二轮修改意见认真修改，本次修改中也针对上次修改中未到位的水质不达标原因增加了相关内容。 |
| 20、关于绩效目标分解和可达性分析 （1）建议在各县区绩效目标分解表中，增加2017年现状值，另外，建议删除“总目标”。 （2）本版本中，各县区“茶园和竹林生态化改造占既有面积的比例”的现状值和各年度分解目标值相同，建议进一步核实。 （3）关于“污水处理率”，国家下达指标为“城镇污水处理率”，省级下达指标为“市县污水处理率”和“建制镇污水处理率”，建议在说明书或文本中明确国家和省级指标之间的数量关系，进一步明确采用的是哪类指标。 （4）鉴于国家级和省级指标体系间的差异，建议针对市级采用国家级指标，针对区县采用省级指标，且在目标可达性分析中重点阐述国家级指标，特别是“水土流失面积减少面积”和“水土流失面积减少面积”。 （5）在文本中增加“目标可达性分析”章节，除对全市绩效指标进行分析外，建议对每个县区的尚未完成绩效考目标的可达性进行分析。 | 已采纳： - 各县区绩效目标分解表中目前用的是2017年现状值，主要是考虑到两个方面：一是2018年水质等数据与2017年有所差异，用最新值才能反应目前的现状；二是部分指标无2017年数据，例如部分小流域水质监测数据。 - 已核实并修改各县区“茶园和竹林生态化改造占既有面积的比例”的现状值和各年度分解目标值。 - 已在说明书中明确国家和省级指标之间的数量关系。 - 鉴于国家级和省级指标体系间的差异，说明书统一按国家级指标要求，区县指标也采用国家级指标，但是在可达性分析中进一步阐述国家级指标和省级指标的关系。 - 已在文本中增加各县区尚未完成绩效考核目标的可达性分析。 |
| 21、关于精品项目 （1）建议按照“能较好体现 ‘山水林田湖草生命共同体’理念、具备多生态要素保护修复有机融合的，生态措施和工程措施较好衔接的，项目建设与科学研究‘建研’一体的，具有一定生态保护修复体制机制创新的典型样板项目”的总体要求，在试点项目中遴选可复制、可推广的精品项目。 （2）建议设置“精品项目”章节，对每个精品项目进行系统描述。 | 已采纳： （1）已遴选出可复制、可推广的精品项目； （2）已在保障措施和机制创新章节增加了“精品项目”章节。 |
| 22、从图件看常上湖项目和邓坊溪项目部分区域重复。 | 已采纳。经与将乐县相关部门核实，邓坊溪项目图如图则中图幅号3-19，常上湖项目图如图则中图幅号3-20，常上湖项目和邓坊溪项目区域已不重复。 |
| 23、其他 （1）按照《闽江流域山水林田湖生态保护修复试点项目管理办法》（闽财建〔2018〕23号）第二章控制性详细规划及设计相关要求，需要补充“具体项目建设内容一览表（附件4）”。 （2）建议按照工程建设绩效目标分类（水环境综合治理、环境治理改善和生境修复），对“图7.8 山水林田湖草生态修复工作思路”相关内容进行完善。 （3）加强文字编辑和校对工作。 | 已采纳并修改 |
| 24、图集中水系图建议补充坐标网和表格，列表说明干流、主要支流等。 | 已采纳并修改，已经按照要求水系补充坐标网格表格，并在图1-3中列表说明干流、主要支流相关信息。 |
| 25、图集中土地利用现状图土地利用类型划分和制图不符合规范要求，也和说明书插图不一致（三明市土地利用现状图在文本插图是正确的、图则和文本中的其他土地利用图应按参照图件修改）。图件坐标网、插表等应完善。 | 部分采纳并修改：（1）图集中土地利用现状图已经跟文本中土地利用现状图保持一致，并将文本中表2.1.3-1，图2.1.3-1更新；（2）图件坐标网以及土地利用情况插表已经更新；（3）三明市土地利用二调数据是2015年，数据比较陈旧。三明市地理国情普查数据是2017年，三明控规基准年也是2017年，故采用地理国情普查数据。文本中土地利用类型分类按照地理国情普查分类标准《GDPJ 01—2013》要求进行制图。 |
| 26、图集中农田现状分布图中补充坐标网、基本农田，插表说明各县区面积。 | 已采纳并修改，（1）图件1-5中农田现状图已经更新坐标网和各县面积及占比；（2）新增图件1-21 永久基本农田现状图，并增加坐标网及各县面积占比。 |
| 27、图集中重要生态功能区和说明书生态功能重要性评价不对应，也和重要性评估图不符。重要生态功能区依据？各图件应补充坐标网等。 | 部分采纳，重要生态功能区是政府行政依据禁止开发区等严格地理边界进行划分的结果；而生态功能重要性评价则是依据《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）、《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》（2017）的指标体系与方法，按照资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术的方法。前者侧重政府行政管理，有严格地理边界，后者是研究评估分析参考依据。二者在概念划分上不完全一致，但在敏感地区的评价趋势基本是一致的。 三明市生态功能区分布图和市域图都已经添加坐标网。 |
| 28、图集中三明市自然保护区分布图中无将乐县龙栖山自然保护区？建议列表说明各保护区的范围等。 | 已采纳，已核实并补充龙栖山保护区，图集中已列表说明保护区及其范围。 |
| 29、图集中水环境质量现状图中应补充坐标网，插表说明水功能区划水质目标及现状水质状况，列明不达标原因及主要影响因素，一目了然。无垃圾填埋场、污水处理厂、规模养殖场等现状，无法判定水环境污染治理现状。 | 部分采纳。图集中国省控断面水环境质量现状图已补充坐标网，水质目标与水质现状，列明了超标因子等，同时补充了小流域2018年水质现状图。已补充污水处理厂分布图，但经与相关部门核实，无三明市整体垃圾填埋场和规模化养殖场现状分布图。 |
| 30、图集中饮用水水源地水质现状图中应补充坐标网，插表说明水质不达标的水源地及水质现状、主要影响因素等，复核保护区范围（有些水源地仅有准保护区，有些仅有二级保护区）。 | 已补充坐标网，已插入表格，保护区范围没问题，主要是因为水质监测点位是在水源保护区的图层上面，由于一些水源保护区范围较小，监测点位将部分保护区遮住。 |
| 31、图集中废弃矿山及地质灾害分布图中，应补充坐标网，废弃其矿山不能只列拟修复的，地质灾害应按滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等分别表示，并插表说明数量和现状。 | 部分采纳并修改：（1）废弃矿山及地质灾害分布图已经按照要求补充坐标网，（2）无法获取废弃矿山的具体点位经纬度信息，故无法在图中列出，但是已经把矿山生态环境重点治理区具体信息列出，见说明书表2.1.7-2。（3）已经按照要求将地灾隐患点分类别显示，并插表说明数量现状。 |
| 32、图集中未生成生态环境问题现状图，未划分重点生态保护修复区域。 | 部分采纳并修改，根据专家要求，（1）新增三明市水环境质量现状图，图上标注国省控断面水质类别等具体信息；三明市国省控断面均达到三类水体标注。（2）新增三明市饮用水源地水质现状图，在图上标注水源地分区及相关水质类别信息，并插表说明水源地是否超标，列出超标因子。（3）新增废弃矿山及地质灾害分布图，将地灾隐患点按照类别划分，并插表说明各区县地灾点类别统计。（4）新增三明市污水处理厂分布图，并列表说明。（5）新增三明市2018年99个小流域水质现状图，并列表说明。（6）相关生态环境问题图件属于点状、面状数据，如若叠加则容易引起混淆，故单独分开出图。（7）按照要求新增重点生态保护修复区域图件，并在说明书新增表8.1.2-1 闽江流域（三明市段）生态保护修复，列表说明流域划分、生态区位、控制单元、生态现状、主要生态问题、采取对应措施、拟实施重点工程、预期成效等信息。 |
| 33、图集中重要生态功能区和说明书生态功能重要性评价不对应。重要生态功能区依据？ | 未采纳，重要生态功能区是政府行政依据禁止开发区等严格地理边界进行划分的结果；而生态功能重要性评价则是依据《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）、《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》（2017）的指标体系与方法，按照资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术的方法。前者侧重政府行政管理，有严格地理边界，后者是研究评估分析参考依据。二者在概念划分上不完全一致，但在敏感地区的评价趋势基本是一致的。重要生态功能区主要包括：国道沿线林地、库容1-6亿立方米的大型水库周围林地、库容6亿立方米以上水库周边、江河两岸、环城区位区划、省级森林公园、省级水源保护区林地、省级自然保护区、重要湿地、铁路沿线林地、高速公路沿线林地。三明林业局根据林地位置、生态环境敏感性和重要性作为选择依据。 |
| 34、图集中各县区规划问题雷同，以将乐县为例，进行说明。 （1）采用卫星影像图为底图，无法判定项目及建设内容的合理性。应结合地形图和土地利用现状图、现状生态环境等生成生态问题现状图，在此基础上结合相关规划，按流域或县区进行总体工程部署、图中插入建设内容、考核指标等。 （2）将乐县生态功能区划图应按功能区划重新编制。 （3）土地利用现状图土地利用类型划分不符合规范要求. （4）农地生态功能提升项目过于分散。 （5）项目规划补充了常上湖生态修复和福口溪安全生态水系建设规划，但由少了龙栖山国家级自然保护区集体林赎买项目和池湖溪小流域水环境综合整治工。 （6）水土流失治理全域布局显然不妥，应在重点区域、重点单元、重点流失斑布置。 （7）废弃矿山治理规划图、林分改造等图件表格中应补充水土流失绩效考核指标。 （8）项目部署图中无边界坐标等，不满足《管理办法要求》，也无法进行项目备案、复核、监测等。 | 部分采纳并修改： （1）未采纳，由于地形图是面状数据、土地利用现状图是面状数据，生态问题现状图也是面状数据，如果将三者进行叠加，只能显示一个图层则无法看到其他相关图层，再叠加工程项目，容易引起混淆。卫星影像图可以清楚看清工程实施项目地形地貌，周围地物概况，另外图集已经叠加经纬网格，具体工程项目信息，建设内容，考核指标等，方便判定项目合理性。如需根据具体工程项目情况，可依据工程图集，进一步查阅相关工程可研，实施方案。 （2）未采纳，将乐县生态功能区划数据来源于三明市林业局，后期可以跟三明市林业局申请进行新一轮全市生态功能区划编制工作。 （3）未采纳，三明市土地利用二调数据是2015年，数据比较陈旧。三明市地理国情普查数据是2017年，三明控规基准年也是2017年，故采用地理国情普查数据。文本中土地利用类型分类按照地理国情普查分类标准《GDPJ 01—2013》要求进行制图。 （4）将乐县农地生态功能提升项目的主要工程内容包括田间机耕路建设、水源工程建设、耕地质量提升工程三大部分，涉及农地面积2.9万亩。项目主要分布在6个乡镇28个行政村，平均每个行政村提升治理面积约1035亩。将乐县农田面积有109.41平方公里，约占该县农田总面积的17.7%，从图上来看比较分散，但实际上并不是很分散。 （5）已采纳并补充。 （6）三明市水利局目前暂不掌握水土流失治理斑块数据，故暂时无法解决。 （7）已采纳并修改。 （8）部分采纳并修改，项目部署图已经更新添加边界坐标。 |

# 目  录

第一章 总则	1

第一条	指导思想	1

第二条	规划范围	1

第三条	规划期限	1

第四条	规划依据	1

第五条	基本原则	2

第二章 目标与思路	3

第六条	规划目标	3

第七条	规划思路	3

第八条	控规单元划分	3

第九条	编制技术路线	3

第三章 项目布局与项目策划	4

第十条	总体布局	4

第十一条	项目分区	4

第十二条	项目分类	5

第十三条	项目策划	5

第四章 管控要求与治理措施	5

第十四条	基本要求	5

第十五条	指标管控	6

第十六条	项目管控	8

第十七条	治理措施	14

第五章 金溪流域将乐县控制性详细规划	14

第十八条 规划范围	14

第十九条 控制单元划分	14

第二十条 将乐县项目控规	15

第六章 金溪流域泰宁县控制性详细规划	18

第二十一条 规划范围	18

第二十二条 控制单元划分	18

第二十三条 泰宁县项目控规	18

第七章 金溪流域建宁县控制性详细规划	21

第二十四条 规划范围	21

第二十五条 控制单元划分	21

第二十六条 建宁县项目控规	21

第八章 沙溪流域三元区控制性详细规划	24

第二十七条 规划范围	24

第二十八条 控制单元划分	24

第二十九条 三元区项目控规	24

第九章 沙溪流域梅列区控制性详细规划	26

第三十条 规划范围	26

第三十一条 控制单元划分	26

第三十二条 梅列区项目控规	26

第十章 沙溪流域沙县控制性详细规划	28

第三十三条 规划范围	28

第三十四条 控制单元划分	28

第三十五条 沙县项目控规	28

第十一章 沙溪流域明溪县控制性详细规划	30

第三十六条 规划范围	30

第三十七条 控制单元划分	30

第三十八条 明溪县项目控规	30

第十二章 沙溪流域宁化县控制性详细规划	32

第三十九条 规划范围	32

第四十条 控制单元划分	32

第四十一条 宁化县项目控规	32

第十三章 沙溪流域永安市控制性详细规划	34

第四十二条 规划范围	30错误！未定义书签。

第四十三条 控制单元划分	30

第四十四条 永安市项目控规	30

第十四章 沙溪流域清流县控制性详细规划	32

第四十五条 规划范围	32

第四十六条 控制单元划分	32

第四十七条 清流县项目控规	32

第十五章 尤溪流域尤溪县控制性详细规划	34

第四十八条 规划范围	34

第四十九条 控制单元划分	34

第五十条 尤溪县项目控规	34

第十六章 尤溪流域大田县控制性详细规划	38

第五十一条 规划范围	38

第五十二条 控制单元划分	38

第五十三条 大田县项目控规	38

第十七章 项目汇总与实施	44

第五十四条 项目汇总	44

第五十五条 资金筹措	45

第五十六条 三明市绩效目标可达性	45

第五十七条 各县（市、区）绩效目标可达性	45

第十八章 保障措施	49

第五十八条 保障措施	49

第十九章 附则	53

附表1 三明市山水林田湖草生态保护修复项目一览表	54

第一章 总则

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草是一个生命共同体，立足于三明市特殊的生态区位，统筹全市山水林田湖草系统治理。

控规针对闽江流域三明段的关键性问题，按照“流域整体规划、系统保护、上下联动、要素协同、突出重点、分步实施”的思路，全力实施山水林田湖草整治，打造一个山青、水秀、林绿、田整、湖净、人美的三明。

- 规划范围

本规划主要范围包括：三明市境内涉及福建省闽江流域山水林田湖草试点的各个工程实施区及影响区，重点为金溪、沙溪和尤溪流域。

- 规划期限

规划目标为2018-2020年，规划基准年为2017年。

- 规划依据

- 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）

（3）《中华人民共和国水法》（2016年修订）

（4）《中华人民共和国森林法》（2009年修订）

（5）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）

其他相关法律法规

- 政策规章规范

（1）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》（2015年）

（2）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年）

（3）《重点生态保护修复治理专项资金管理办法》（财建〔2019〕29号）

（4）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

（5）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

（6）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年）

（7）《闽江流域山水林田湖草生态修复试点项目管理暂行办法》（闽财建〔2018〕23号）

（8）《闽江流域山水林田湖草生态保护修复资金管理办法》（闽财建〔2018〕35号）

（9）《福建省安全生态水系建设指南》（2017年）

（10）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（2015年）

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规范）编制规范》（2013年）

其他相关政策规章文件

- 规划区划

（1）《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》（环发〔2012〕58号）

（2）《福建省主体功能区划》（闽政〔2012〕61号）

（3）《三明市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）

（4）《三明市城市总体规划（2010-2030）》（2017年）

（5）《三明市土地利用总体规划（2006-2020年）》及其调整方案（2017年）

（6）《三明市“十三五”生态环境保护专项规划》（2017年）

（7）《三明市“十三五”林业发展专项规划》（2016年）

（8）《三明市水土保持规划（2016-2030年）》（2017年）

（9）《三明市矿产资源总体规划（2016-2020年）》（2017年）

（10）《三明市“十三五”城乡基础设施建设规划》（2017年）

其他相关规划区划

- 基本原则

根据生态系统完整性和协同性理论，为了贯彻生命共同体理念，统筹生态系统整体保护和系统修复，山水林田湖草生态保护修复过程中应遵循以下原则：整体保护，系统修复；综合治理，科学设计；连通耦合，互补协调；统筹力量，协同创新。

第二章 目标与思路

- 规划目标

规划总体目标为以习近平总书记提出的“山水林田湖是一个生命共同体”的重要理念为主线，落实闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目“集中连片、规模治理；保护优先，系统推进；分类实施、突出特色；打造亮点、注重成效”的总体要求，以硬性的工程措施和软性的管理措施相结合、人工治理修复与自然恢复相结合的方式，逐步恢复和提升三明市的整体生态系统功能。

规划具体目标包括构建科学合理的闽江上游地区生态安全格局，维护生态系统稳定、提升区域水源涵养功能，保护野生动植物资源、维护区域生物多样性，加快水土流失治理、提高水土保持功能，创新监管机制、推进生态系统治理体系与治理能力现代化。

- 规划思路

本规划坚持问题导向、目标导向、生态经济社会复合效益导向，根据三明市资源环境承载能力现状、生态环境现状，根据《闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点项目管理暂行办法》有关要求设计布局了三明市山水林田湖草试点项目控制性详细规划，体现了以下四点特色：

遵循1个理念——“山水林田湖草生命共同体”理念；

聚焦3个目标——“整体保护、系统修复、综合治理”；

推进5大任务——“水环境综合治理、生物多样性保护、水土流失治理、废弃矿山和地质灾害综合治理、机制创新与能力建设工程”；

实现5项成效——针对项目区山、水、林、田、湖、草存在的主要问题，通过5大重点工程实施及配套保障制度建设，实现“治山、理水、育林、肥田、保湖” 5成效，实现重塑“山水林田湖草”生命共同体、稳定和提升区域生态系统服务和生态屏障功能的成效，促进绿色发展及人与自然和谐统一。

- 控规单元划分

控规单元分为金溪流域、沙溪流域、尤溪流域三大片区，以县区行政区划为管理单元，按流域控制单元为基本单元，从宏观到微观共分三个层次形成编制体系，编写项目控规。

- 编制技术路线

图2-1 山水林田湖草生态保护修复工作思路

第三章 项目布局与项目策划

- 总体布局

坚持贯彻“突出重点、集中连片、树立典型、打造亮点”的理念，按照山水林田湖草生态系统的整体性、系统性及其内在规律，统筹考虑自然生态各要素，进行整体保护、系统修复、综合治理，形成多目标、多功能、高效益的项目防治体系。在充分考虑各地开展生态保护与修复实际需求、土地利用现状、生态功能分区的基础上，重点工程部署按照闽江及其支流为骨架，流域为单元，主要针对金溪、沙溪、尤溪流域进行项目部署。

- 项目分区

规划按照“全流域整体规划、系统保护、上下联动、要素协同、突出重点、分步实施、关键突破、持续共享”的思路，形成“三大流域、多片控制单元”，全力实施闽江流域山水林田湖草生态修复“五大类工程”，为山地丘陵类型山水林田湖草系统治理提供三明方案。

“三大流域”即闽江流域三明境内的金溪、沙溪、尤溪等三条主要河流及其支流形成的三大流域。 金溪流域包括将乐县、泰宁县和建宁县，主要涉及闽江源—大金湖综合生态保育区、金溪下游生物多样性维护区；沙溪流域包括宁化县、清流县、永安市、明溪县、三元区、梅列区、沙县，主要涉及九龙溪上游、东牙溪两片以水源涵养为主的生态控制区，九龙溪下游综合生态保育区，沙溪上游以矿山修复治理为主的生态控制区，沙溪下游以水环境综合治理为主的生态控制区；尤溪流域包括大田县、尤溪县，主要涉及尤溪上游以地灾综合防治功能为主的生态控制区，尤溪下游以水土保持功能为主的生态控制区。

“多片控制单元”即包括将乐县（3个）、泰宁县（2个）、建宁县（3个）、三元区和梅列区（1个）、沙县（2个）、明溪县（3个）、宁化县（5个）、永安市（4个）、清流县（3个）、尤溪县（4个）、大田县（3个），共12个区县33个片区控制单元。

- 项目分类

依据《福建省闽江流域山水林田湖生态保护修复实施方案》，坚持问题导向，充分考虑项目合理性和可行性，拟策划水环境治理与生态修复、生物多样性保护、水土流失综合治理与农地生态功能提升、废弃矿山综合整治与地质灾害防治、机制创新与能力建设5大类项目。

- 项目策划

三明市拟实施项目共110个，其中各县（市、区）105个。金溪流域重点围绕生物多样性保护、水土流失综合治理、农村环境整治、地质灾害防治、生态环境监管等领域，拟实施项目33个，主要目标是保持闽江源水质良好和维护重要栖息地生物多样性。沙溪流域重点围绕小流域治理、饮用水源水质提升、水环境综合整治、生物多样性保护、地质灾害防治等领域，拟实施项目57个，主要目标是减少水污染物排放量、提升部分小流域和饮用水源水质、修复部分水体水生态系统和保护重要栖息地生物多样性。尤溪流域重点围绕小流域综合治理、废弃矿山修复、水环境综合整治、生物多样性保护、地质灾害防治等领域，拟实施项目20个，主要目标是修复废弃矿山、减少水污染物排放量、提升部分小流域和饮用水源水质。

第四章 管控要求与治理措施

- 基本要求

按照“定边、定界、定量、定效”的要求对项目进行管控，管控类型分为指标管控与项目管控。

- 指标管控

1、绩效考核指标

指标分为水环境综合治理、环境质量改善和生境修复3大类，具体情况详见表4-1。

表4-1 福建省下达给三明市闽江流域山水林田湖草生态保护修复绩效目标

| 水环境综合治理 |  | 环境质量改善 |  |  | 生境修复 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 数值 | 指标名称 |  | 数值 | 指标名称 | 数值 |
| 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | 95 | 城镇污水处理率（%） | 市县污水处理率（ %） | 2018年、2019年、2020年分别达到90%、 92%、 94%以上 | 水土流失治理面积（km²） | 总量1040，其中水利部门 520，林业国土等其他部门 520 |
|  |  |  | 建制镇污水处理率（%） | 2018年、2019年、2020年分别达到 58%、 64%、70% |  |  |
| 国家和省级监测断面地表水功能区III类以上水质比例（%） | 95 | 村镇垃圾收集处置率（%） | 建制镇生活垃圾无害化处理（%） | 2018年、2019年、2020年分别达到 75%、 82%、90% | 林分改造面积（万亩） | 6.52 |
|  |  |  | 建制乡生活垃圾无害化处理（%） | 2018年、2019年、2020年分别达到 75%、 82%、90% | 茶园和竹林生态改造既有面积占比（%） | 40 |
| 市级集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 98 |  |  |  |  |  |
| 县级集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 96 |  | 对生活垃圾进行处理的行政村比例 | 2018年底基本市县全覆盖 | 生物多样性保护 | 丧失与流失得到基本控制 |
| 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 93 |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | 2020年底前完成75处 |
| 小流域优于且 III类水质比例（ %） | 90 | 规模化畜禽养殖粪污资源化利用率（ %） |  | 2018年、2019年、2020年分别达到70%、75%、80%以上。 | 地灾治理（处） | 2020年底前完成50处 |
| 劣V类水质 | 基本消除 |  |  |  |  |  |

- 绩效考核指标分解

2.1 三明市绩效考核指标年度任务分解

表4-2三明市2018-2020年年度的绩效指标分解表

| 类型 | 具体分类 | 现状值 | 2018年 目标值 | 2019年 目标值 | 2020年 目标值 | 总目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境综合整治 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第Ⅰ、Ⅱ类海水水质海域面积比例） | — | — | — | — | — |
|  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例 ( % ) | — | — | — | — | — |
|  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（ % ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 国家和省级监测断面地表水功能区Ⅲ类以上水质比例（ % ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 市级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（ % ) | 50 | 50 | 50 | 98 | 98 |
|  | 县级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（ % ) | 86.67 | 86.67 | 86.67 | 96 | 96 |
|  | 乡镇集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（ % ) | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
|  | 小流域优于且Ⅲ类水质比例（ % ) | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
|  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |
| 环境质量改善 | 城镇污水处理率（ % ) | 89.7 | 89.7，其中县90%、建制镇58% | 89.7，其中县92%、建制镇64% | 89.7，其中县94%、建制镇70% | 89.7，其中县94%、建制镇70% |
|  | 村镇垃圾收集处置率（ % ) | 建制镇90、建制乡90、行政村基本实现全覆盖 | 建制镇90、建制乡90、行政村基本实现全覆盖 | 建制镇90、建制乡90、行政村基本实现全覆盖 | 建制镇90、建制乡90、行政村基本实现全覆盖 | 乡镇90、行政村基本实现全覆盖 |
|  | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（ % ） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 生境修复 | 水土流失面积综合治理面积（km2） | - | 615.83 | 605.92 | 235.57 | 总量1040，其中水利部门 520，林业国土等其他部门 520 |
|  | 废弃矿山治理（处） | - | - | 12 | 77 | 89 |
|  | 林分改造面积（万亩） | - | 1.14 | 0.58 | 4.84 | 6.56 |
|  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹林生态化改造占既有面积比例为32.07%。茶园生态化改造占既有面积比例为43.03%。 | 竹林生态化改造占既有面积比例为32.07%。茶园生态化改造占既有面积比例为43.03%。 | 竹林生态化改造占既有面积比例为36%。茶园生态化改造占既有面积比例为43.03%。 | 竹林生态化改造占既有面积比例为40%。茶园生态化改造占既有面积比例为43.03%。 | 竹林生态化改造占既有面积比例为40%。茶园生态化改造占既有面积比例为43.03%。 |
|  | 生物多样性保护 | 丧失与流失得到基本控制 | 丧失与流失得到基本控制 | 丧失与流失得到基本控制 | 丧失与流失得到基本控制 | 丧失与流失得到基本控制 |

注：该表各指标现状值为2018年统计值

2.2三明市各县市区绩效指标

三明市各县区绩效目标按2018年、2019年、2020年分解情况如下表：

表4-3 三明市各县区分年度绩效目标分解表

| 县（市区） | 总体目标 | 工程建设绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水环境综合治理 |  |  |  |  | 环境质量改善 |  |  |  |  | 生境修复 |  |  |  |  |
|  |  | 具体分类 | 总目标值 | 2018年目标值 | 2019年目标值 | 2020年目标值 | 具体分类 | 总目标值 | 2018年目标值 | 2019年目标值 | 2020年目标值 | 具体分类 | 总目标值 | 2018年目标值 | 2019年目标值 | 2020年目标值 |
| 将乐县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 90.48，其中县94%、建制镇70% | 90.48，其中县90%、建制镇58% | 90.48，其中县92%、建制镇64% | 90.48，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 65(水利)、84.25（林业）、0.34（自然资源） | 26（水利）、37.42（林业） | 26（水利）、31.13（林业） | 13（水利）、15.7（林业）、0.34（自然资源） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | 15 | - | 3 | 12 |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | 13.8 | 3.8 | 5.27 | 4.73 |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.5 | - | - | 0.5 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占36.91%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占38%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰宁县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 91.4，其中县94%、建制镇70% | 91.4，其中县90%、建制镇58% | 91.4，其中县92%、建制镇64% | 91.4，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 65（水利）、66.65（林业）、0.33（自然资源） | 23.7（水利）、24.67（林业） | 22.1（水利）、33.97（林业） | 19.2（水利）、8.01（林业）、0.33（自然资源） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | 15 | - | 3 | 12 |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 4 | - | 2 | 2 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | - | - | - | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.38 | - | - | 0.38 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造40%，茶园43.03% | 竹园生态化改造占29.99%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占34%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建宁县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 91.0，其中县94%、建制镇70% | 91.0，其中县90%、建制镇58% | 91.0，其中县92%、建制镇64% | 91.0，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 65（水利）、80.07（林业） | 26（水利）、18.42（林业） | 20（水利）、45.21（林业） | 19（水利）、16.44（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 1 | - | - | 1 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | 11.8 | 5.13 | 3.33 | 3.34 |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 1.69 | 1.36 | 0.18 | 0.15 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三元区 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.7，其中区94%、建制镇70% | 89.7，其中区90%、建制镇58% | 89.7，其中区92%、建制镇64% | 89.7，其中区94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 4（水利）、20.1（林业） | 2.5（水利）、10.47（林业） | 4.8（林业） | 1.5（水利）、4.83（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 11 | 3 | 5 | 3 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | - | - | - | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 98 | 50 | 50 | 98 |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.61 | - | - | 0.61 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占33.03%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占36%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 80.93 | 80.93 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅列区 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.7，其中区94%、建制镇70% | 89.7，其中区90%、建制镇58% | 89.7，其中区92%、建制镇64% | 89.7，其中区94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 9.02（林业） | 3.98（林业） | 3.02（林业） | 2.02（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 11 | - | 11 | - |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | - | - | - | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.04 | - | - | 0.04 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占34.56%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占37%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 75 | 50 | 50 | 75 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.02，其中县94%、建制镇70% | 89.02，其中县90%、建制镇58% | 89.02，其中县92%、建制镇64% | 89.02，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 12（水利）、68.12（林业） | 4（水利）、28.93（林业） | 4（水利）、24.42（林业） | 4（水利）、14.77（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 2 | - | 2 | - |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | 1.33 | - | 0.66 | 0.67 |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.44 | 0.1 | 0.14 | 0.2 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 96 | 66.7% | 66.7% | 96 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占20.22%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占30%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明溪县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.46，其中县94%、建制镇70% | 89.46，其中县90%、建制镇58% | 89.46，其中县92%、建制镇64% | 89.46，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 65（水利）、78.52（林业） | 24.5（水利）、35.64（林业） | 27.5（水利）、30.43（林业） | 13（水利）、12.45（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | - | - | - | - |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | 6.13 | 2.47 | - | 3.66 |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 1 | - | - | 1 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 96 | 0 | 0 | 96 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占30.11%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占35%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁化县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.02，其中县94%、建制镇70% | 89.02，其中县90%、建制镇58% | 89.02，其中县92%、建制镇64% | 89.02，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 95（水利）、79.54（林业） | 58.22（水利）、31.27（林业） | 18.46（水利）、33.45（林业） | 18.32（水利）、14.82（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | -- | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 7 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | 6.13 | 2.53 | 3.6 | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.36 | - | - | 0.36 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占33.25%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占36%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永安市 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 90.68，其中市94%、建制镇70% | 90.68，其中市90%、建制镇58% | 90.68，其中市92%、建制镇64% | 90.68，其中市94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 6（水利）、99.01（林业） | 2（水利）、48.67（林业） | 2（水利）、29.77（林业） | 2（水利）、20.57（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 地质灾害（处） | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | 6.67 | - | - | 6.67 |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 林分改造面积（万亩） | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占32.76%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占36%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清流县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 98.52，其中县94%、建制镇70% | 98.52，其中县90%、建制镇58% | 98.52，其中县92%、建制镇64% | 98.52，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 65（水利）、79.22（林业） | 47.5（水利）、28.99（林业） | 7.5（水利）、34.73（林业） | 10（水利）、15.5（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | 13 | - | 3 | 10 |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 5 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | - | - | - | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.44 | 0.1 | 0.14 | 0.2 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占36.84%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占38%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 82.46 | 82.46 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尤溪县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.72，其中县94%、建制镇70% | 89.72，其中县90%、建制镇58% | 89.72，其中县92%、建制镇64% | 89.72，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 38（水利）、107.61（林业） | 16（水利）、56.74（林业） | 11（水利）、30.55（林业） | 11（水利）、20.32（林业） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | - | - | - | - |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 16 | 7 | 7 | 2 |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | - | - | - | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.43 | - | - | 0.43 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占28.3%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占34%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 87 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大田县 | 建成国家生态文明实验区，区域资源环境承载能力有效提升 | 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第 I、II类海水水质海域面积比例）（ %） | - | - | - | - | 城镇污水处理率（%） | 89.72，其中县94%、建制镇70% | 89.72，其中县90%、建制镇58% | 89.72，其中县92%、建制镇64% | 89.72，其中县94%、建制镇70% | 水土流失面积治理面积（km2） | 40（水利）、114.7（林业）、2.43（自然资源） | 15.85（水利）、37（林业） | 13.65（水利）、54.5（林业） | 10.5（水利）、23.2（林业）、2.43（自然资源） |
|  |  | 台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 废弃矿山治理（处） | 46 | - | 3 | 43 |
|  |  | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（%） | - | - | - | - | 村镇垃圾收集处理率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 地质灾害（处） | 3 | 1 | 2 | - |
|  |  | 国家和省级监测断面地表水功能区 III类以上水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 商品林赎买（km2） | - | - | - | - |
|  |  | 市级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 林分改造面积（万亩） | 0.52 | 0.17 | 0.15 | 0.2 |
|  |  | 县级集中式饮用水源水质 II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 茶园和竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占41.55%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% | 竹园生态化改造占40%，茶园占43.03% |
|  |  | 乡镇集中式饮用水源水质II类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小流域优于 III类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 | 丧失和流失基本得到控制 |
|  |  | 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 | 基本消除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目管控

按项目类型，从所属流域、项目名称、位置及范围、规模与内容、修复类型、业主单位、优化调整建议等方面进行管控。

- 治理措施

1、水环境治理和生态修复项目。针对当前项目区流域水环境存在的一系列问题，坚持保护优先、自然修复为主，管控措施、生物措施和工程措施相结合，统筹考虑上下游、左右岸、地上地下、城市乡村生态的关键因素，通过水源地保护、畜禽养殖污染治理、农村面源污染治理、污染水体修复、河道综合整治与水资源调配工程等治理措施，形成一套科学可行、针对性强的水生态修复模式，使区域水环境质量得到提升。

2、生物多样性保护项目。通过重点生态区位商品林赎买和生态功能提升、自然保护区生物多样性保护与修复、候鸟迁徙通道保护与修复、湿地恢复等措施提升生态系统服务功能，维护生物多样性。分阶段逐步限制用材林开发，控制林木资源消耗型项目建设，禁止采伐天然阔叶林，对林地退化的区域采取封禁和人工措施加强森林抚育，强化生态公益林保护，完善和优化山地森林生态系统；采取有力措施提高常绿阔叶林比例，改善森林结构，以提高水源涵养能力；强化自然保护区的建设、监督和管理，严格执行自然保护区条例，同时着手建设自然保护区群网和种质资源库，禁止各种破坏自然资源和产生环境污染的开发建设活动。

3、水土流失治理与农地生态功能提升项目。严格控制过度开山种茶种果、限制和减少橄榄等经济林种植面积，结合修复废弃矿山、林权赎买和封山育林等方式，统筹解决水土流失问题。

4、废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目。针对矿山渣堆压占损毁土地、渣堆形成滑坡和泥石流灾害、地面塌陷、水土污染等问题，按照“系统治理、消除隐患、生态修复、绿化为主、兼顾经济”的原则，通过废弃矿山生态修复消除灾害隐患，减缓水土污染，增加森林覆盖率，加快山体复绿，树立废弃矿山修复典范。重点地段地质灾害防治坚持“以防为主、防治结合、全面规划、综合治理”的原则，以消除威胁人民生命财产安全为首要任务，同时兼顾考虑治理生态效果，还百姓一个绿色宜居的生产生活环境。

5、机制创新与能力建设项目。针对山、水、林、田、湖等各类生态要素，依托互联网、云计算等平台，构建三明市生态综合监管云平台，利用卫星、无人机等现代通信技术进行全方位监控，对各类数据进行整合、挖掘、统计、分析，形成一个智慧型的天空地一体化信息监管平台，开展环境和生态监测、设施运营和监管、风险监控与预警等，为三明市山水林田湖草项目实施提供科学高效的信息管理综合平台。

第五章 金溪流域将乐县控制性详细规划

## 第十八条 规划范围

规划范围为将乐县全县范围。

## 第十九条 控制单元划分

将乐县共3个控制单元，分别为将乐县金溪干流控制单元（南口镇、黄潭镇、水南镇、光明镇、高塘镇、万全乡、古镛镇、漠源乡、白莲镇），将乐县安福口溪控制单元（大源乡、万安镇、安仁乡），将乐县大渠溪控制单元（余坊乡）。

## 第二十条 将乐县项目控规

将乐县共实施项目14项，总投资约4.9117亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（7项）、生物多样性保护工程（2项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（2项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（2项）和机制创新与能力建设工程（1项）。

表5-1 将乐县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将乐县农村生活污水处理项目 | 古镛镇、万安镇、高唐镇、白莲镇、黄潭镇、水南镇、光明镇、漠源乡、南口镇、万全乡、安仁乡、大源乡和余坊乡13个乡镇所辖61个行政村 | 古镛镇、万安镇、高唐镇、白莲镇、黄潭镇、水南镇、光明镇、漠源乡、南口镇、万全乡、安仁乡、大源乡和余坊乡等13个乡镇61个行政村实施农村环境综合整治，新建污水处理设施61套，日处理规模3480m3/d。 | 水环境质量改善 | （1）对设计水量、进水水质浓度进行复核，设计出水水质建议达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准排放；（2）污水收集系统、污水处理系统的实施建议参考《福建省农村环境连片整治示范工程（农村生活污水处理工程篇）技术指南》；（3）优先对人口密集或距离河流较近的村落实施农村生活污水综合治理工程。 |
| 2 | 将乐县重点生态区位商品林赎买等改革 | 将乐县闽江上游 | 2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.4万亩。2019年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.2万亩。2020年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.1万亩。 | 商品林赎买等改革0.7万亩 | 建议商品林赎买、林分结构改造提升的区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内。 |
| 3 | 将乐县地质灾害防治项目 | 将乐县南口镇孙坊村、将乐县余坊乡余坊村、将乐县黄潭镇泰村下孔头自然村 | 涉及地质灾害治理项目3个，采用边坡卸载，挡墙，坡面治理，锚杆固定，截排水沟等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 治理地质灾害点3处 | - |
| 4 | 闽江上游金溪流域将乐段水土流失综合治理项目 | 将乐县各相关乡镇 | 1.实施2017年度将乐县光明镇省重点乡镇项目、2018年度将乐县余坊乡省重点乡镇项目、将乐县兰花溪安全生态水系建设项目、将乐县龙池溪古镛段安全生态水系建设项目、将乐县金溪水环境综合整治项目，共计治理水土流失面积26km2。2.实施2019年度将乐县白莲镇省重点乡镇项目、2019年度将乐县高唐镇省重点乡镇项目、2019年度将乐县国家重点工程（井垅、里坊、南胜、湖管、高坊、寺许小流域），闽江上游金溪流域将乐段水土流失综合治理项目（将乐县黄潭镇、万全乡、大源乡、光明镇等乡镇水土流失治理项目），共计治理水土流失面积26km2。3.实施2020年度将乐县万安镇省重点乡镇项目、2020年度将乐县安仁乡省重点乡镇项目、2020年度将乐县漠源乡重点乡镇项目、2020年度将乐县国家重点工程（小王、大王、铜岭、赖地、班州、安仁小流域）、2020年闽江上游尤溪流域大田段水土流失综合治理项目，共计治理水土流失面积13km2。闽江上游金溪流域将乐段治理水土流失面积共计65km2。 | 水土流失治理面积65km2 | （1）根据项目区不同的土地利用方式和水土流失特点，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，兼顾治理效益，以能充分发挥治理措施的最佳效果为目的，以乡镇为单元，流失斑为对象，因地制宜，因害设防布设水土流失治理措施；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。（3）建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理。 |
| 5 | 将乐县金溪流域农地生态提升工程 | 将乐县各相关乡镇 | 生态型田间工程：修建引水坝（坎）20座，生态沟渠50Km；田间机耕道路50Km，生态护坡、挡墙5Km；及配套设施。 实施耕地土壤面源污染治理、耕地质量提升工程。 |  | - |
| 6 | 将乐县废弃、关闭矿山生态恢复治理 | 将乐县古镛镇、水南镇、万安镇 | 涉及11个矿区15处矿山，治理面积约43.92公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 废弃矿山治理11个矿山15处 | - |
| 7 | 将乐县城区饮用水源地综合整治及修复工程 | 下村水厂水源——漠村溪水源地上游路口 | 1、饮用水源工业污染整治。关闭拆除漠村溪水源地上游路口自然村三家企业，清理平整三家企业厂房工业场地60余亩，并进行生态环境修复。2、龙池溪水源地保护区界碑、隔离围网建设。 | 改善饮用水源水质 | - |
| 8 | 将乐县龙栖山自然保护区林权赎买或租用 | 龙栖山国家级自然保护区 | 实施保护区内林权赎买或租赁1.37万亩，其中2018年完成赎买0.17万亩，2019年完成赎买0.59万亩，2020年完成租赁0.61万亩。 | 林权赎买0.76万亩，林权租赁0.61万亩 | 建议林分改造过程中，补植树种考虑乡土树种，适地适树，树种多样化选择，尽量提高物种多样性与林分结构稳定性。 |
| 9 | 将乐县常上湖生态修复项目 | 将乐县常上湖 | - 河湖流域水环境修复工程：常兴湖底泥生态清淤项目、常源溪流域生物多样性保护项目、垃圾污水综合治理项目。 2.湿地修复及水源地保护工程：湿地公园建设项目、饮用水改造提升项目、金利化工有限公司搬迁项目。 3.生态景观建设工程：侯门山、回头山生态修复项目、环村一重山林相改造提升项目、常兴湖景观水体建设项目、生态种植基地项目。 4.边坡护岸修复工程：常兴湖边坡生态修复项目、常源溪生态护岸建设项目。 5.机制创新工程：生态文明教育示范基地建设，生态保护宣传长廊项目。 | 生境修复 | 常上湖生态修复要坚持以自然修复为主，人工修复为辅的原则。尤其是水体（1）生态修复中必须坚持绿色生态岸线和河道设计。岸线设计要充分考虑两栖动物的习性，河道要有足够的水生植物，保持河流生态系统服务功能。湿地公园建设要优先考虑物种的保护需求，其次考虑生态旅游设计。巡查步道设计要尽可能减少对自然生境的占用和破坏。此外，要在考虑生态保护的同时，兼顾旅游经济，改善当地居民经济条件，提高居民生活水平；（2）企业搬迁、亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 10 | 福建龙栖山国家级自然保护区生物多样性保护与建设项目 | 龙栖山国家级自然保护区 | 项目主要以区内小水电站退出整改工程、生态修复工程为建设重点，其中兰花溪流域4座水电站退出、1座水电站整改工程，工程施工及后期生态修复工程1项 | 水电站退出4座，整改1座 | / |
| 11 | 将乐县万安镇安福口溪安全生态水系建设项目 | 将乐县万安镇安福口溪 | 按照“六大目标、八个有”的要求，建设河道长度8.53km。 | 生境修复 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 12 | 将乐池湖溪小流域水体达标工程 | 南口镇 | 池湖溪小流域综合整治项目，实施工业污染治理，完成东南新材料、科利达香精香料厂废水污染治理等；河道涉砂整治；畜禽养殖污染整治。 | 水环境质量改善。 | （1）应强化东南新材料、科利达香精香料厂等企业的生产废水排放监管，严格执行国家相应排放标准；（2）养殖场的改造升级等工程与山水林田湖草相关度较低，建议不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 13 | 将乐县邓坊溪安全生态水系建设项目 | 高唐镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度8km。 | 生境修复 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 14 | 将乐县大源乡安福口溪安全生态水系建设项目 | 大源乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.31km。 | 生境修复 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |

第六章 金溪流域泰宁县控制性详细规划

## 第二十一条 规划范围

规划范围为泰宁县全县范围。

## 第二十二条 控制单元划分

泰宁县包括2个控制单元，杉溪控制单元（新桥乡、杉城镇、上青乡、朱口镇），池潭水库控制单元（大田乡、梅口乡、大龙乡、开善乡、下渠镇）。

## 第二十三条 泰宁县项目控规

泰宁县共实施项目11项，总投资约4.6622亿元。项目涵括水环境治理与生态修复工程（6项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（2项）和机制创新与能力建设工程（2项）。

表6-1 泰宁县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰宁县畜禽养殖污染治理 | 泰宁县各乡（镇） | 对19家存栏250头以上规模生猪养殖场和1家鸡场进行污染治理，建设沼气池、储液池、配水池、储粪间、氧化塘、异位发酵处理床(含配套设施)、污水深度处理设施、污水收集和利用管网、沼液运输车辆、无害化处理池，消毒设施设备、养殖舍前端节水等污染治理和粪污资源化利用等设备，项目建设后达到达标排放或零排放。同时拆除猪场面积26000m2猪舍及相关设施。新建屠宰场污水处理系统1套，排洪沟350米 | 削减污染物入河，改善水环境质量。预计可削减384.37吨COD，40.32吨氨氮，23.67吨总磷。 | 1、建议畜禽养殖污染治理设施建成通过验收后加强项目后续维护，积极凝练适合地方特色的畜禽养殖污染治理经验，并在全县或全市范围推广； 2、建议优先拆除位于饮用水源一级保护区、自然保护区核心区、闽江流域主要干流两侧等对闽江流域水环境质量或生态环境质量影响较大的畜禽养殖禁养区内的规模化畜禽养殖场。 3、屠宰场污水处理系统为企业配套水环境治理项目，建议项目建设资金以非中央补助资金为主。 |
| 2 | 泰宁县杉城镇（含城区）污水处理设施及排水管网建设项目 | 泰宁县杉城镇 | 新建同兴社、洋川村、八里桥等处污水管网2.5公里，配套建设2个小型污水处理系统等。 实施城西演武路、前坊街、城步街3条道路配套管网，建设污水管网3.7公里，供水管网2.7公里； 实施湖缘南路晚钟街、东方军街、新体路污水管网、排水管网建设2.5公里； 实施西内环路污水管网、雨水管网建设3.4公里； 实施张家坊大桥至污水泵站污水管网建设1.2公里； 实施尚书巷、红光巷、邓家巷、戴家巷、状元街污水、雨水管网改造建设1.6公里； 实施职中垄至月亮湾污水管网改造2.1公里。 | 提高生活污水收集处理率，改善水环境质量。 | 建议投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的管网建设工程。 |
| 3 | 泰宁县乡镇公厕（含三格化粪池）建设及固废治理项目 | 泰宁县各乡（镇） | 新建朱口镇、开善乡、大田乡、梅口乡、大龙乡集镇公厕5座、村庄公厕10座，改造下渠镇、大龙乡公厕2座。 新建改造三格化粪池3649座：杉城镇552座、朱口镇589座、上青乡315座、下渠镇112座、大田乡248座、大龙乡409座、梅口乡396座、开善乡615座、新桥乡413座。 建设大龙乡、开善乡、大田乡等12个垃圾收集站、9个垃圾中转站，购置垃圾收集车辆20辆、垃圾收集桶1500个。 四中垅基础设施建设等。 | 1、治理水土流失面积41.56 hm2 ； 2.配置公厕建设、垃圾收集运输装置有利于环境整洁，提高区域的垃圾收集处理率； 3.铺设雨水管网、污水管网有利于面源污染防治。 | 1、公厕、化粪池污水COD、氨氮浓度较高，应纳入市政管网或生活污水二级处理设施处理后再排放入自然水体，防止化粪池、公厕污水直接排放污染环境。 2、四中垅基础设施建设建议投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的水土流失治理和管网建设工程。 |
| 4 | 泰宁县城区及大金湖周边生态修复工程 | 泰宁县杉城镇、梅口乡 | 新建和改造城区污水管网15公里，新建和改造日处理共100吨的垃圾转运站3座，提升改造垃圾填埋场20万立方米，日处理渗滤液50吨，新建日处理600吨的污水处理站1座；对松光公园、杉阳大道沿岸进行生态修复；上坊岛林相改造300亩，建设上坊岛污水处理系统1套等 | 污水处理设施、管网改造有利于污水收集和集中处理，能加强入河污染物削减，改善河流水质。 | 建议将投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的污水处理设施、污水管网、垃圾填埋场等工程。因道路施工导致的生态破坏修复不建议使用中央山水林田湖草奖补资金。建议景观工程不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 5 | 泰宁县金湖及周边生态修复项目 | 泰宁县杉城镇、梅口乡、大龙乡 | 实施汀兰园、岸芷园、张家坊至邹王坑公路两侧生态修复，建设杉溪、百竹园至下坊等金溪下段沿河安全生态水系约5公里，治理4处废弃矿山，建设百竹园污水处理系统1套，百竹园及南会服务区雨污水管网约5公里，绿化提升192亩等 | 治理废弃矿山4处；污水处理设施、管网改造有利于污水收集和集中处理，能加强入河污染物削减，改善河流水质；生态安全水系建设有利于局部水生态环境改善。 | 建议进一步核实项目投资额或补充拟建设内容；建议将投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的废弃矿山治理、污水处理设施、雨水管网和污水管网等工程；因道路施工导致的生态破坏修复不建议使用中央山水林田湖草奖补资金。建议景观工程不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 6 | 泰宁县地质灾害防治项目 | 泰宁县杉城镇 | 涉及地质灾害治理项目4个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 治理地质灾害点4处。 |  |
| 7 | 闽江上游金溪流域泰宁段水土流失综合治理项目 | 泰宁县各乡镇 | 综合治理水土流失面积65km²。其中：封禁治理65km²；田间道路6.2km，排水沟5.8km，建设安全生态水系21km，生态护岸10Km。其中：2018年实施朱口镇、梅口乡、开善乡、大田乡，治理水土流失面积23.7km²。2019年实施杉城镇、开善乡、梅口乡、下渠镇、大田乡，治理水土流失面积22.1km。2020年实施杉城镇、新桥乡、上青乡，治理水土流失面积19.2km² | 水土流失治理面积65 km2。 | 1、建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理； 2、建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸； 3、对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 8 | 泰宁县废弃、关闭矿山生态恢复治理 | 泰宁县大龙乡 | 涉及1个矿区5处矿山11处矿点，治理面积约29.93公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 治理1个矿区5处矿山11处矿点，矿山治理范围约29.93公顷。 |  |
| 9 | 泰宁县生态环保智慧监管平台建设项目 | 泰宁县 | 生态环境监控预警系统、流域监控系统、生态环境指挥调度中心等。 | 建设监控预警、流域监控、指挥调度三大系统能提高当地环保系统的环境监管水平，对保障区域环境质量有积极贡献。 |  |
| 10 | 泰宁县上青乡上清溪安全生态水系建设项目 | 上青乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.251km。包括（1）营造生物生境（生态缓冲带）3938m2；（2）重塑河流形态（清淤疏浚）3095m，硬质护岸柔化3355m，引水堰改造设计2座；建设生态护岸1772m；（3）生态亲水步道1789m，生态亲水节点3处；（4）保护标识牌5个，宣传标识牌2个，防洪警戒标识牌8个，安全警示标识牌12个。 | 生境修复。 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 11 | 福建峨嵋峰国家级自然保护区水电站生态整治工程 | 峨嵋峰自然保护区 | 峨嵋峰自然保护区缓冲区坑元一级、大坪三级2座水电站退出及河道生态修复。退出电站总装机1100KW，拆除拦河坝2座及发电机组等设施，对河道、河岸等进行生态修复和生态问题的整治。 | 水电站退出2座 | 建议拦河坝、引水设施拆除等水电站退出行为应尽量减少对周边森林的扰动，尽可能降低对周边生态环境的影响。 |

第七章 金溪流域建宁县控制性详细规划

## 第二十四条 规划范围

规划范围为建宁县全县范围。

## 第二十五条 控制单元划分

建宁县共3个控制单元，分别为建宁县濉溪控制单元（溪源乡、黄坊乡、濉溪镇、溪口镇、福建建宁经济开发区），建宁县澜溪控制单元（里心镇、伊家乡、客坊乡、黄埠乡），建宁县均口镇安远溪控制单元（均口镇）。

## 第二十六条 建宁县项目控规

建宁县共实施项目8项，总投资约3.8861亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（4项）、生物多样性保护工程（1项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）和机制创新与能力建设工程（1项）。

表 7-1 建宁县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建宁县地质灾害防治项目 | 建宁县里心镇双溪村村部边 | 涉及地质灾害治理项目1个，采用削坡减载、挡土墙、坡面防护、框架锚杆、排水系统等措施对地灾点进行综合治理。 | 治理地质灾害点1处 | - |
| 2 | 建宁县水源地综合整治及修复工程 | 全县王坪栋溪、坑井水库、里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡、伊家乡、黄埠乡和客坊乡9个饮用水源保护区 | 开展饮用水整治，改造城区饮用水管道6390米，对全县9个饮用水源保护区设置标志牌、警示牌36块。 | 改善饮用水源水质 | - |
| 3 | 建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 | 里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡、伊家乡、黄埠乡、客坊乡等7个乡镇镇区及濉溪镇、溪口镇、里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡、伊家乡、黄埠乡、客坊乡9个乡镇所辖40个行政村 | 新建7个乡镇污水处理厂，日处理污水量2750吨，铺设污水干管26.7公里，接户支管60.1公里，新建39个行政村污水处理站，日处理污水量1530吨，铺设污水管网105.93公里。 | 2020年底达到县城污水处理率94%和建制镇污水处理率70%的目标值，并且削减生活污染物排放量，改善水环境质量 | 污水收集系统、污水处理系统的实施建议参考《福建省农村环境连片整治示范工程（农村生活污水处理工程篇）技术指南》 |
| 4 | 建宁县重点生态区位商品林赎买等改革 | 建宁县闽江上游重点生态区位 | 2017年4月至2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.5879万亩。2019年计划实施重点生态区位商品林赎买等改革0.15万亩。2020年计划实施重点生态区位商品林赎买等改革0.5万亩。 | 完成商品林赎买1.2379万亩 | 建议赎买区域进一步以生态保护为导向，集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内 |
| 5 | 建宁县溪源乡楚溪安全生态水系建设项目 | 建宁县溪源乡鲇坑村 | 建设总长为11.89km，包括楚溪主干流段及支流鱼落，其中楚溪主干流段建设河段起点为东溪村黄家坊自然村上桥，终点为鲇坑村庙下山，建设长度为6.41km，主要建设内容为新建护岸542.9m，堤岸加固143m，生态清淤4105m3，植物生态修复7891m2，新建滚水坝1座，生态巡查步道1565m；支流鱼落溪段起点为都团村陈家地自然村1#桥，终点为楚溪与鱼落溪汇合口，建设长度为5.48km，主要建设内容为新建护岸446.7m，生态清淤482m3，植物生态修复1000m2，滚水坝修复1座，生态巡查步道461m。 | 通过实施生态清淤、植物生态修复和生态护岸等工程，有助于增加楚溪水环境容量，改善楚溪水环境质量，保持楚溪料坊小流域断面水质优良。 | 坚持保护优先、自然修复为主，规划各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸 |
| 6 | 闽江上游金溪流域建宁段水土流失综合治理项目 | 建宁县各乡镇 | 1.实施2018年度建宁县里心镇国家水土保持重点建设工程（芦田（二期）、双溪、里心（一期）水土流失综合治理项目）、2017年度建宁县黄坊乡重点乡镇项目、2018年度建宁县溪源乡重点乡镇项目；2018年度建宁县省重点县项目（伊家乡）、2018年度建宁县溪口镇重点流域生态补偿枫元村水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积2.3 km²；2.实施2019年度建宁县国家水土保持重点建设工程（溪口镇、里心镇）、2019年度建宁县客坊乡重点乡镇项目、2019年度建宁县伊家乡重点乡镇项目、2019年度建宁县重点县项目（黄坊乡），综合治理水土流失面积20 km²；3.2020年度建宁县国家水土保持重点建设工程（里心镇、黄坊乡、黄埠乡）、2020年度建宁县里心镇重点乡镇项目、2020年度建宁县均口镇重点乡镇项目、2020年度建宁县（溪口镇、里心镇、溪源乡）重点县项目、2020年闽江上游金溪流域建宁段水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积19 km²。闽江上游金溪流域建宁段综合治理水土流失面积共计41.3 km²。 | 水土流失治理面积41.3km² | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理， |
| 7 | 建宁县环境监管网格化体系数字化管理平台项目 | 建宁县综治服务中心、工矿企业 | 依托综治服务中心，建设环境监管网格化信息平台一套，工矿企业视频实时监控设施30套，移动终端APP软件一套。涉及濉溪镇、溪口镇、里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡等乡镇 | 建设环境监管网格化信息平台一套 | - |
| 8 | 建宁县闽江源头（濉溪段）生态修复保护工程 | 建宁县闽江源头濉溪段 | 水土流失治理23.7平方公里；均口镇修竹溪水环境综合治理；农村环境综合整治（污水处理、公厕改造、乡村绿化等）；林地赎买；高标准农田建设；矿山生态修复；濉溪和圳头溪生态水系等。 |  |  |
| （1） | 建宁县均口镇修竹溪水环境综合治理项目 | 建宁县均口镇 | 综合治理河道4.5km，建设生态水系4.5km，新建生态护岸3.829km，改造硬质护岸0.146km，建设生态步道3.422km,生态缓冲带13206m2，恢复河滩湿地13206m2，新建农村集中式污水处理站2处。 | 通过实施新建生态护坡、修复绿化植被、恢复河滩湿地、恢复水毁河道、新建农村集中式污水处理设施及其配套管网等工程，有助于增加修竹溪水环境容量，改善修竹溪水环境质量。 |  |
| （2） | 建宁县濉溪、圳头溪安全生态水系 | 建宁县濉溪镇濉溪镇水南村、城关村、黄坊舟、斗埕村 | 综合整治河长24.49公里，其中：濉溪城区段13.6公里，圳头溪10.89公里；新建生态护岸1.72公里，其中：濉溪城区段0.62公里、圳头溪1.1公里 |  |  |
| （3） | 建宁县闽江源头（濉溪段）生态修复保护工程水土流失治理 | 建宁县濉溪镇大源村、高峰村、长吉村和均口镇 | 实施综合治理水土流失面积2369.76公顷；其中：大源、高峰、长吉综合治理面积2119.76公顷，均口镇综合治理面积250公顷。 | 水土流失综合治理面积23.7平方公里。 |  |
| （4） | 建宁县高标准农田建设项目 | 建宁县宁溪流域 | 建设高标准农田（莲田）0.6万亩 |  |  |
| （5） | 大源重点生态区位商品林赎买 | 建宁县濉溪镇 | 2017年4月至2018年实施重点生态区位商品林赎买0.182万亩，2019年计划实施重点生态区位商品林赎买0.35万亩。对应绩效目标：完成商品林赎买0.532万亩。 | 完成商品林赎买0.5万亩 |  |
| （6） | 圳头铺前至大源人居环境整治提升工程 | 建宁县圳头村铺前组至大源村段 | 新建大源村、高峰村集中式污水处理设施2处；新建改造三格化粪池80户、改造大源村公厕1座；对铺前、高峰部分节点实施道路、绿化、环境提升等绿化美化亮化工程 |  |  |
| （7） | 富强石材矿山生态环境修复工程 | 建宁县富强石材矿山 | 建设矿山雨污分离-污水集中处理系统，完善矿山污水处理设施，新购污水处理塔-半自动过滤设备-全自动压榨机1台，新建拦污坝2座，建设污水收集管网5公里；实施绿化工程，建设6公里矿山沿线两则水土保持工程等。 |  |  |

第八章 沙溪流域三元区控制性详细规划

## 第二十七条 规划范围

规划范围为三元区全域范围。

## 第二十八条 控制单元划分

三元区共1个控制单元，为三明市区沙溪控制单元，包括城关街道、白沙街道、富兴堡街道、荆西街道、莘口镇、岩前镇、城东乡、中村乡8个乡镇。

## 第二十九条 三元区项目控规

三元区共实施项目8项，总投资约2.5657亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（6项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）和废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）。

表8-1 三元区山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三元区沙溪流域荆东小溪水环境治理 | 三元区荆东小溪，项目实施区域位于三元区的三明学院南区、荆东村、福利院 | 新建污水处理站1座，总处理污水量为2500 m3/d；敷设收集与处理管网总长度约5 km，直径为DN100～DN300；塑料检查井110座，沉泥井8座，密封检查井50座，截流井6座，清淤量4500 m³。新建城区标准公厕17座、改造城区老旧公厕19座，开放内部公厕10座，农村新建及改造公厕28座。 | 新建污水处理站将削减COD 264 t/a，氨氮25 t/a，总磷4 t/a，将有效减少生活污水的入河量；新建公厕和农户改厕工程的实施，将有效降低生活污染物直排入环境的量，提升河流水质。 | 强化系列节能环保施工工艺和技术的应用，项目建成后对运营过程中产生的污染废弃物进行针对性处理，以避免对周边环境产生负面影响。 |
| 2 | 三元区薯沙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程 | 莘口镇 | 内源污染治理：在薯沙溪水库库区内建设水体生态修复系统，对薯沙溪水库汇水水域内的炉洋村和中央溪村小流域、后溪村和清溪村小流域、龙泉村小流域进行水体生态修复；外源污染治理：1）农村面源污染控制工程：对薯沙溪流域内的10个村庄分别开展截污工程建设。建设8座集中式生活污水处理设施及10座垃圾收集中转站，并在沙阳村建设一套垃圾压缩中转站，同时配置相应垃圾桶、转运车辆5辆。2）制笋废水和笋壳综合治理：对薯沙溪饮用水源保护区内的近900家制笋废水进行收集，清运至水源保护区外的污水处理设施进行处理，引导笋壳进行资源综合利用治理。3）建设清洁笋干生态加工系统：在水源保护区内建设生烤笋设备50套，从源头上控制笋水产生量，减少进入水库的笋水量，征收土地40亩建设标准厂房进行生笋收集，搭建清洁笋干收集、加工平台。4）毛竹、果园种植面源控制工程：在炉洋等村开展毛竹、果园科学施肥与减量施肥8000亩。5）薯沙溪流域水土流失与生态修复工程：实施薯沙溪重点段堤防4.5km，建设生态护岸12.55km，新建拦砂坝14座，小型拦蓄坝5座。6）实施薯沙溪安全生态水系建设项目：治理流域内点源、面源污染，沿河截污，良河床清淤清障、修复河岸、恢复河滩等。7）三明市水源地薯沙溪综合管理中心建设项目：对薯沙溪水库电站管理用房及在莘口镇建设构建筑面积约2500平方米综合管理中心，配备监控科研仪器等相关设施，对整个薯沙溪水库进行实时监控。 | 削减COD 60 t/a，氨氮3.7 t/a，总磷0.5 t/a，将有效减少污染物负荷量；其他点源面源污染治理工程的实施也将有效提升水库水质。 | 建议进一步论证水体生态修复工程对水质改善的作用，加强断面水质监测，防控水污染风险；污水管道的设计施工尽可能与村庄整体景观提升相结合。 |
| 3 | 三元区槐坑垃圾填埋场整治工程项目 | 城东乡 | （1）地面建筑物拆除，周边“散乱污”企业整治，垃圾清理；（2）进行场地边坡整治，表面覆膜防渗处理，处理面积约13000 m2；防洪与雨水导排工程设置排水沟600 m、景观绿化工程生态护坡15000 m2、同时对周长约500 m的场地进行防渗墙、导气井设置，建设跟踪监测设施等。 | 有效改善项目区周边环境空气质量与水环境质量。 | 在垃圾填埋场的周边设置绿化带，填埋场封顶后场顶种植植被绿化。 |
| 4 | #### 三元区东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程 | 中村乡 | 1、东牙溪水库生物多样性保护及生态系统质量提升工程；2、在东牙溪主支流筠竹溪重点段实施生态护岸3 km；3、水源地安全达标建设；4、在中村、前村等村拆除旱厕200座，新建或改造水冲式公厕16座；5、在牛岭一村、牛岭二村新建一个污水处理系统；6、对松阳、白水、埔头城、蕉坑、大焙坑等五个村进行污水处理设施改造及附属设施建设；7、张坑村养鳗场整体拆除修复；8、对中村乡15个村笋作坊进行笋水收集转运；9、水源地规范化建设；10、东牙溪水源地综合管理中心建设；11、吉峰等四个村农村环境综合整治；12、居阳等八个村农村污水处理系统提标改造。 | 污水处理系统提标改造、牛岭村污水治理项目、笋水收集处置等项目投入运行后，将削减COD40 t/a，氨氮1.3 t/a，总磷0.2 t/a，能有效提升水库水质；其他工程的实施也将有效削减水库的内源污染，降低水库的环境风险，提升水库水质。 | 建议进一步论证水体生态修复工程对水质改善的作用，加强断面水质监测，防控水污染风险；污水管道的设计施工尽可能与村庄整体景观提升相结合。 |
| 5 | #### 万里安全生态水系建设 | 起点为东牙溪干流的米洋村，终点为牛岭村，及张坑溪支流的张坑村20号桥至张坑村16号桥下游400 m，及焙坑溪支流上游兰花基地至汇合口 | 以东牙溪为轴，通过对其12.98 km的河道进行生态保护、修复、涵养、提升、美化。建设生态游憩区段：滩地植被修复面积685 m2，生态巡查步道长550 m、生态节点面积4720 m2、生态护岸长720 m。建设生态修复区段：滩地植被修复面积11090 m2，生态巡查步道长1170 m、生态护岸长1610 m、堤顶步道布设花池面积4720 m2。建设生态保护区段：局部区域进行河道清障。 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 | 两岸完善截污管网建设，逐步实现雨污分流，污水纳管，提高截污率，减少污水流入河道，改善东牙溪水质；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 6 | 三元区地质灾害防治项目 | 三元区 | 涉及地质灾害治理项目11个，采用截排水沟、削坡、锚杆、挡墙、框架梁、仰斜排水孔、坡脚排水沟、土工格植草等工程措施对地灾点进行降险处理或综合治理。 | 治理地质灾害点11处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 7 | 三元区溪源溪小流域综合整治项目 | 岩前镇星桥、增坊等村 | 完善星桥等村污水处理设施，改造星桥、欧坑、白叶坑等村户用三格化粪池；清理溪源溪流域生猪散养户。 | 减少污水流入河道，改善河流水质。 | 污水收集系统、污水处理系统的实施建议参考《福建省农村环境连片整治示范工程（农村生活污水处理工程篇）技术指南》。 |
| 8 | 闽江上游沙溪流域三元段水土流失综合治理项目 | 三元区各乡镇 | 1）实施2018年度三元区莘口镇省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积2.5 km2；2）实施2020年三元区中村乡省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积1.5 km2。闽江上游沙溪流域三元段综合治理水土流失面积共计4 km2。 | 水土流失治理面积4 km2。 | 根据项目区不同的土地利用方式和水土流失特点，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，兼顾治理效益，以能充分发挥治理措施的最佳效果为目的，以乡镇为单元，流失斑为对象，因地制宜，因害设防布设水土流失治理措施。建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |

第九章 沙溪流域梅列区控制性详细规划

## 第三十条 规划范围

规划范围为梅列区全域范围。

## 第三十一条 控制单元划分

梅列区共1个控制单元，为三明市区沙溪控制单元（列东街道、列西街道、徐碧街道、陈大镇、洋溪镇）。

## 第三十二条 梅列区项目控规

梅列区共实施项目7项，总投资约7.6856亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（6项）和废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）。

表9-1 梅列区山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效 目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅列区羊口仔溪（及洋溪）安全生态水系项目 | 洋溪镇 | （对羊口仔溪(8.86km)及洋溪(2.32km)两河段埋设河岸岸线与保护蓝线界桩22.36km。河道清淤、清障，滩地植物群落修复3.6hm²，1座滚水坝修复，建设964m生态护岸、3km长生态巡查栈道及亲水景观平台3.10km²等 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规划各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围 |
| 2 | 梅列区碧溪万里安全生态水系建设项目 | 陈大镇 | 设计河段总长约10.53km。其中，生态涵养区河道长约7.07km，主要建设内容包括生态巡查步道4275m，生态节点7156m²，滩地植被修复12825m²，清淤855m³，生态护岸长1810.5m；生态保护区河道长度约3.46km | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规划各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围 |
| 3 | 梅列区碧溪水系综合整治工程 | 梅列区陈大镇碧溪、渔溪、大源溪、碧口入河口 | 综合治理碧溪及其支流渔溪和大源溪河长34.1 km，其中碧溪干流河段21.9 km，渔溪支流7.6 km，大源溪支流4.0 km，碧口沙溪段0.7 km。新建生态护坡711.0 m，生态护岸7.74 km，河床改良5.38 km，河道清淤11.7 km，新建生态湿地13812 m2，新建生态休闲步道（木栈道）10.9 km，新建排水涵管12处 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量 | 两岸完善截污管网建设，逐步实现雨污分流，污水纳管，提高截污率，减少污水流入河道，改善河流水质；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围 |
| 4 | 列东污水处理厂搬迁及扩建项目 | 梅列区碧湖 | 设计总规模为日处理污水5万吨，一期日处理污水3万吨，采用AAO（厌氧-缺氧-好氧）污水处理工艺，出水全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，污泥经脱水含水率达到60%后外运处置 | 项目一期工程建成并投入使用后，可削减COD 1204.5吨/年，氨氮65.7吨/年，总磷16.43吨/年，将有效提升河流水质 | 根据城区雨污分流改造情况进一步核实水量和水质标准，分析生活污水、工业废水比例。设置道路缓和段与衔接，避免坡度过大；并注意205国道方向立面效果设计，优化城市景观效果。 |
| 5 | 梅列区地质灾害防治项目 | 梅列区 | 涉及地质灾害治理项目11个，采用截排水沟、坡面修整、植被复绿、支档结构、岩石破碎等工程措施对地灾点进行降险处理或综合治理 | 治理地质灾害点11处 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 6 | #### 三明市区污水管工程 | 梅列区 | 1.G205沿线（碧口桥至新建污水处理厂段）3.6公里污水管网及泵站建设；2.江滨路（徐碧铁路桥至碧口桥段）污水管网及泵站建设；3.实施河西路等约3.5公里污水管网改造；4.实施东安路周边及列东街（四路至五路）雨污分流改造工程 | 提高水体水质，改善人居环境，减少水质超标对于流域生态的破坏。 |  |
| 7 | #### 蕉溪龙泉溪流域综合整治工程 | 梅列区 | 蕉溪流域污水管网工程、小蕉污水处理厂提升改造、蕉溪及龙泉溪畜禽整治、龙泉溪205国道及高铁沿线植被恢复、龙泉溪河道整治（护岸及清淤）、后山渣场整治（淋溶水处理及挡土坝） | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量 |  |
| 8 | #### 餐厨垃圾处置项目 | 梅列区 | 建设餐厨垃圾处理中心，本项目建设规模为处理餐厨垃圾80t/d，生产线处理能力为12—15t/h，运行时间为8h/d。 | 提高水体水质，改善人居环境 |  |

第十章 沙溪流域沙县控制性详细规划

## 第三十三条 规划范围

规划范围为沙县全域范围。

## 第三十四条 控制单元划分

沙县共2个控制单元，分别为沙县东溪控制单元（富口镇、高桥镇、夏茂镇），沙县沙溪干流下游控制单元（高砂镇、青州镇、湖源乡、凤岗街道、虬江街道、郑湖乡、南霞乡、大洛镇、南阳乡）。

## 第三十五条 沙县项目控规

沙县共实施项目7项，总投资约0.9878亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（3项）、生物多样性保护工程（2项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）和废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）。

表10-1 沙县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽江上游天然林和重点生态区位商品林林分改造项目 | 沙县重点生态区 | 2018年实施建设重点生态区位商品林林分结构改造提升0.1万亩；2019年实施建设重点生态区位商品林林分结构改造提升0.14万亩 | 林分改造0.24万亩 | 建议林分改造过程中，补植树种考虑乡土树种，适地适树，树种多样化选择，尽量提高物种多样性与林分结构稳定性 |
| 2 | 沙县闽江上游天然林和重点生态区位商品林赎买 | 南霞乡、郑湖乡、夏茂镇、高桥镇、高砂镇、青州镇、富口镇、凤岗街道、虬江街道 | 2019年实施天然林和重点生态区位商品林赎买（租用）0.1万亩，2020年实施天然林生重点生态区位商品林赎买（租用）0.1万亩 | 商品林赎买或租用0.2万亩 | 建议赎买区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内 |
| 3 | 沙县地质灾害防治项目 | 高桥镇高桥村、沙县夏茂镇月邦村黄沙桥自然村 | 涉及地质灾害治理项目2个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理 | 地质灾害治理2处 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，确保滑坡稳定 |
| 4 | 沙县畜禽污染整治项目 | 虬江街道金泉村王绍炜猪场、湖源乡城前村陈桂垂养猪场 | 拆除关闭猪场2家，拆除猪舍及附属房面积3100平方米 | 削减COD28.90 t/a，氨氮3.07 t/a，总磷1.79 t/a，能降低入河污染负荷，有效提升河流水质 |  |
| 5 | 沙县南溪安全生态水系项目 | 起点为大华山水库，终点为沙溪入河口 | 建设项目总长度为22.9 km，起点为大华山水库，终点为沙溪入河口。其中，南溪现代农业科技示范园至沙溪入河口段、罗岩庙河段为核心治理段，长度约2.4 km。主要建设内容为生态护岸、生态巡查步道、生态亲水节点等，共布置了15段护岸、15 km巡查步道、8个亲水节点 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规划各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 6 | 闽江上游沙溪流域沙县段水土流失综合治理项目 | 沙县各乡镇 | 1）实施2018年度沙县郑湖乡省重点乡镇项目、2018年度沙县凤岗街道省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积4 km2；2）实施2019年度沙县青州镇省重点乡镇项目、2019年度沙县大洛镇省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积4 km2；3）实施2020年度沙县高砂镇省重点乡镇项目、2020年度沙县虬江街道省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积4 km2。闽江上游沙溪流域沙县段综合治理水土流失面积12 km2。 | 水土流失治理面积12 km2 | 根据项目区不同的土地利用方式和水土流失特点，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，兼顾治理效益，以能充分发挥治理措施的最佳效果为目的，以乡镇为单元，流失斑为对象，因地制宜，因害设防布设水土流失治理措施。建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围 |
| 7 | 沙县豆士溪小流域水环境综合整治工程 | 沙县豆士溪 | 1）大洛段4公里河道防洪堤和清淤工程；2）大洛宝莲纸厂污水升级改造项目；3）完成南霞乡50个、湖源乡67个、大洛镇70个、虬江街道30个三格化粪池建设任务；4）建设虬江街道长红村污水处理项目；5）划定南霞双溪水库水源地保护区工作。 | 小流域优于III类水质比例达到90%以上 |  |

第十一章 沙溪流域明溪县控制性详细规划

## 第三十六条 规划范围

规划范围为明溪县全域范围。

## 第三十七条 控制单元划分

明溪县共3个控制单元，分别为明溪县胡贡溪控制单元（胡坊镇）、明溪县角溪控制单元（夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇）、明溪县渔塘溪控制单元（沙溪乡、雪峰镇、蒲仙镇、城关乡、夏阳乡）。

## 第三十八条 明溪县项目控规

明溪县共实施项目7项，总投资约2.1319亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（5项）、生物多样性保护工程（2项）。

表11-1 明溪县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙溪流域明溪段国际候鸟迁徙通道保护与修复工程 | 明溪县全境 | 1.实施鸟类栖息地保护与修复工程。在全县候鸟栖息重要区域实施封山育林14.5万亩，林分改造1万亩，商品林赎买3000亩；实施湿地修复0.9万亩，农田面源污染生态治理8200亩，农田湿地化改造200亩，租用农田种植鸟类食物；清除水库网箱养殖2.2万平方米；拆除河流源头及沿岸生猪养殖场。2.实施鸟类监测体系建设。建设县级鸟类资源数据中心，在全县候鸟迁徙线重要区域完善移动网络基础设施，布设智能化鸟类监测系统，设立30个观鸟监测站、5座监测塔，配备30名护鸟监测员，建设鸟类科考步道40公里，组织开展鸟类资源本底调查。3.实施鸟类科普宣教体系建设。在候鸟通道沿线村庄、公路设置鸟类宣传牌、展板、标示牌等设施。完善鸟类资源保护与发展机制，在全县鸟资源重点村开展村庄环境综合整治，完善生态观鸟旅游设施；定期组织开展爱鸟护鸟宣传活动，开设观鸟导赏员培训班，推动鸟类保护与观鸟产业融合发展。4.实施鸟类救护体系建设。建设鸟类等野生动物收容救护站3个，配备救护设备、药品等物资。 | 封禁林地14.5万亩，林分改造1万亩，商品林赎买0.3万亩。 | 优先考虑物种的保护需求，尽可能减少对自然生境的占用和破坏。 |
| 2 | 闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目 | 明溪县各乡镇 | 1.实施2018年度明溪县国家水土保持重点建设工程（瀚仙溪、小眉溪、坪埠溪小流域）、2018年度明溪县枫溪乡省重点乡镇项目、闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目（盖洋镇）、明溪县画桥溪安全生态水系建设项目，共计治理水土流失面积24.5 km2。2.实施2019年度明溪县国家水土保持重点建设工程（枫溪、夏坊、温庄、雷西溪小流域）、2019年度明溪县盖洋镇省重点乡镇项目、2019年度明溪县胡坊镇省重点乡镇项目、闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目（夏阳乡）、明溪县夏阳溪安全生态水系建设项目，共计治理水土流失面积27.5 km2。3.实施2020年度明溪县国家水土保持重点建设工程（盖洋溪、温庄溪、城岚溪小流域）、2020年度明溪县瀚仙镇省重点乡镇项目、2020年度明溪县夏阳乡省重点乡镇项目，共计治理水土流失面积13 km2。闽江上游沙溪流域明溪段综合治理水土流失面积共计65 km2。 | 水土流失治理面积65 km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 3 | 明溪县重点生态区位商品林赎买项目 | 明溪县重点生态区 | 2017年4月至2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.37万亩。2019年至2020年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.25万亩。 | 完成商品林赎买或租用0.62万亩。 | 建议加强重要物种活动区域的林权赎买，尽量以天然林为主 |
| 4 | 明溪县小流域综合治理项目 | 明溪县渔塘溪、夏阳溪、胡贡溪等小流域沿线，盖洋镇、夏阳乡、沙溪乡 | 明溪县：共建设全县11个小流域水质自动监测站及视频监控平台（一期建设六个，二期建设五个）；沙溪乡瑶奢村、沙溪乡梓口坊村、夏阳乡杏村村、盖洋温庄村小流域水环境综合整治。 | 小流域达到或优于Ⅲ类水质比例达到90%以上。 | 无。 |
| 5 | 明溪县饮用水水源地综合整治项目 | 城关乡、胡坊镇、沙溪乡、夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡、枫溪乡 | 新建改造盖洋镇、夏阳乡、沙溪乡、枫溪乡、夏坊乡、胡坊镇、罗翠水库饮用水水源地围网、清水池、沉淀池、消能池和水源地的综合整治等。 | 水源地水质Ⅱ类标准比例达到绩效目标要求。 | 无。 |
| 6 | 福建君子峰国家级自然保护区内电站退出及生态修复项目 | 夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡 | 退出君子峰自然保护区核心区、缓冲区范围内的紫云、岩下、岩坑三座小水电，并进行生态修复。 | 拆除保护区内水电站3座。 | 建议拦河坝、引水设施拆除等水电站退出行为应尽量减少对周边森林的扰动，尽可能降低对周边生态环境的影响。 |
| 7 | 明溪县渔塘溪城区上游段安全生态水系建设项目 | 雪峰镇、城关乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.2km。 | 综合治理河道长度10.2km。 | 无。 |

第十二章 沙溪流域宁化县控制性详细规划

## 第三十九条 规划范围

规划范围为宁化县全域范围。

## 第四十条 控制单元划分

宁化县共5个控制单元，分别为宁化县安远溪控制单元（安远镇）、宁化县翠江控制单元（安乐镇、城南镇）、宁化县水茜溪控制单元（泉上镇、水茜镇、中沙乡、湖村镇、河龙乡）、宁化县西溪控制单元（翠江镇、方田乡、城郊乡、济村乡、淮土镇、石壁镇）、宁化县长潭河控制单元（冶平畲族乡、曹坊镇）。

## 第四十一条 宁化县项目控规

宁化县共实施项目8项，总投资约1.7149亿元，项目涵括生物多样性保护工程（1项）、水环境治理与生境修复工程（5项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）。

表 12-1 宁化县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目 | 宁化县各乡镇 | 综合治理水土流失面积95km2。1）2017年度宁化县省级重点县项目(陂塘下、刘坑、南埔小流域)、2017年度宁化县济村乡重点乡镇项目、2017年度宁化县河龙乡重点乡镇项目、2017年度宁化县水茜镇重点乡镇项目、2018年度宁化县省级重点县项目(社园登、洋坊小流域)、2018年度宁化县曹坊镇重点乡镇项目、2018年度宁化县方田乡重点乡镇项目、2018年度闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目(水茜镇、济村乡)，2018年国家水土保持重点建工程(黄坊、曹溪、圣禾坪等小流域)，综合治理水土流失面积63.1km²；2）2019年度宁化县省级重点县项目(碗窑上小流域)、2019年度宁化县治平乡重点乡镇项目、2019年度宁化县石壁镇重点乡镇项目、2019年度宁化县泉上镇重点乡镇项目、2019年度闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目(石壁镇、淮土镇、方田乡)，2019年国家水土保持重点建工程(洋坊、藤坊罗江下等小流域)，综合治理水土流失面积18.81km²；3）2020年度宁化县省级重点县项目(凤山溪小流域)、2020年度宁化县湖村镇重点乡镇项目、2020年度宁化县中沙乡重点乡镇项目、2020年度宁化县淮土镇重点乡镇项目、2020年度闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目(中沙乡、安远镇、曹坊镇)，综合治理水土流失面积13.09km²。 | 水土流失治理面积95km2。 | 建议重点治理水土流失率较高区域；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 2 | 宁化县地质灾害防治项目 | 宁化县 | 涉及地质灾害治理项目7个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 地质灾害治理项目7个。 |  |
| 3 | 宁化西溪小流域水环境综合整治工程 | 济村乡、淮土镇、方田乡、翠江镇、石壁镇、城郊镇 | 1.新建西溪流域辖区内济村乡济村溪油撩桥段生态护岸800米，河道清淤600米；西溪淮土镇罗坑段、青平段生态护岸和河道清淤295米；西溪方田段生态护岸修复600米。2.西溪橡皮坝至龙门桥段河道清淤工程；3.完成方田、淮土、济村、石壁、城郊等乡镇三格化粪池新改建任务3808户。 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 |  |
| 4 | 宁化宁溪小流域水环境综合整治工程 | 安远镇 | 1.完成三格化粪池新建任务190户；2.完成安远镇永跃、东桥村水土流失封禁治理面积369公倾；3.购置集镇和沿河村庄垃圾处理设施。 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 |  |
| 5 | 宁化县水茜镇张坊村兴坑组饮用水水源地整治工程 | 宁化县水茜镇张坊村兴坑组 | 新建集镇水源地上游村庄污水收集处理设施和铺设污水管网，开展水源地清淤工程，建设饮用水源地警示标识牌和围网500米、饮用水源地监控设施。 | 新建污水处理站1座。 |  |
| 6 | 宁化县淮土镇石壁溪淮土段安全水系建设项目 | 淮土镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.069km。 | 综合治理河道长度10.069km。 |  |
| 7 | 宁化县中沙乡中沙溪安全生态水系 | 中沙乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10km。 | 综合治理河道长度10 km。 |  |
| 8 | 宁化县重点生态区位商品林赎买等改革 | 宁化县 | 2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.38万亩，2019年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.54万亩。 | 商品林赎买0.92万亩 | 建议商品林赎买的区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内。 |

第十三章 沙溪流域永安市控制性详细规划

## 第四十二条 规划范围

规划范围为永安市全域范围。

## 第四十三条 控制单元划分

永安市共4个控制单元，分别为永安市苏坑溪控制单元（青水畲族乡、槐南乡），永安市文川溪控制单元（小陶镇、洪田镇、燕西街道），永安市九龙溪控制单元（罗坊乡、安砂镇、曹远镇），永安市沙溪控制单元（燕北街道、西洋镇、燕南街道、上坪乡、大湖镇、贡川镇、燕东街道）。

## 第四十四条 永安市项目控规

永安市共实施项目9项，总投资约2.0725亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（5项）、生物多样性保护工程（1项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）和机制创新与能力建设工程（1项）。

表 13-1 永安市山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永安龙头国家湿地公园水环境综合整治项目 | 永安市安砂镇 | 1、在龙头国家湿地公园开展库区、河道外来物种清理及水面垃圾整治1.5万亩。2、养殖网箱整治等水环境整治工程面积7500平方米。3、组织实施2.7公里边坡的“青山挂白”治理工作。 | 1.5万亩河道外来物种清理及水面垃圾整治、2.7公里岸坡整治、养殖网箱整治等水环境整治工程面积7500平方米。 | 无。 |
| 2 | 永安市畜禽养殖污染整治 | 永安市15个乡镇、街道畜禽养殖区域。 | 实施永安市巴溪、后溪、胡贡溪、文川溪整治，对2017年拆除养殖场进行补偿，2018年拆除未达标养殖场，拆除大型畜禽养殖场8家。 | 本项目实施后能削减COD1078.40吨/年，氨氮103.18吨/年，总磷65.12吨/年。 | 建议对项目工程内容进行细化，明确经费使用科目。 |
| 3 | 闽江上游沙溪流域永安段水土流失综合治理项目 | 永安市各乡镇 | 1）实施2018年槐南镇省重点治理项目治理水土流失面积2km²，2）实施2019年燕东街道办省重点水土流失治理项目治理水土流失面积2km²，3）实施2020年度永安市小陶镇省重点乡镇项目治理水土流失面积2km²。闽江上游永安段综合治理水土流失面积共6km² | 水土流失治理面积6km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 4 | 永安市北部工业新城一期污水处理(10000m3/d)建设项目 | 永安市尼葛区飞鹰塑胶地块北侧 | 新建各类污水处理池（CASS生化池、过滤池、水解酸化池、调节池等）、配套附属用房（鼓风机房、柴油发电机房及配电室，污泥脱水间及堆棚等）、厂区内道路工程，北部工业新城污水管网。该工程为永安市北部工业新城污水处理（25000t/d）建设项目的一期项目，规划服务人口2.5万人，本项目规划面积6.16km2，尼葛开发区规划总用地9.2km2，工程服务面积15.36km2。 | 一期工程建成投入运行后，能削减COD2336.00吨/年，氨氮62.05吨/年，总磷9.13吨/年。 | 该污水处理厂解决生活污水占29%，工业污水占71%，中央资金支持不超过总投资的29%。 |
| 5 | 永安市重点生态区位商品林赎买等改革 | 永安市各乡镇 | 2017年4月至2020年计划实施重点生态区位商品林赎买等改革1万亩 | 商品林赎买等改革1万亩 |  |
| 6 | 永安市龟山公园景观改造提升（生态修复工程）项目 | 永安市城北龟山公园 | 项目总用地面积325150平方米（487.7亩）。项目分三期建设，主要建设内容如下：建设生态驳岸约3000米，生态岛4850平方米，清淤60000立方米，建设绿化工程约148605平方米，同时配套改造给排水、燕江引水线等市政基础设施。梳理项目周边居民区直排污水，并将直排污水接入污水管网。 | 公园周边水质提升，水环境改善，丰富地区生物多样性，加强了生态系统稳定性。 | 建议对项目工程内容进行细化，明确经费使用科目。 |
| 7 | 永安市巴溪两岸景观改造提升（生态修复工程）项目（巴溪西岸一中桥至新安桥段） | 永安市巴溪西岸(一中桥至新安桥段) | 项目长度约为2.9千米，用地面积约45874平方米。主要建设生态驳岸、绿化（树、水生植物等），梳理项目周边居民区直排污水，并将直排污水引入截污管。具体建设内容如下：（1）驳岸修复2900米。（2）修复驳岸绿植、水生植物17822平方米，种植土、营养土9000立方米。 | （1）驳岸修复2900米。（2）修复驳岸绿植、水生植物17822平方米，种植土、营养土9000立方米。 | 亲水节点、景观工程、引水工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 8 | 永安天宝岩国家级自然保护区水电退出项目 | 永安市西洋镇桂溪村 | 西洋镇大溪电站拆除与生态修复。 | 项目的实施将有利于永安市天宝岩自然保护区生态环境和生物多样性的保护，使保护区的生态功能更加有效发挥。 |  |
| 9 | 永安市地质灾害防治项目 | 永安市洪田镇洪东新村 | 工程以土方卸载和边坡支护及综合排水为主，涉及土石方16.7万立方、挡土墙6534立方、锚杆11452米、预应力锚索8946米、框架梁2250立方、截排水沟2402米760立方、喷草面积2.55万平方、搭设脚手架3.73万平方、支护模板9905平方、不锈钢栏杆1423米、盲沟471米、急流槽283米、开设临时通道8.6公里、村道修复6530平方，入口道路、台阶和步道等。 | 地质灾害点防治1处。 | 亲水节点、景观工程、引水工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |

第十四章 沙溪流域清流县控制性详细规划

## 第四十五条 规划范围

规划范围为清流县全域范围。

## 第四十六条 控制单元划分

清流县共3个控制单元，分别清流县安砂电站水库控制单元（沙芜乡、余朋乡、赖坊镇、温郊乡），清流县罗口溪控制单元（灵地镇、李家乡、长校镇、田源乡、里田乡），清流县九龙溪控制单元（嵩溪镇、林畲镇、嵩口镇、龙津镇）。

## 第四十七条 清流县项目控规

清流县共实施项目6项，总投资约1.7767亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（3项）、水土流失治理与农地生态功能提升项目（1项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（2项）。

表 14-1 清流县山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九龙湖生态保护与修复项目 | 清流县安砂水库 | 1.保护河湖生态系统：加强安砂水库水污染防治，清理库面垃圾1.5万亩。2.清理库区网箱养殖。3.种质资源保护区资源调查与管理。4.渔业增殖放流。5.水域整治与修复。6.生态护岸1.2公里。 | 清理1.5万亩库面垃圾；拆除库区养殖网箱定置网等网具5000个，增殖放流鱼苗37.5万斤。 | 无。 |
| 2 | 闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目 | 清流县各乡镇 | 1）实施2018年度清流县省重点县项目（桐坑溪、半溪、村头溪小流域）、2018年度清流县余朋乡省重点乡镇项目（芹溪小流域）、2017年度清流县嵩口镇省重点乡镇项目（邱寨小流域）、闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目（嵩口镇）、闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目(余朋乡余朋村)、2018年万里安全生态水系建设工程（嵩溪溪小流域）、闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目（里田乡三子甲）、2017年度清流县嵩溪镇省重点县项目（青山溪小流域），共计治理水土流失面积47.5km²。 2）实施2017年度清流县嵩溪镇省重点县续建工程（塘背溪小流域）、2019年度清流县里田乡省重点乡镇项目（李坊溪小流域）、2019年万里安全生态水系建设工程（罗口溪溪小流域）、2018年度清流县李家乡省重点乡镇建设工程（鲜水溪小流域）、2019年度清流县林畬镇省重点乡镇建设工程（舒曹村小流域），共计治理水土流失面积7.5km²。 3.实施闽江上游沙溪流域清流段2020年水土流失综合治理项目（赖坊镇官坊村）、闽江上游沙溪流域清流段2020年水土流失综合治理项目（沙芜乡白塔溪）、2020年度清流县龙津镇省重点乡镇项目，共计治理水土流失面积10km²。 闽江上游沙溪流域清流段综合治理水土流失面积共计65km² | 水土流失治理面积65km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 3 | 清流县地质灾害防治项目 | 温郊乡、龙津镇、田源乡、长校镇 | 涉及地质灾害治理项目5个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 治理地质灾害点5处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 4 | 清流县废弃关闭矿山生态恢复治理 | 田源乡、林畲镇、嵩溪镇、李家乡 | 涉及6个矿区13处矿山，治理面积45.5854公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 治理废弃矿山13处。 | 亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 5 | 清流嵩溪溪小流域水环境综合整治工程 | 清流嵩溪溪 | 华顺、闽新、宏成3家生猪养殖场标准化升级改造；嵩溪镇镇区污水管网24公里建设及污水处理厂管理房、中控室重建、设备检修、污水处理设施建设。 | 提高嵩溪溪水体水质，改善人居环境，减少水质超标对于流域生态的破坏。 | 无。 |
| 6 | 闽江上游沙溪流域（清流段）生态修复保护工程 | 俞坊水库上游 | 实施俞坊水库上游商品林赎买2065亩 | 商品林赎买等改革0.2065万亩 | 建议商品林赎买的区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内。 |

第十五章 尤溪流域尤溪县控制性详细规划

## 第四十八条 规划范围

规划范围为尤溪县全域范围。

## 第四十九条 控制单元划分

尤溪县共4个控制单元，分别为尤溪县街面水库控制单元（坂面乡、新阳镇、中仙乡、台溪乡），尤溪县青印溪控制单元（八字桥乡、西城镇、管前镇），尤溪县新岭溪-高洲溪控制单元（汤川乡、洋中镇），尤溪县尤溪干流控制单元（城关镇、尤溪口镇、西滨镇、溪尾乡、联合乡、梅仙镇）。

## 第五十条 尤溪县项目控规

尤溪县共实施项目10项，总投资约3.8338亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（9项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（1项）。

表15-1 尤溪县控规项目汇总表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尤溪县流域污染源治理项目 | 尤溪县城关镇 | 对尤溪河水质影响较大的染整废水、屠宰废水集中入园进行二级处理后达标排放。城南工业集中区污水处理，规模为日处理污水1.5万吨。 | COD 削减量 657t/a，氨氮削减量 65.7t、总磷削减量 16.425t/a。削减工业水污染物排放，提升水环境质量。 | 不建议使用中央资金。 |
| 2 | 尤溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 尤溪县各乡镇 | 1）能源生态环保型改造提升工程，改、扩建22000立方储存池；所有规模化养猪场中有45家猪场周边消纳地不足，需配备废水消毒回用系统。同时，对50家没有粪污装车提升设备的猪场配备提升绞龙。2）有机肥加工工程，拟扩建1家年产6万吨有机肥厂、新建1家年产3-4万吨的有机肥厂。3）种养结合工程，消纳能源生态环保型养殖场未能就近消纳的沼液，涉及200多家养猪场以及提升改造6家大型规模化养殖场。 | 无。 | 建议使用奖补或后补助等方式，制定专门的管理办法，确保中央山水林田湖草奖补资金按一定比例用于已有规模化养猪场畜禽粪污资源化利用设施建设，不建议中央山水林田湖草奖补资金用于有机肥厂建设。 |
| 3 | 尤溪河下游底泥环境调查和风险评估及治理试点项目 | 尤溪河下游玉带坑至雍口段 | 尤溪河下游底泥环境调查和风险评估及治理试点项目：1.尤溪河流域底泥环境调查与风险评估。2.尤溪河底泥环保疏浚与处理示范工程。 | 减少河道内源污染，降低河道重金属污染风险，提升流域生态环境质量。 | 无。 |
| 4 | 尤溪县地质灾害防治项目 | 尤溪县城关镇、西城镇 | 涉及地质灾害治理项目3个，采用削坡、护面墙、锚杆(索)、抗滑桩、截排水、坡面绿化等综合措施进行支护，消除地质灾害隐患。 | 治理地质灾害点 16 处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 5 | 尤溪县新岭溪洋中段安全生态水系建设项目 | 尤溪县洋中镇 | 按照“六大目标、八个有”要求，建设河道长度8.05km。 | 削减河道地内源污染，降低河道污染风险，提高区域生态系统完整性，提升生态环境质量 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸。亲水节点等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 6 | 闽江上游尤溪段水土流失综合治理项目 | 尤溪县各乡镇 | 1）实施2018年度尤溪县国家水土保持重点建设工程（联合镇：吉木溪、下蔡溪、连源溪）、2018年度尤溪县西滨镇省重点乡镇项目、2018年度尤溪县新阳镇省重点乡镇项目，共计治理水土流失面积16km²；2）实施2019年度尤溪县汤川乡省重点乡镇项目、2019年度尤溪县中仙乡省重点乡镇项目、2019年度尤溪县国家水土保持重点建设工程（洋中镇），共计治理水土流失面积11km2；3）实施2020年度尤溪县坂面镇省重点乡镇项目、2020年度尤溪县台溪乡省重点乡镇项目、2020年度尤溪县国家水土保持重点建设工程（西滨镇），共计治理水土流失面积11km2。闽江上游尤溪段综合治理水土面积共计38 km2。 | 水土流失治理面积38km²。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 7 | 尤溪县清溪河台溪段安全生态水系建设项目 | 尤溪县台溪乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.89km。 |  | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 8 | 尤溪县华兰溪秀峤至溪尾段安全生态水系建设项目 | 尤溪县溪尾乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度9.74km。 |  | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 9 | 尤溪县尤溪城关至梅仙段安全生态水系建设项目 | 尤溪县梅仙镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.23km。 |  | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 10 | 尤溪河流域（尤溪口至闽湖）水环境综合治理 | 尤溪县尤溪河各乡镇 | 闽湖和紫阳湖水库综合整治（网箱清理、周边污染源治理、库周和湖面垃圾清理、库周水土保持等）；尤溪河支流际后溪和兰溪畜禽养治理、农村生活垃圾和生活污水治理、河道整治；尤溪河下游底泥调查和处理。 | 改善流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| （1） | 尤溪际后溪治理项目 | 尤溪县西滨镇 | 1）启动北岭水库治理项目，2）开展小水电整治项目，3）完成猪厂监控设备安装，4）启动养猪厂粪便转运项目，5）养猪厂升级改造，6）养猪厂整治和拆除，7）开展农村生活垃圾整治。 | 改善小流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| （2） | 尤溪华兰溪小流域水环境综合整治工程 | 尤溪县洋中镇、汤川镇、西滨镇、溪尾乡 | 1）继续开展畜禽养殖、生活垃圾、企业污染整治。2.对部分水体生态破坏较重、水质较差的河段开展生态修复，完成溪尾乡埔宁村河道护岸修复工程、秀峤村防洪提和拦河坝工程、大宁村受损河堤修复工程等.3）完成汤川生活垃圾转运系统建设，污水管道更换、维护；溪尾乡垃圾中转站项目、农贸市场污水管道修缮等。4）开展华兰溪支流洋中段河道整治。 | 改善小流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| （3） | 街面水库尤溪库区水生态修复及污染物综合整治工程 | 尤溪县坂面镇 | 1.闽湖网箱清理3816个，面积179556㎡。2.闽湖周边污染源治理。3.库面、库周、湖面垃圾清理。4.库周水土保持。 | 削减水库内源污染，改善环境质量，提供优质水源。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| （4） | 尤溪县紫阳湖水环境治理 | 尤溪县城关镇 | 1.拆除紫阳湖库周30000㎡临时搭建物、养殖构筑物；2.拆除库面40000㎡网箱及网箱管理房、投饵机、渔船等附属设施；3.清除水面垃圾、漂浮物、坝头清淤。 | 削减水库内源污染，改善环境质量，提供优质水源 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| （5） | 尤溪下游库区（西滨、尤溪口、雍口）水环境治理项目 | 尤溪西滨镇、尤溪口、雍口 | 1、拆除库面100000㎡网箱及网箱管理房、渔船等附属设施。2、清除水面垃圾、漂浮物。 | 削减水库内源污染，改善环境质量，提供优质水源 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| （6） | 尤溪县清印溪“一河两岸”污水管网改造工程 | 尤溪县城关镇、西城镇 | 清印溪“一河两岸”污水管网改造工程,在建污水管总长3674米 | 改善小流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |

第十六章 尤溪流域大田县控制性详细规划

## 第五十一条 规划范围

规划范围为大田县全域范围。

## 第五十二条 控制单元划分

大田县共3个控制单元，分别为大田县均溪控制单元（前坪乡、均溪镇、屏山乡、武陵乡、石牌镇、谢洋乡、吴山镇、湖美乡、济阳乡、华兴镇）、大田县桃源溪控制单元（上京镇、桃源镇）、大田县文江溪控制单元（文江镇、广平镇、建设镇、奇韬镇、太华镇、梅山镇）。

## 第五十三条 大田县项目控规

大田县共实施项目10项，总投资约6.1055亿元，项目涵括水环境治理与生态修复工程（6项）、生物多样性保护工程（1项）、废弃矿山生态修复和地质灾害防治工程（2项），机制创新与能力建设工程（1项子工程）。

表16-1 大田县控规项目汇总表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大田县农村生活污水垃圾收集处理项目 | 大田县梅山镇、文江镇 | 文江镇：建设完成2座垃圾中转站；购置垃圾清运车2部，洒水车1部，80个收集池、每村配备三轮垃圾收集车、集镇河堤设置垃圾箱100个，每村平均配备垃圾桶20个；建设集镇污水处理厂1座及配套管网；三格式化粪池500个；村庄污水处理设施5座及配套管网。梅山镇：购买垃圾转运车辆2步、洒水车1部；每村配备三轮垃圾收集车各1辆、集镇1辆，每村平均配备垃圾桶各10个，集镇50个。村庄污水处理设施（大型三格化粪池、污水收集管网、人工湿地及氧化塘）7处及配套管网，梅山村、秀岭村、郭井村、沈岭村污水收集及管道连接污水处理厂；三格化粪池800个；标准化垃圾池26个。 | 削减 COD188t/a，氨氮 22t/a，总磷 1.5t/a，提升河流水环境质量，美化农村环境质量。 | 无 |
| 2 | 大田县城区饮用水源地(坑口水库）综合治理工程 | 大田县谢洋乡坑口村附近 | 对一级水源保护区内居民实施异地搬迁安置、旧宅复垦、养殖户搬迁拆除并实行封闭式拦网管理；设置交通穿越一级保护区防撞墙、应急池、倒流槽等防护设施。建设分层取水等水质提升措施。 | 削减入水库污染物，减少水库内源污染，优化保护区环境质量，提升水源地水环境质量 | 建议山水林田湖草中央奖补资金用于一级水源保护区内居民搬迁、旧宅复垦、养殖户搬迁拆除并实行封闭式拦网管理、水源地规划化建设生态保护修复相关建设内容，省市补助资金用于安置房和分层取水等其它项目建设。 |
| 3 | 大田县废弃矿山生态修复治理 | 大田县太华镇、均溪镇、前坪乡 | 涉及3个矿区46处矿山，治理面积243公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 修复46 处矿点，治理面积 243 公顷。 | 建议补种绿植选用乡土树种，适地适树 |
| 4 | 大田县地质灾害防治工程包 | 大田县石牌镇、桃源镇 | 涉及地质灾害治理项目3个，采用多级削坡+截排水等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 治理地质灾害点 3 处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。已有专项资金，建议回收中央资金 |
| 5 | 大田县建设镇建设溪流域安全生态水系建设项目 | 大田县建设镇建设溪流域 | 按照“六大目标、八个有”的要求，建设河道长度8.89km。 | 保护湿地资源，提高湿地生态系统完整性，更好发挥湿地与森林的生态功能，改善环境，提供优质水源。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 6 | 闽湖（大田）流域环境综合治理项目 | 湖美乡、梅山镇、均溪镇 | 1.构建覆盖水体、空气、土壤等生态要素的动态监测网络。含“智慧环保”智能可视化综合管理系统开发，企业端视频监控项目建设及流域内自动监测站建设、空中无人机巡查系统构建等智能信息化建设。2.入闽湖河道建设河漂垃圾拦截设施。3.闽湖库面漂流物、库周垃圾收集、无害化治理；上游村庄垃圾箱购置、垃圾收集清运车购置、垃圾收集清运；新建2个垃圾中转站；现有污水处理站提升改造扩容，新建1个污水处理设施。4.投放吃藻类鱼苗除藻、构建健康良性的生物链。5.河道清淤，建设生态护岸。6.福建省普通国省干线公路G235(纵五)线大田县境德州至溪柏林段公路水土流失防治措施建设。7.闽湖库周生态公厕建设。8.对闽湖湖美水域所有养殖网箱进行全面清理整治 | 增强环境监测能力，提升环境监管能力；改善湖面环境，提供优质水源；提升生态监管执法能力。 | 水土流失治理、光伏长廊建设、征地拆迁等项目不建议使用山水林田湖草中央奖补资金。 |
| 7 | 闽江上游大田段水土流失综合治理项目 | 大田县各乡镇 | 1）2018年度大田县省重点县水土流失治理项目（均溪镇、吴山镇）、2018年度大田县华兴乡省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积15.85km²。2）2019年度大田县国家重点水保建设工程（均溪、湖美），2019年度大田县省重点县水土流失治理项目（文江），2019年度大田县文江镇省重点乡镇项目、2019年度大田县武陵乡省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积13.65 km²。3）2020年度大田县国家重点水保建设工程（华兴、石牌），2020年度大田县省重点县水土流失治理项目（杞溪、太华），2020年度大田县均溪镇省重点乡镇项目，2020年闽江上游尤溪流域大田段水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积10.5km²。闽江上游尤溪流域大田段治理水土流失面积共计40 km² | 水土流失治理面积40km² | 无。 |
| 8 | 大田县大仙峰自然保护区内水电设施退出项目 | 大田县谢洋乡 | 涉及大仙峰省级自然保护区2座水电站报废退出；象山一级电站装机容量160 kW，象山二级电站装机容量320 kW；委托中介对该电站进行资产评估，与该电站业主协商签订补偿协议，注销取水许可证，上网解列，拆除水电站引水设施设备，河水回归河道恢复减脱水段河道生态1.54km。 | 改善环境，提供优质水源。 | 对于拆除保护区内小水电站和生态修复的相关工程内容可纳入中央奖补资金，赔偿相关内容不建议纳入中央奖补资金。建议对项目资金数额重新核算。 |
| 9 | 大田县周田溪小流域水环境综合整治工程 | 大田县均溪镇 | 周田溪流域环境综合治理，关闭禁建区内云龙牧业（养猪场）、整治翰福养猪场。河道清淤清障4000米、建设拦砂坝3座、建设生态护岸1500米等工程措施。 | 改善环境，提供优质水源。 | 无。 |
| 10 | 大田县奇韬溪安全生态水系建设项目 | 大田县奇韬镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度11.57km。干流新建生态护岸598m，支流新建生态护岸159m，新建复合式生态护岸110m。拦河坝修复1座，软化护岸586m，生态缓冲带建设14356㎡，生态清淤河长4627m，生态巡查步道335m，岸线蓝线划定，指建设标识管理系统。 | 增加河流生态容量，改善水环境质量 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程不建议纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |

第十七章 项目汇总与实施

## 第五十四条 项目汇总

全市12个县（市、区）项目共105项，涉及五大类型：其中水环境治理与生态修复类65项，生物多样性保护类10项，水土流失治理与农地生态功能提升项目9项，废弃矿山综合整治与地质灾害治理类15项，机制创新与能力建设工程6项。精品示范项目包括7个，分别为将乐县常上湖生态修复项目、尤溪河流域（尤溪口至闽湖）水环境综合治理、大田县废弃矿山生态修复治理项目、泰宁县金湖及周边生态修复项目、建宁县闽江源头（濉溪段）生态修复保护工程、闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目和三元区东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程。

此外还有5个市直部门项目，即三明市生态综合监管云平台（一期）、闽江上游林分修复（林分改造）、三明市土地综合整治项目和三明市生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场（点）监管物联网平台建设及沙县、永安市、三元区畜禽粪污资源化利用整县推进项目、餐厨垃圾处置项目。

## 第五十五条 资金筹措

三明市山水林田湖草生态保护修复项目计划总投资项目投资总额511773.6万元。项目资金主要来源于中央奖补资金及地方自筹资金。扣除中央奖补资金和社会投资外，地方政府出资部分包括省和市县出资。其中中央资金122335.6万元，占比23.90%；省级资金165047.1万元，占比32.25%；市县自筹120234.5万元，占比23.49%；其他资金63605.84万元，占比12.43%；此外，还有40550.56万元有待进一步落实，占比7.93%。

按照省直各部门资金来源分析：

1、省财政厅：涉及3个项目，总投资30284万元；其中中央资金3318万元，均为山水林田湖专项奖补资金；省级资金6526万元，均为省级配套资金。

2、省自然资源厅：涉及16个项目，总投资45695万元；其中中央资金15924万元，包含特大型地质灾害防治专项资金800万元、山水林田湖专项奖补资金6254万元、其他中央资金8870万元；省级资金21311万元，包含省级地质灾害补助资金4868万元、其他省级资金16443万元。

3、省生态环境厅：涉及23个项目，总投资84527万元；其中中央资金9825万元，包含重点流域水环境综合治理中央基建投资预算1392万元、其他国土资源事务支出1344万元、山水林田湖专项奖补资金2583万元、其他中央资金4506万元；省级资金15455万元，包含重点流域生态补偿金3474万元、以奖代补资金890万元、其他省级资金11091万元。

4、省住建厅：涉及13个项目，总投资117237万元；其中中央资金16609万元，包含重点流域水污染防治中央补助3690万元和山水林田湖专项奖补资金12919万元；省级资金21124万元，包含以奖代补资金2284万元、省级污水管网专项资金3840万元、其他省级资金15000万元。

5、省农业农村厅：涉及9个项目，总投资102845万元；其中中央资金55683万元，包含山水林田湖专项奖补资金500万元、其他国土资源事务支出1000万元、其他中央资金54183万元；省级资金30422万元，包含重点流域生态补偿资金2500万元、农业资源保护修复与利用资金1500万元、其他省级资金26422万元。

6、省水利厅：涉及34个项目，总投资96304万元；其中中央资金10846万元，中央水利发展资金2000万元、山水林田湖专项奖补资金8846万元；省级资金53517万元，包含省级重点流域生态补偿资金1150、其他省级资金52367万元。

7、省林业厅：涉及12个项目，总投资34882万元；其中中央资金7470万元，包含山水林田湖专项奖补资金4474万元、其他中央资金2996万元；省级资金16715万元，包含造林绿化资金4800万元，其他省级资金11915万元。

## 第五十六条 三明市绩效目标可达性

从水环境整治目标来看，三明市闽江干流和二级以上支流水质优良比例、国家和省级监测断面地表水功能区Ⅲ类以上水质比例、乡镇集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例、小流域优于Ⅲ类水质比例和劣五类水质这5项指标的现状值已达到绩效目标要求。本规划将通过实施城镇和农村污水处理设施及截污管网建设、畜禽养殖污染治理、农业面源治理、生态护岸和湿地修复、强化监测监管能力、流域水环境综合整治等工程及管理措施，实现污染物总量减排，分别减少COD、氨氮和总磷排放量9283吨、907吨和262吨；建设生态护岸46km、河道疏浚64km、小水电退出7处，恢复水生态系统，提高河流生态容量，确保流域水质将能保持现状并持续改善，达到2020年绩效目标要求。

但市级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例仅为50%、县级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例仅为86.67%，现状值达不到绩效目标要求，需要实施东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程、沙县饮用水水源地综合整治和明溪县饮用水水源地综合整治等水环境治理和水生态修复工程措施，促进市级和县级集中式饮用水源水质改善，使其达到绩效目标要求。

从环境质量改善目标来看，村镇垃圾收集处置率、规模化畜禽养殖污水集中处理率现状值均已达到绩效目标要求，下一步三明市将继续完善村镇垃圾收集处理设施、开展规模化畜禽养殖整治，增加村镇垃圾收集处置率和规模化畜禽养殖污水集中处理率，进一步改善村镇人居环境。但城市污水处理率和建制镇污水处理率与绩效目标值仍有一定差距，其中市县城镇处理率通过实施永安市北部工业新城一期污水处理建设项目、列东污水处理厂搬迁及扩建项目等控规项目工程和三明生态新城水南污水处理厂，预计至2020年底前新增26000t/d，能达到绩效目标。建制镇污水处理率通过实施将乐、建宁等县10个建制镇污水处理设施工程后，建制镇污水处理率为84.06%，预计能达到绩效目标要求。

从生境修复目标来看，根据三明市统计结果，茶园生态化改造占既有面积比例为43.03%，已达到茶园生态化改造占既有面积比例为40%的绩效目标要求，未来需按照《福建省人民政府办公厅关于推进绿色发展质量兴茶八条措施的通知》要求，通过采取严禁毁林种茶；严禁在坡度25度以上及水土流失严重、生态脆弱的山地新开垦茶园；将无法进行生态改造的陡坡茶园退茶还林；综合采取种树、留草、间作、套种方式建设生态茶园等措施，全市将保持并超过2020年生态化改造占既有面积比例为40%的绩效目标要求。竹林生态化改造占既有面积比例为32.07%，与40%的绩效目标值仍有一定差距，需采取竹林混交、实施竹林喷滴灌、不施化肥农药或采用测土配方施肥或施有机肥、坡地深翻改为劈草抚育等竹林生态化改造措施，使得到2020年底将能达到竹林生态化改造占既有面积的百分比达到40%以上的目标。

此外林分改造面积、废弃矿山治理、水体流失治理指标需通过实施相关工程，实现绩效目标要求。规划项目实施后各绩效目标完成情况详见表17-1。

表17-1 三明市闽江流域山水林田湖草生态保护修复绩效目标实现程度一览表

| 水环境综合整治 |  |  |  | 环境质量改善 |  |  |  | 生境修复 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体分类 | 总目标值 | 现状 | 实现程度 | 具体分类 | 总目标值 | 现状 | 实现程度 | 具体分类 | 总目标值 | 现状 | 实现程度 |
| 台湾海峡闽江口水质优良点位比例（第Ⅰ、Ⅱ类海水水质海域面积比例） | — | — | — | 城镇污水处理率（ % ) | 80（其中市县94%，建制镇70%） | 89.7（其中市县89.7%，建制镇69.56%） | 通过实施控规项目工程和三明生态新城水南污水处理厂，预计至2020年底前新增26000t/d，能达到市县城镇污水处理率绩效目标。通过实施将乐、建宁等县10个建制镇污水处理设施工程后，建制镇污水处理率为84.06%，能达到绩效目标要求。 | 水土流失面积综合治理面积（km2） | 总量1040，其中水利部门 520，林业国土等其他部门 520 | — | 通过实施封禁、造水保林（经济林）、坡改梯、建设生态清洁型小流域等工程措施，水利部门可实现520km2的水土流失治理面积。通过实施植树造林、封山育林、矿山治理、林分改造等工程林业和自然资源部门可实现937.32km2水土流失治理面积。可实现绩效目标要求。 |
| 台湾海峡闽江口劣四类海水比例 （ % ） | — | — | — | 村镇垃圾收集处置率（ % ) | 乡镇90、行政村基本实现全覆盖 | 建制乡镇90、建制乡90、行政村基本实现全覆盖 | 现状已达标。继续完善村镇垃圾收集处理设施，增加村镇垃圾收集处置率，持续改善村镇人居环境 | 废弃矿山治理（处） | 75 | — | 通过实施将乐、泰宁、清流、大田等县废弃矿山治理工程，可实现80处废弃矿山治理，达到绩效目标考核要求 |
| 闽江干流和二级以上支流水质优良比例（ % ） | 95 | 100 | 现状已达标，加强管控，持续优化流域水环境质量 | 规模化畜禽养殖污水集中处理率（ % ） | 80 | 80 | 现状已达标，继续开展规模化畜禽养殖整治，提高规模化畜禽养殖污水集中处理率，促进流域水环境质量达标 | 林分改造面积（万亩） | 6.52 | — | 通过实施将乐、泰宁、建宁、明溪等林分改造、生物多样性保护、国际候鸟迁徙通道保护与修复等工程，可实现林分改造7.16万亩，达到绩效目标考核要求 |
| 国家和省级监测断面地表水功能区Ⅲ类以上水质比例（ % ） | 95 | 100 | 现状已达标，加强管控，持续优化流域水环境质量 | — | — | — | — | 茶园和竹林生态化改造面积比例（%） | 40 | 茶园：43.03 竹林：32.07 | 茶园生态化改造面积现状已达标。利用竹林混交、实施竹林喷滴灌、不施化肥农药或采用测土配方施肥或施有机肥、坡地深翻改为劈草抚育等竹林生态化改造措施，到2020年底将能达到竹林生态化改造占既有面积的百分比达到40%以上的目标 |
| 市级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（ % ） | 98 | 50 | 通过实施东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复等工程，提升市级饮用水水源水质，预计至2020年底前能实现绩效目标要求 |  |  |  |  | 生物多样性保护 | 丧失与流失得到基本控制 | 丧失与流失得到基本控制 | 现状已达标。通过实施商品林赎买、生物多样性保护、国际候鸟迁移通道保护与修复等工程继续加强区域生物多样性保护，持续提高区域生物多样性保护水平。 |
| 县级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（ % ） | 96 | 86.67 | 通过实施沙县和明溪县饮用水水源地综合整治等工程，提升县级饮用水源水质，预计至2020年底前能实现绩效目标要求 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 乡镇集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（ % ） | 93 | 93.93 | 现状已达标，加强管控，持续优化流域水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小流域优于且Ⅲ类水质比例（ % ） | 90 | 96.19 | 现状已达标，加强管控，持续优化流域水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劣五类水质 | 基本消除 | 基本消除 | 现状已达标，加强管控，持续优化流域水环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第五十七条 各县（市、区）绩效目标可达性

通过对照表17-2的各县（市、区）绩效目标和现状值比较发现，通过合理分配绩效目标和工程量，实施相关工程措施，基本可实现省下达的绩效目标要求。

从环境质量改善目标来看，城镇污水处理率、村镇垃圾收集处置率、规模化畜禽养殖污水集中处理率现状值已达到绩效目标要求。

从生境修复目标来看，各县（市、区）茶园生态化改造现状值能达到绩效目标要求，林分改造面积、废弃矿山治理、水土流失治理指标需通过实施相关工程，均能实现绩效目标要求。大部分县（市、区）竹林生态化改造占既有面积比例与40%的绩效目标值仍有一定差距，通过利用竹林混交、实施竹林喷滴灌、不施化肥农药或采用测土配方施肥或施有机肥、坡地深翻改为劈草抚育等竹林生态化改造措施，到2020年底将均能达到竹林生态化改造占既有面积的百分比40%的目标。

从水环境整治目标来看，各县（市、区）三明市闽江干流和二级以上支流水质优良比例、国家和省级监测断面地表水功能区Ⅲ类以上水质比例、乡镇集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例、小流域优于且Ⅲ类水质比例和劣五类水质这5项指标的现状值已达到绩效目标要求，后续将通过继续加大污染源治理和严格防控工业污染源风险等措施保持水环境质量，但三元区的市级饮用水源和沙县、明溪的县级饮用水源达不到绩效目标要求。通过实施东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程，新建4座集中式生活污水处理设施、8个村污水处理系统进行提标改造、实施牛岭村污水治理项目、笋水处置项目、东牙溪万里安全生态水系建设项目，通过以上工程措施，预计能使得东牙溪水库水源地水质2020年达到Ⅱ类。通过实施明溪县饮用水水源地综合整治项目，开展罗翠水库饮用水源地保护区内种植的百香果及附属设施清除、小下洋居民的生活污水治理和生活垃圾的收集转运等措施；通过实施沙县畜禽污染整治项目、商品林赎买（租用）、林分改造，开展墩头水厂水源流域内商品林赎买（租用）和林分改造、保护区内生活污水治理、在保护内的村庄设置垃圾收集箱收集后清运到进行集中处置、推广绿色农业和普及生态村建设、划分畜禽养殖禁养区等措施，预计能使得罗翠水库和墩头水厂水源水质2020年达到Ⅱ类。

表17-2 三明市各县（市、区）闽江流域山水林田湖草生态保护修复绩效目标与现状对照表

| 指标 县区 | 将乐县 |  | 泰宁县 |  | 建宁县 |  | 三元区 |  | 梅列区 |  | 沙县 |  | 明溪县 |  | 宁化县 |  | 永安市 |  | 清流县 |  | 尤溪县 |  | 大田县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 | 现状 | 目标 |
| 国家和省级监测断面地表水功能区Ⅲ类以上水质比例（%） | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 市级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（%） | - | - | - | - | - | - | 50 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 县级集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 66.7 | 96 | 0 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 乡镇集中式饮用水源水质Ⅱ类水质的比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 66.7 | 66.7 | 92.3 | 92.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.7 | 85.7 | 100 | 100 |
| 小流域优于Ⅲ类水质比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 83.33 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.1 | 94.1 | 100 | 100 |
| 劣五类水质比例（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城镇污水处理率（%） | 90.48 | 90.48 | 91.4 | 91.4 | 91.0 | 91.0 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.02 | 89.02 | 89.46 | 89.46 | 89.02 | 89.02 | 90.68 | 90.68 | 98.52 | 98.52 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 |
| 村镇垃圾收集处置率（%） | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90% | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 | 村镇垃圾收集处置率达到90%，行政村基本实现全覆盖 | 80 |
| 规模化畜禽养殖污水集中处理率（%） | 93.84 | 93.84 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80.93 | 80.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 85 | 85 | 83.6 | 83.6 | 82.46 | 82.46 | 87 | 87 | 85.5 | 85.5 |
| 水土流失综合治理面积（水利部门）（km2） | - | 65 | - | 65 | - | 65 | - | 4 | - | - | - | 12 | - | 65 | - | 95 | - | 6 | - | 65 | - | 38 | - | 40 |
| 水土流失综合治理面积（林业部门）（km2） | - | 84.25 | - | 66.65 | - | 80.07 | - | 20.1 | - | 9.02 | - | 68.12 | - | 78.52 | - | 79.54 | - | 99.01 | - | 79.22 | - | 107.61 | - | 114.7 |
| 水土流失综合治理面积（自然资源部门）（km2） | - | 0.34 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 |
| 废弃矿山治理（处） | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 46 |
| 地质灾害（处） | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 11 | - | 11 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 5 | - | 16 | - | 3 |
| 商品林赎买（km2） | - | 13.8 | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | 1.33 | - | 6.13 | - | 6.13 | - | 6.67 | - | - | - | - | - | - |
| 林分改造面积（万亩） | - | 0.5 | - | 0.38 | - | 1.69 | - | 0.61 | - | 0.04 | - | 0.44 | - | 1 | - | 0.36 | - | 0.15 | - | 0.44 | - | 0.43 | - | 0.52 |
| 茶园生态化改造占既有面积比例（%） | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | 43.03 |
| 竹林生态化改造占既有面积比例（%） | 36.91 | 40 | 29.99 | 40 | 40 | 40 | 33.03 | 40 | 34.56 | 40 | 20.22 | 40 | 30.11 | 40 | 33.25 | 40 | 32.76 | 40 | 36.84 | 40 | 28.3 | 40 | 41.55 | 41.55 |
| 生物多样性保护 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 | - | 丧失与流失得到基本控制 |

第十八章 保障措施

## 第五十八条 保障措施

1、加强组织领导，明确责任分工

为确保生态修复工程的顺利实施，成立由市政府主要领导任组长、分管副市长任副组长，财政、生态环境、自然资源、农业农村、林业、水利等有关部门主管领导为成员的领导小组，财政局负责组织协调，自然资源、生态环境、林业等部门提供技术支持，并设立工作专家咨询委员会，提供技术支撑。定期召开领导小组会议，研究制定试点工作总体推进和配套政策机制，审议重大工程方案和实施计划，落实项目建设任务，督查各阶段目标任务落实情况，研究阶段考核结果并提出整改意见，解决重点问题和难点问题，指导各地开展试点工作。各区县作为项目实施的管理主体，成立项目领导机构，负责组织辖区内试点工作的开展，负责项目实施过程中的责任落实、监督管理。各县级人民政府作为项目实施的主体，要切实按照试点工作所确立的目标任务，成立项目办公室，实行分级领导和分层管理，层层落实责任制，强化有关部门的密切配合，协同推进试点工作新机制新体制的形成，确保试点项目顺利推进。

2、整合各类资金，实施多元筹资

加强项目经费管理。制定项目资金管理办法，严格资金管理，专款专用，不得随意挤占、挪用、截留。三明市闽江流域山水林田湖草生态保护修复资金（以下简称专项资金），是指中央、省级、市级筹措用于支持开展三明市闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目建设（以下简称试点项目）的专项资金。其中：中央财政专项资金指财政部下达用于山水林田湖草生态保护修复工程试点的重点生态保护修复治理奖补资金；省级财政资金包括省级有关部门按照“渠道不变、责任不变、统筹集中、各计其绩”的原则，统筹整合集中优先支持试点项目的资金以及省级财政为激发和调动试点市县积极性、主动性和创造性，筹措安排用于试点项目正向激励的奖励资金；市级财政专项资金是指市级筹措用于试点项目的资金。同时要加强资金监督检查和审计，建立健全财务管理制度，完善内部控制机制，保证资金使用安全、合理、合法，提高资金使用效率。

积极拓宽资金渠道。建立多元化、多渠道、多层次的投融资体制，积极争取国家投入，用足用好相关政策。各县（市、区）应加强生态环保领域资金政策的整合，统筹预算安排，切实增强对试点项目的扶持力度，落实本地区试点项目资金筹措。通过盘活资产、探索创新试点项目投融资和工程建设运营模式，积极引进社会资本，规范运用PPP模式，多渠道落实项目建设资金。整合环境污染治理、农村环境保护、矿山地质环境治理、土地整治、污染防治、生态修复等各类资金，切实推进生态保护修复工程顺利实施。

3、依靠科技支撑，提高修复水平

在流域生态安全屏障维护、生态保护红线管理、区域生态本底调查与生态价值核算、生态补偿机制、项目实施绩效评估等方面，与省内外科研院所广泛开展合作，加强对山体、河湖、森林、草原、生态保护修复效果的高科技监测手段与评估技术的应用，强化生态系统修复治理技术、生态环境监测技术、生物资源开发技术、传统农牧业优化升级技术、水资源合理利用等关键技术的科技攻关与集成示范，最大限度的提高试点项目的科技支撑度和创新能力，探索并形成一批具有示范推广意义的科技成果和技术模式。同时，聘请省内外相关技术专家，参与试点项目的技术咨询和科学决策，并开展山水林田湖草系统治理技术集成与推广应用，解决系统治理中的关键工程技术问题，充分发挥专家学者的智库作用。

4、健全管理机制，实施动态评估

完善项目实施制度体系。实施三明市地区山水林田湖草综合治理工作协调机制，建立省、市、县相关部门参加的会商及联席会议制度，形成上下联动、部门协作、分级负责、全社会广泛参与的工作机制。建立三明市山水林田湖草环境综合治理的管理体系，制定项目实施、评估、考核验收等管理办法。完善信息公开制度，各地区对项目实施情况进行信息公开，推动全社会参与和监督，确保各项任务全面完成。建立绩效考核评比制度，对项目管理到位、工程质量优的业主单位给予表扬和奖励，对项目实施中发现的重大问题和各种违法违纪现象，及时联合有关部门给予严肃查处。建立责任追究制度，落实项目法人终身责任追究制和项目质量终身责任制，对弄虚作假、情节严重的收回财政资金，并要永久性退出本省市场。开展生态补偿机制研究试点，探索生态效益补偿的具体办法、标准、类型等，引导社会化服务组织和专业化企业等社会力量参与，借鉴国外有益经验，探索建立保护与修复的长效机制。

加强动态监督和绩效考核。市级领导小组办公室对项目实行动态管理，建立项目进度启动预警制度，建立约谈、通报制度，多管齐下促进项目按计划落实。实施“一线工作法”，深入重点项目现场督促检查工程进展，协调解决存在问题；规范管理制度，下发工作任务书、督办通知书、预警通知书，推进项目能够顺利开展。

制定《项目绩效考核管理办法》，绩效考核包括项目决策（包括项目前期手续、资金等）、项目管理（组织管理、资金管理等）、项目结果（形象进度、工程验收等）等多级指标，考核结果分为优秀、合格和不合格三个等级。项目建设承担单位在每年12月前进行自查，形成自查报告报县区政府预评，市级领导小组办公室组织相关部门、专家进行对县区考核，并将项目绩效考核指标评分表和项目绩效考核报告等材料报送省级领导小组办公室，办公室对考核对象和考核结果实施抽查复核。对绩效考核成绩为优秀的，给予表扬并继续给予财政资金拨付；对绩效考核成绩合格的，继续给予资金拨付；对绩效考核成绩不合格的，提出批评并责令整改，暂停资金拨付。试点工程实施期间，对于绩效目标具有直接或间接贡献但未纳入控规项目库的植树造林、封山育林、茶园和竹林生态化改造、饮用水源整治、小流域治理、污水处理设施及配套管网建设等相关工作和工程措施，需由各县（市、区）山水办和市级主管部门将工作进展和成效报送至市级领导小组办公室，并按国家和省绩效考核以及验收的要求报送其它需要上报的资料和数据。

建立项目预算执行情况数据库，加强项目资金管理。对年初部门预算安排和上级下达的项目支出情况进行更新完善，及时了解掌握项目资金到位、使用和工程建设进度情况，加强对资金的监督与检查，确保财政资金使用的规范、安全和有效。建立协同工作业绩档案以及项目建设诚信档案，将协同单位以及项目业主单位落实推进工作优劣全部记录在案，提交绩效管理部门作为年终考核评先的重要依据。

5、加强舆论宣传，提升生态意识

在试点工作中着力营造良好的公众参与氛围，加强宣传教育。充分利用网络、报刊、电视等媒介，全方位、大容量、多形式开展“山水林田湖是一个生命共同体”理念的宣传，使老百姓把生态保护形成自觉行动。开通试点工程微信公众平台，广泛吸引群众参与到试点工作中，扩大公民对项目实施的知情权、参与权和监督权，提高公众参与意识和广泛的共识，及时报道项目实施进展与成效，表扬先进典型，公开揭露和批评违法违规行为，树立“保护环境、美化家园、节水洁水、人人有责”的行为准则，动员全社会各方力量协同推进三明市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目实施。

6、完善机制创新，加强能力建设

（1）三明市生态综合监管(北斗)云平台建设

围绕三明市生态红线守护，建立对红线范围的国家级和省市县级自然保护区、20县级以上和117个乡镇集中式饮用水源保护区和水环境污染风险高的21条小流域建立和完善安全监测和预警系统网络，构筑应急保障体系，并在三明生态新城建立监控中心，利用北斗卫星、无人机等现代通信技术对上述保护区进行全方位监控，通过大数据技术，对各类数据进行整合、挖掘、统计、分析，形成一个智慧水生态天地信息监管平台，为整个山水林田湖项目草特别是饮用水水源地、流域、生态保护红线提供科学高效的、精细化的信息管理综合平台。

（2）林权收储与林业金融集成创新机制建设

深入林权改革，创新商品林收储、置换、改造提升、租赁和入股等林业金融模式，构建起资产评估、森林保险、林权监管、收购处置、收储兜底“五位一体”的林业金融风险防控机制；创新林业金融产品，与金融机构合作，试点和推广15—30年期林权按揭贷款新产品和具有第三方支付功能的林权支贷宝新产品；创新和推行普惠制林业金融，采取整村推进、简易评估、林权备案、内部处置、统一授信、随借随还等方式，给每户林农授信，盘活生态资产。探索创立林权生态金融中心，进一步盘活全市、全省乃至全国林权资产，拓展林权收储资产保值增值的有效途径。继续探索和推广多元化赎买资金筹集机制，制定开展赎买试点的程序、步骤，按照不同林分现状、质量、发挥生态功能大小制定合理的森林资源资产评估体系，建立合理的分级补偿的标准；完善森林生态效益补偿基金制度，研究探索跨部门、跨行业的森林生态横向补偿途径，扩大重点生态区位商品林收储基金渠道。通过在国家级自然保护区、永安市、沙县等县（市）开展赎买试点，并逐步扩大试点范围。

（3）生态约束下的小水电生态补偿机制

建立小水电运营阶段横向生态补偿机制。调研分析三明地区典型水电站运营对河流生态系统结构和功能的影响特征，建立水电开发对河流生态系统服务功能影响的评价指标体系和物质量和价值量评估方法，量化水电开发对河流生态系统服务功能价值补偿量，分析从电站发电效益中提取生态补偿金的可行性，提出价值补偿、工程补偿等模式的路径，探讨建立电站运营阶段横向生态补偿资金筹集制度、分配制度和资金管理制度。

建立生态水电运行规范。建立水电站下泄流量核算体系和流量监测体系，制定科学合理的水电站下泄水量调度和考核制度；结合水电站技术改造，增设生态下泄流量设施或生态机组等措施，维持河湖基本生态用水需求，建立梯级电站间联动机制，重点保障枯水期生态基流；环保、经贸、电力、水利等部门参与，建立上网调度、上网电量和电费与生态生态服务功能互动的良性机制，制定水电站河流最小生态流量红线，限制不符合河流最小生态流量要求的水电站运行。

建立小水电退出机制。评估小水电安全和生态影响，制定生态约束下的小水电退出标准，对安全隐患重、生态影响大的小水电站制定有序强制退出计划。

（4）生物多样性保护能力建设

加强自然保护区之外地区的保护，通过扩区、升级和调整，整合破碎的自然保护区碎片，形成动物迁徙通道畅通的绿色迁徙通道。进一步加强生物多样性监测能力建设，定期开展野生动植物调查监测，提高生物多样性预警和管理水平。编制生物多样性保护规划，指导全市范围生物多样性工作。建立生物多样性保护的公众参与机制，推动非政府组织和公众企业参与生态保护修复。加强生物多样性保护科研能力建设，完善学科与专业设置，加强专业人才培养。开展生物多样性保护与利用技术方法的创新探索研究。加强生物多样性保护基础建设，开展生物多样性本底调查与编目。

（5）编写“生态保护修复指南”

在试点基础上，整理山水林田湖草生态保护修复的规划、设计、项目管理、绩效考核等方面的成熟经验，编写闽江上游山水林田湖草生态保护修复指南、武夷山地区生物多样性保护修复指南，为南方地区生态文明改革试点提供借鉴。

（6）打造精品示范工程

本规划坚持贯彻“突出重点、集中连片、树立典型、打造亮点”的理念，按照山水林田湖草生态系统的整体性、系统性及其内在规律，统筹考虑自然生态各要素、山上山下、地上地下、流域上下游，以将乐县常口村为试验，率先践行习近平生态文明思想，打造金溪百里画廊，走生态小康之路，用实际行动落实并证明“绿水青山就是金山银山”的理念；保护修复明溪国际候鸟迁徙通道，培育特色生态观鸟产业，打造全国生物多样性保护的福建样板，用实际行动践行并证明“人与自然和谐共生”；率先探索废弃矿山系统修复“五园”模式，实现矿山治理修复与经济社会发展协同共赢，将“良好生态环境是最普惠的民生福祉”融入到废弃矿山修复工程之中；以东牙溪市级饮用水源水质改善为目标，从全流域综合治理理念出发，精准分析水质超标原因，探索优质水源保护和水质改善的模式和经验；把将乐县常上湖生态保护修复工程、沙溪流域明溪段国际候鸟迁徙通道保护与修复工程、大田县废弃矿山生态修复治理项目、东牙溪流域综合治理与生态修复工程单独做了精品工程打造的设计，用于在三明市和全省小流域范围内打造山水林田湖草保护修复亮点工程，从而为在全省范围推广提供示范基础。

第十九章 附则

本控规由三明市发展和改革委员会组织编制，规划解释归由三明市发展和改革委员会。控规成果由规划文本、规划说明书、图则和附件组成，其中附件包含基础资料

汇编和附件册。

## 附表

## 附表1 三明市山水林田湖草生态保护修复项目一览表

| 县（市） | 工程名称 | 项目类型 | 项目名称 | 市级牵头 部门 | 项目业主 单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目总投资（万元） |  |  |  | 对应绩效目标 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县农村生活污水处理项目 | 三明市住房和城乡建设局 | 将乐县住房和城乡建设局 | 古镛镇、万安镇、高唐镇、白莲镇、黄潭镇、水南镇、光明镇、漠源乡、南口镇、万全乡、安仁乡、大源乡和余坊乡13个乡镇所辖61个行政村 | 古镛镇、万安镇、高唐镇、白莲镇、黄潭镇、水南镇、光明镇、漠源乡、南口镇、万全乡、安仁乡、大源乡和余坊乡等13个乡镇61个行政村实施农村环境综合整治，新建污水处理设施61套，日处理规模3480m3/d。 | 11000 | 6100 | 5000 | 0 | 水环境质量改善 | （1）对设计水量、进水水质浓度进行复核，设计出水水质建议达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准排放；（2）污水收集系统、污水处理系统的实施建议参考《福建省农村环境连片整治示范工程（农村生活污水处理工程篇）技术指南》；（3）优先对人口密集或距离河流较近的村落实施农村生活污水综合治理工程。 |
| 将乐县 | 生物多样性保护项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县重点生态区位商品林赎买等改革 | 三明市林业局 | 将乐县林业局 | 将乐县闽江上游 | 2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.4万亩。2019年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.2万亩。2020年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.1万亩。 | 4000 | 2285 | 1143 | 572 | 商品林赎买等改革0.7万亩 | 建议商品林赎买、林分结构改造提升的区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内。 |
| 将乐县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 将乐县地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 南口镇人民政府、黄潭镇人民政府、余坊乡人民政府 | 将乐县南口镇孙坊村、将乐县余坊乡余坊村、将乐县黄潭镇泰村下孔头自然村 | 涉及地质灾害治理项目3个，采用边坡卸载，挡墙，坡面治理，锚杆固定，截排水沟等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 1000 | 590 | 410 | 0 | 治理地质灾害点3处 | - |
| 将乐县 | 水土流失治理与农地生态功能提升项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游金溪流域将乐段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 将乐县各相关乡镇 | 将乐县各相关乡镇 | 1.实施2017年度将乐县光明镇省重点乡镇项目、2018年度将乐县余坊乡省重点乡镇项目、将乐县兰花溪安全生态水系建设项目、将乐县龙池溪古镛段安全生态水系建设项目、将乐县金溪水环境综合整治项目，共计治理水土流失面积26km2。2.实施2019年度将乐县白莲镇省重点乡镇项目、2019年度将乐县高唐镇省重点乡镇项目、2019年度将乐县国家重点工程（井垅、里坊、南胜、湖管、高坊、寺许小流域），闽江上游金溪流域将乐段水土流失综合治理项目（将乐县黄潭镇、万全乡、大源乡、光明镇等乡镇水土流失治理项目），共计治理水土流失面积26km2。3.实施2020年度将乐县万安镇省重点乡镇项目、2020年度将乐县安仁乡省重点乡镇项目、2020年度将乐县漠源乡重点乡镇项目、2020年度将乐县国家重点工程（小王、大王、铜岭、赖地、班州、安仁小流域）、2020年闽江上游尤溪流域大田段水土流失综合治理项目，共计治理水土流失面积13km2。闽江上游金溪流域将乐段治理水土流失面积共计65km2。 | 6407 | 2638 | 2600 | 1169 | 水土流失治理面积65km2 | （1）根据项目区不同的土地利用方式和水土流失特点，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，兼顾治理效益，以能充分发挥治理措施的最佳效果为目的，以乡镇为单元，流失斑为对象，因地制宜，因害设防布设水土流失治理措施；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。（3）建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理。 |
| 将乐县 | 水土流失治理与农地生态功能提升项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县金溪流域农地生态提升工程 | 三明市农业农村局 | 将乐县各相关乡镇 | 将乐县各相关乡镇 | 生态型田间工程：修建引水坝（坎）20座，生态沟渠50Km；田间机耕道路50Km，生态护坡、挡墙5Km；及配套设施。 实施耕地土壤面源污染治理、耕地质量提升工程。 | 5080 | 4238 | 842 | / |  | - |
| 将乐县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 将乐县废弃、关闭矿山生态恢复治理 | 三明市自然资源局 | 将乐县自然资源局 | 将乐县古镛镇、水南镇、万安镇 | 涉及11个矿区15处矿山，治理面积约43.92公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 2700 | 0 | 1000 | 1700 | 废弃矿山治理11个矿山15处 | - |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县城区饮用水源地综合整治及修复工程 | 三明市生态环境局 | 漠源乡、光明镇人民政府 | 下村水厂水源——漠村溪水源地上游路口 | 1、饮用水源工业污染整治。关闭拆除漠村溪水源地上游路口自然村三家企业，清理平整三家企业厂房工业场地60余亩，并进行生态环境修复。2、龙池溪水源地保护区界碑、隔离围网建设。 | 850 | 699 | 150 | 1 | 改善饮用水源水质 | - |
| 将乐县 | 生物多样性保护项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县龙栖山自然保护区林权赎买或租用 | 三明市林业局 | 将乐县林业局 | 龙栖山国家级自然保护区 | 实施保护区内林权赎买或租赁1.37万亩，其中2018年完成赎买0.17万亩，2019年完成赎买0.59万亩，2020年完成租赁0.61万亩。 | 3800 | 472 | 1636 | 1692 | 林权赎买0.76万亩，林权租赁0.61万亩 | 建议林分改造过程中，补植树种考虑乡土树种，适地适树，树种多样化选择，尽量提高物种多样性与林分结构稳定性。 |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县常上湖生态修复项目 | 三明市生态环境局 | 高唐镇人民政府 | 将乐县常上湖 | - 河湖流域水环境修复工程：常兴湖底泥生态清淤项目、常源溪流域生物多样性保护项目、垃圾污水综合治理项目。 2.湿地修复及水源地保护工程：湿地公园建设项目、饮用水改造提升项目、金利化工有限公司搬迁项目。 3.生态景观建设工程：侯门山、回头山生态修复项目、环村一重山林相改造提升项目、常兴湖景观水体建设项目、生态种植基地项目。 4.边坡护岸修复工程：常兴湖边坡生态修复项目、常源溪生态护岸建设项目。 5.机制创新工程：生态文明教育示范基地建设，生态保护宣传长廊项目。 | 7000 | 1800 | 3500 | 1700 | 生境修复 | 常上湖生态修复要坚持以自然修复为主，人工修复为辅的原则。尤其是水体（1）生态修复中必须坚持绿色生态岸线和河道设计。岸线设计要充分考虑两栖动物的习性，河道要有足够的水生植物，保持河流生态系统服务功能。湿地公园建设要优先考虑物种的保护需求，其次考虑生态旅游设计。巡查步道设计要尽可能减少对自然生境的占用和破坏。此外，要在考虑生态保护的同时，兼顾旅游经济，改善当地居民经济条件，提高居民生活水平；（2）企业搬迁、亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县万安镇安福口溪安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 万安镇人民政府 | 将乐县万安镇安福口溪 | 按照“六大目标、八个有”的要求，建设河道长度8.53km。 | 1031.52 | 450 | 581.52 | / | 生境修复 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐池湖溪小流域水体达标工程 | 三明市生态环境局 | 三明市将乐县生态环境局 | 南口镇 | 池湖溪小流域综合整治项目，实施工业污染治理，完成东南新材料、科利达香精香料厂废水污染治理等；河道涉砂整治；畜禽养殖污染整治。 | 790 | 790 | / | / | 水环境质量改善。 | （1）应强化东南新材料、科利达香精香料厂等企业的生产废水排放监管，严格执行国家相应排放标准；（2）养殖场的改造升级等工程与山水林田湖草相关度较低，建议不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县邓坊溪安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 高唐镇人民政府 | 高唐镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度8km。 | 900 | / | 400 | 500 | 生境修复 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 将乐县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 将乐县大源乡安福口溪安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 大源乡人民政府 | 大源乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.31km。 | 1258 | / | 500 | 758 | 生境修复 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 将乐县 | 生物多样性保护工程 | 金溪流域生态保护修复项目 | 福建龙栖山国家级自然保护区生物多样性保护与建设项目 | 三明市林业局 | 将乐县林业局 | 龙栖山国家级自然保护区 | 项目主要以区内小水电站退出整改工程、生态修复工程为建设重点，其中兰花溪流域4座水电站退出、1座水电站整改工程，工程施工及后期生态修复工程1项 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 水电站退出4座，整改1座 |  |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 泰宁县畜禽养殖污染治理 | 三明市农业农村局 | 泰宁县农业农村局 | 泰宁县各乡（镇） | 对19家存栏250头以上规模生猪养殖场和1家鸡场进行污染治理，新建排洪沟350米，建设沼气池、储液池、储粪间、氧化塘、异位发酵处理床(含配套设施)、污水深度处理设施、污水收集管网等设施，项目建设后达到达标排放或零排放。同时关闭拆除猪场面积26000m2猪舍及相关设施。新建屠宰场污水深度治理系统1套，实施饮用水源地整治等 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | 削减污染物入河，改善水环境质量。预计可削减384.37吨COD，40.32吨氨氮，23.67吨总磷。 | 1、建议畜禽养殖污染治理设施建成通过验收后加强项目后续维护，积极凝练适合地方特色的畜禽养殖污染治理经验，并在全县或全市范围推广； 2、建议优先拆除位于饮用水源一级保护区、自然保护区核心区、闽江流域主要干流两侧等对闽江流域水环境质量或生态环境质量影响较大的畜禽养殖禁养区内的规模化畜禽养殖场。 3、屠宰场污水处理系统为企业配套水环境治理项目，建议项目建设资金以非中央补助资金为主。 |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 泰宁县杉城镇（含城区）污水处理设施及排水管网建设项目 | 三明市住建局 | 泰宁县住建局 | 泰宁县杉城镇 | 新建同兴社、洋川村、八里桥等处污水管网2.5公里，配套建设2个小型污水处理系统等。 实施城西演武路、前坊街、城步街3条道路配套管网，建设污水管网3.7公里，供水管网2.7公里； 实施湖缘南路晚钟街、东方军街、新体路污水管网、排水管网建设2.5公里； 实施西内环路污水管网、雨水管网建设3.4公里； 实施张家坊大桥至污水泵站污水管网建设1.2公里； 实施尚书巷、红光巷、邓家巷、戴家巷、状元街污水、雨水管网改造建设1.6公里； 实施职中垄至月亮湾污水管网改造2.1公里。 | 8000 | 5980 | 1056 | 964 | 提高生活污水收集处理率，改善水环境质量。 | 建议投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的管网建设工程。 |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 泰宁县乡镇公厕（含三格化粪池）建设及固废治理项目 | 三明市住建局 | 泰宁县住建局、工业园区管委会 | 泰宁县各乡（镇） | 新建朱口镇、开善乡、大田乡、梅口乡、大龙乡集镇公厕5座、村庄公厕10座，改造下渠镇、大龙乡公厕2座。 新建改造三格化粪池3649座：杉城镇552座、朱口镇589座、上青乡315座、下渠镇112座、大田乡248座、大龙乡409座、梅口乡396座、开善乡615座、新桥乡413座。 建设大龙乡、开善乡、大田乡等12个垃圾收集站、9个垃圾中转站，购置垃圾收集车辆20辆、垃圾收集桶1500个。 四中垅基础设施建设等。 | 7500 | 4450 | 1524 | 1526 | 1、治理水土流失面积41.56 hm2 ； 2.配置公厕建设、垃圾收集运输装置有利于环境整洁，提高区域的垃圾收集处理率； 3.铺设雨水管网、污水管网有利于面源污染防治。 | 1、公厕、化粪池污水COD、氨氮浓度较高，应纳入市政管网或生活污水二级处理设施处理后再排放入自然水体，防止化粪池、公厕污水直接排放污染环境。 2、四中垅基础设施建设建议投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的水土流失治理和管网建设工程。 |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 泰宁县城区及大金湖周边生态修复工程 | 三明市住建局 | 泰宁县住建局、旅游管委会 | 泰宁县杉城镇、梅口乡 | 新建和改造城区污水管网15公里，新建和改造日处理共100吨的垃圾转运站3座，提升改造垃圾填埋场20万立方米，日处理渗滤液50吨，新建日处理600吨的污水处理站1座；对松光公园、杉阳大道沿岸进行生态修复；上坊岛林相改造300亩，建设上坊岛污水处理系统1套等 | 6390 | 1150 | 3390 | 1850 | 污水处理设施、管网改造有利于污水收集和集中处理，能加强入河污染物削减，改善河流水质。 | 建议将投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的污水处理设施、污水管网、垃圾填埋场等工程。因道路施工导致的生态破坏修复不建议使用中央山水林田湖草奖补资金。建议景观工程不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 泰宁县金湖及周边生态修复项目 | 市直综合 | 泰宁县旅游管委会、住建局、水利局、自然资源局 | 泰宁县杉城镇、梅口乡、大龙乡 | 实施汀兰园、岸芷园、张家坊至邹王坑公路两侧生态修复，建设杉溪、百竹园至下坊等金溪下段沿河安全生态水系约5公里，治理4处废弃矿山，建设百竹园污水处理系统1套，百竹园及南会服务区雨污水管网约5公里，绿化提升192亩等 | 8200 | 1000 | 2400 | 4800 | 治理废弃矿山4处；污水处理设施、管网改造有利于污水收集和集中处理，能加强入河污染物削减，改善河流水质；生态安全水系建设有利于局部水生态环境改善。 | 建议进一步核实项目投资额或补充拟建设内容；建议将投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的废弃矿山治理、污水处理设施、雨水管网和污水管网等工程；因道路施工导致的生态破坏修复不建议使用中央山水林田湖草奖补资金。建议景观工程不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 泰宁县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 泰宁县地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 泰宁县自然资源局 | 泰宁县杉城镇 | 涉及地质灾害治理项目4个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 1644 | 317 | 613 | 714 | 治理地质灾害点4处。 |  |
| 泰宁县 | 水土流失治理与农地生态功能提升项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游金溪流域泰宁段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 泰宁县水利局 | 泰宁县各乡镇 | 综合治理水土流失面积65km²。其中：封禁治理65km²；田间道路6.2km，排水沟5.8km，建设安全生态水系21km，生态护岸10Km。其中：2018年实施朱口镇、梅口乡、开善乡、大田乡，治理水土流失面积23.7km²。2019年实施杉城镇、开善乡、梅口乡、下渠镇、大田乡，治理水土流失面积22.1km。2020年实施杉城镇、新桥乡、上青乡，治理水土流失面积19.2km² | 6407 | 2136 | 2306 | 1965 | 水土流失治理面积65 km2。 | 1、建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理； 2、建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸； 3、对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 泰宁县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 泰宁县废弃、关闭矿山生态恢复治理 | 三明市自然资源局 | 泰宁县自然资源局 | 泰宁县大龙乡 | 涉及1个矿区11处矿山，采取工程措施和植物措施治理矿山 | 3500 | 0 | 1500 | 2000 | 治理1个矿区5处矿山11处矿点，矿山治理范围约29.93公顷。 |  |
| 泰宁县 | 机制创新与能力建设工程 | 三明市生态监测及管理能力建设项目 | 泰宁县生态环保智慧监管平台建设项目 | 三明市生态环境局 | 三明市泰宁县生态环境局 | 泰宁县 | 生态环境监控预警系统、流域监控系统、生态环境指挥调度中心等。 | 355 | 0 | 0 | 355 | 建设监控预警、流域监控、指挥调度三大系统能提高当地环保系统的环境监管水平，对保障区域环境质量有积极贡献。 |  |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 泰宁县上青乡上清溪安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 泰宁县水利局 | 上青乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.251km | 1526 | 300 | 1226 | 0 | 生境修复。 | （1）建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；（2）亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入山水林田湖草中央奖补资金支持范围。 |
| 泰宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 福建峨嵋峰国家级自然保护区水电站生态整治工程 | 三明市水利局 | 泰宁县林业局 | 峨嵋峰自然保护区 | 峨嵋峰自然保护区缓冲区坑元一级、大坪三级2座水电站退出及河道生态修复。退出电站总装机1100KW，拆除拦河坝2座及发电机组等设施，对河道、河岸等进行生态修复和生态问题的整治。 | 600 | 480 | 120 | 0 | 水电站退出2座 | 建议拦河坝、引水设施拆除等水电站退出行为应尽量减少对周边森林的扰动，尽可能降低对周边生态环境的影响。 |
| 建宁县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 建宁县地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 里心镇人民政府 | 建宁县里心镇双溪村村部边 | 涉及地质灾害治理项目1个，采用削坡减载、挡土墙、坡面防护、框架锚杆、排水系统等措施对地灾点进行综合治理。 | 401 | 168 | 233 | 0 | 治理地质灾害点1处 | - |
| 建宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 建宁县水源地综合整治及修复工程 | 三明市生态环境局 | 三明市建宁县生态环境局、建宁县水利局 | 全县王坪栋溪、坑井水库、里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡、伊家乡、黄埠乡和客坊乡9个饮用水源保护区 | 开展饮用水整治，改造城区饮用水管道6390米，对全县9个饮用水源保护区设置标志牌、警示牌36块。 | 1097 | 870 | 227 | 0 | 改善饮用水源水质 | - |
| 建宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 | 三明市住建局 | 建宁县各乡镇人民政府 | 里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡、伊家乡、黄埠乡、客坊乡等7个乡镇镇区及濉溪镇、溪口镇、里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡、伊家乡、黄埠乡、客坊乡9个乡镇所辖40个行政村 | 新建7个乡镇污水处理厂，日处理污水量2750吨，铺设污水干管26.7公里，接户支管60.1公里，新建40个行政村污水处理站，日处理污水量1560吨，铺设污水管网107.93公里 | 16426 | 6680 | 5006 | 4740 | 2020年底达到县城污水处理率94%和建制镇污水处理率70%的目标值，并且削减生活污染物排放量，改善水环境质量 | 污水收集系统、污水处理系统的实施建议参考《福建省农村环境连片整治示范工程（农村生活污水处理工程篇）技术指南》 |
| 建宁县 | 生物多样性保护工程 | 金溪流域生态保护修复项目 | 建宁县重点生态区位商品林赎买等改革 | 三明市林业局 | 建宁县林业局 | 建宁县闽江上游重点生态区位 | 2017年4月至2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.7699万亩。2019年计划实施重点生态区位商品林赎买等改革0.5万亩。2020年计划实施重点生态区位商品林赎买等改革0.5万亩 | 4107 | 1787 | 1160 | 1160 | 完成商品林赎买1.76万亩 | 建议赎买区域进一步以生态保护为导向，集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内 |
| 建宁县 | 水环境治理与生态修复项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 建宁县溪源乡楚溪安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 溪源乡人民政府 | 建宁县溪源乡鲇坑村 | 建设总长为11.89km，包括楚溪主干流段及支流鱼落，其中楚溪主干流段建设河段起点为东溪村黄家坊自然村上桥，终点为鲇坑村庙下山，建设长度为6.41km，主要建设内容为新建护岸542.9m，堤岸加固143m，生态清淤4105m3，植物生态修复7891m2，新建滚水坝1座，生态巡查步道1565m；支流鱼落溪段起点为都团村陈家地自然村1#桥，终点为楚溪与鱼落溪汇合口，建设长度为5.48km，主要建设内容为新建护岸446.7m，生态清淤482m3，植物生态修复1000m2，滚水坝修复1座，生态巡查步道461m。 | 1504 | 600 | 904 | 0 | 通过实施生态清淤、植物生态修复和生态护岸等工程，有助于增加楚溪水环境容量，改善楚溪水环境质量，保持楚溪料坊小流域断面水质优良。 | 坚持保护优先、自然修复为主，规划各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸 |
| 建宁县 | 水土流失治理与农地生态功能提升项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游金溪流域建宁段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 溪源乡人民政府 | 建宁县各乡镇 | 1.实施2018年度建宁县里心镇国家水土保持重点建设工程（芦田（二期）、双溪、里心（一期）水土流失综合治理项目）、2017年度建宁县均口镇重点县水土流失综合治理项目、2017年度建宁县黄坊乡重点乡镇项目、2018年度建宁县溪源乡重点乡镇项目；2018年度建宁县省重点县项目（伊家乡）、2018年度建宁县濉溪镇重点乡镇项目、2018年度建宁县闽江上游金溪流域建宁段濉溪镇水土流失综合治理项目、2018年度建宁县溪口镇重点流域生态补偿枫元村水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积26 km²；2.实施2019年度建宁县国家水土保持重点建设工程（溪口镇、里心镇）、2019年度建宁县客坊乡重点乡镇项目、2019年度建宁县伊家乡重点乡镇项目、2019年度建宁县重点县项目（黄坊乡），综合治理水土流失面积20 km²；3.2020年度建宁县国家水土保持重点建设工程（里心镇、溪口镇、濉溪镇）、2020年度建宁县黄埠乡重点乡镇项目、2020年度建宁县溪源乡重点乡镇项目、2020年度建宁县溪口镇重点县项目、2020年闽江上游金溪流域建宁段水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积19 km²。闽江上游金溪流域建宁段综合治理水土流失面积共计65 km²。 | 5111 | 2600 | 2000 | 511 | 水土流失治理面积65km² | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理， |
| 建宁县 | 机制创新与能力建设工程 | 三明市生态监测及管理能力建设项目 | 建宁县环境监管网格化体系数字化管理平台项目 | 三明市生态环境局 | 三明市建宁县生态环境局 | 建宁县综治服务中心、工矿企业 | 依托综治服务中心，建设环境监管网格化信息平台一套，工矿企业视频实时监控设施30套，移动终端APP软件一套。涉及濉溪镇、溪口镇、里心镇、均口镇、黄坊乡、溪源乡等乡镇 | 150 | 80 | 70 | 0 | 建设环境监管网格化信息平台一套 | - |
| 建宁县 | 水环境治理与生态修复项目、水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 金溪流域生态保护修复项目 | 建宁县闽江源头（濉溪段）生态修复保护工程 | 三明市生态环境局 | 建宁县人民政府 | 建宁县闽江源头濉溪段 | 水土流失治理23.7平方公里；均口镇修竹水源地保护；农村环境综合整治（畜禽养殖整治、污水处理、公改厕、乡村绿化等）；林地赎买和租用；高标准农田建设；矿山生态修复；濉溪和圳头溪生态水系等 | 10065 |  |  |  |  |  |
| 三元区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 三元区沙溪流域荆东小溪水环境治理 | 三明市城市管理局 | 三明市三元区城市建设投资有限责任公司 | 三元区荆东小溪，项目实施区域位于三元区的三明学院南区、荆东村、福利院 | 新建污水处理站1座，总处理污水量为2500 m3/d；敷设收集与处理管网总长度约5 km，直径为DN100～DN300；塑料检查井110座，沉泥井8座，密封检查井50座，截流井6座，清淤量4500 m³。新建城区标准公厕17座、改造城区老旧公厕19座，开放内部公厕10座，农村新建及改造公厕28座。 | 3600 | 2320 | 1280 | 0 | 新建污水处理站将削减COD 264 t/a，氨氮25 t/a，总磷4 t/a，将有效减少生活污水的入河量；新建公厕和农户改厕工程的实施，将有效降低生活污染物直排入环境的量，提升河流水质。 | 强化系列节能环保施工工艺和技术的应用，项目建成后对运营过程中产生的污染废弃物进行针对性处理，以避免对周边环境产生负面影响。 |
| 三元区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 三元区薯沙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程 | 三明市生态环境局 | 三明市三元区生态环境局 | 莘口镇 | 内源污染治理：库区生态修复系统：在薯沙溪水库库区内建设水体生态修复系统，以高效的水循环和原水生物膜法处理为机理对受污染的水体进行混合、复氧、和生化降解，或者运用湖库分子控藻静默生态修复技术，实现对库区水体的治理，并建设饮用水源保护区生态监控系统一套。采用消落带生态礁等技术，分别对薯沙溪水库汇水水域内的炉洋村和中央溪村小流域、后溪村和清溪村小流域、龙泉村小流域进行水体生态修复； 外源污染治理：1.农村面源污染控制工程。2.制笋废水和笋壳综合治理。3. 建设清洁笋干生态加工系统。4.毛竹、果园种植面源控制工程。5.实施薯沙溪流域水土流失与生态修复工程。6.实施薯沙溪安全生态水系建设项目。7.三明市水源地薯沙溪综合管理中心建设项目。 | 11300 | 4650 | 3325 | 3325 | 削减COD 60 t/a，氨氮3.7 t/a，总磷0.5 t/a，将有效减少污染物负荷量；其他点源面源污染治理工程的实施也将有效提升水库水质。 | 建议进一步论证水体生态修复工程对水质改善的作用，加强断面水质监测，防控水污染风险；污水管道的设计施工尽可能与村庄整体景观提升相结合。 |
| 三元区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 三元区槐坑垃圾填埋场整治工程项目 | 三明市城市管理局 | 三元区城市建设投资有限责任公司 | 城东乡 | （1）地面建筑物拆除，周边“散乱污”企业整治，垃圾清理；（2）进行场地边坡整治，表面覆膜防渗处理，处理面积约13000 m2；防洪与雨水导排工程设置排水沟600 m、景观绿化工程生态护坡15000 m2、同时对周长约500 m的场地进行防渗墙、导气井设置，建设跟踪监测设施等。 | 1600 | 0 | 1200 | 400 | 有效改善项目区周边环境空气质量与水环境质量。 | 在垃圾填埋场的周边设置绿化带，填埋场封顶后场顶种植植被绿化。 |
| 三元区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | #### 三元区东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程 | 三明市生态环境局 | 三明市三元区生态环境局 | 中村乡 | 1、东牙溪水库生物多样性保护及生态系统质量提升工程；2、在东牙溪主支流筠竹溪重点段实施生态护岸3 km；3、水源地安全达标建设；4、在中村、前村等村拆除旱厕200座，新建或改造水冲式公厕16座；5、在牛岭一村、牛岭二村新建一个污水处理系统；6、对松阳、白水、埔头城、蕉坑、大焙坑等五个村进行污水处理设施改造及附属设施建设；7、张坑村养鳗场整体拆除修复；8、对中村乡15个村笋作坊进行笋水收集转运；9、水源地规范化建设；10、东牙溪水源地综合管理中心建设；11、吉峰等四个村农村环境综合整治；12、居阳等八个村农村污水处理系统提标改造。 | 6355 | 2550 | 1860 | 1945 | 污水处理系统提标改造、牛岭村污水治理项目、笋水收集处置等项目投入运行后，将削减COD40 t/a，氨氮1.3 t/a，总磷0.2 t/a，能有效提升水库水质；其他工程的实施也将有效削减水库的内源污染，降低水库的环境风险，提升水库水质。 | 建议进一步论证水体生态修复工程对水质改善的作用，加强断面水质监测，防控水污染风险；污水管道的设计施工尽可能与村庄整体景观提升相结合。 |
| 三元区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | #### 万里安全生态水系建设 | 三明市水利局 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 起点为东牙溪干流的米洋村，终点为牛岭村，及张坑溪支流的张坑村20号桥至张坑村16号桥下游400 m，及焙坑溪支流上游兰花基地至汇合口 | 以东牙溪为轴，通过对其12.98 km的河道进行生态保护、修复、涵养、提升、美化。建设生态游憩区段：滩地植被修复面积685 m2，生态巡查步道长550 m、生态节点面积4720 m2、生态护岸长720 m。建设生态修复区段：滩地植被修复面积11090 m2，生态巡查步道长1170 m、生态护岸长1610 m、堤顶步道布设花池面积4720 m2。建设生态保护区段：局部区域进行河道清障。 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 | 两岸完善截污管网建设，逐步实现雨污分流，污水纳管，提高截污率，减少污水流入河道，改善东牙溪水质；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 三元区 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 三元区地质灾害防治项目 | 三明市国土资源局 | 三元区国土资源局 | 三元区 | 涉及地质灾害治理项目11个，采用截排水沟、削坡、锚杆、挡墙、框架梁、仰斜排水孔、坡脚排水沟、土工格植草等工程措施对地灾点进行降险处理或综合治理。 | 800 | 400 | 400 | 0 | 治理地质灾害点11处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 三元区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 三元区溪源溪小流域综合整治项目 | 三明市生态环境局 | 三元区岩前镇人民政府 | 岩前镇星桥、增坊等村 | 完善星桥等村污水处理设施，改造星桥、欧坑、白叶坑等村户用三格化粪池；清理溪源溪流域生猪散养户。 | 450 | 0 | 450 | 0 | 减少污水流入河道，改善河流水质。 | 污水收集系统、污水处理系统的实施建议参考《福建省农村环境连片整治示范工程（农村生活污水处理工程篇）技术指南》。 |
| 三元区 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游沙溪流域三元段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 三元区各有关乡镇人民政府 | 三元区各乡镇 | 1）实施2018年度三元区莘口镇省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积2.5 km2；2）实施2020年三元区中村乡省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积1.5 km2。闽江上游沙溪流域三元段综合治理水土流失面积共计4 km2。 | 300 | 187.56 | 0 | 112.44 | 水土流失治理面积4 km2。 | 根据项目区不同的土地利用方式和水土流失特点，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，兼顾治理效益，以能充分发挥治理措施的最佳效果为目的，以乡镇为单元，流失斑为对象，因地制宜，因害设防布设水土流失治理措施。建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 梅列区羊口仔溪（及洋溪）安全生态水系项目 | 三明市水利局 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 洋溪镇 | 对羊口仔溪(8.86km)及洋溪(2.32km)两河段埋设河岸岸线与保护蓝线界桩22.36km。河道清淤、清障，滩地植物群落修复3.6hm²，1座滚水坝修复，建设964m生态护岸、3km长生态巡查栈道及亲水景观平台3.10km²等。 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 梅列区碧溪万里安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 陈大镇 | 设计河段总长约10.53km。其中，生态涵养区河道长约7.07km，主要建设内容包括生态巡查步道4275m，生态节点7156m²，滩地植被修复12825m²，清淤855m³，生态护岸长1810.5m；生态保护区河道长度约3.46km。 | 1277 | 1277 | 0 | 0 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 梅列区碧溪水系综合整治工程 | 三明市水利局 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 梅列区陈大镇碧溪、渔溪、大源溪、碧口入河口 | 综合治理碧溪及其支流渔溪和大源溪河长34.1km，其中碧溪干流河段21.9km，渔溪支流7.6km，大源溪支流4km，碧口沙溪段0.7km。新建生态护坡711.0m，生态护岸7.74km，河床改良5.38km，河道清淤11.7km，新建生态湿地13812m²，生态休闲步道10.9km，排水涵管12处。 | 13139 | 7200 | 5939 | 0 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 | 两岸完善截污管网建设，逐步实现雨污分流，污水纳管，提高截污率，减少污水流入河道，改善河流水质；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 列东污水处理厂搬迁及扩建项目 | 三明市城市管理局 | 三明市污水处理有限公司 | 梅列区碧湖 | 设计总规模为日处理污水5万吨，一期日处理污水3万吨，采用AAO（厌氧-缺氧-好氧）污水处理工艺，出水全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，污泥经脱水含水率达到60%后外运处置。 | 28640 | 23000 | 4940 | 700 | 项目一期工程建成并投入使用后，可削减COD 1204.5吨/年，氨氮65.7吨/年，总磷16.43吨/年，将有效提升河流水质。 | 根据城区雨污分流改造情况进一步核实水量和水质标准，分析生活污水、工业废水比例。设置道路缓和段与衔接，避免坡度过大；并注意205国道方向立面效果设计，优化城市景观效果。 |
| 梅列区 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | #### 梅列区地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 三明市城市建设投资集团有限公司、陈大镇政府、徐碧街道办事处、列东街道办事处、列西街道办事处 | 梅列区自然资源局 | 涉及地质灾害治理项目11个，采取工程治理、简易降险处理、群测群防、地灾搬迁和房屋拆除等方式减少地质灾害带来的威胁。 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 治理地质灾害点11处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | #### 三明市区污水管网建设工程 | 三明市城市管理局 | 梅列区城市管理局 | 梅列区 | 1.G205沿线（碧口桥至新建污水处理厂段）3.6公里污水管网及泵站建设；2.江滨路（徐碧铁路桥至碧口桥段）污水管网及泵站建设；3.实施河西路等约3.5公里污水管网改造；4.实施东安路周边及列东街（四路至五路）雨污分流改造工程；5. 实施列东片区及东安路雨污分流改造工程。 | 15224 | 2768 | 8304 | 4152 | 新建4座污水提升泵站，建设地下一体式预制泵站1座，铺设污水管道总长10528米、雨水管814米，改造污水管总长2890米、雨水管总长638米。 | 建议将投资聚焦于与山水林田湖草生态保护修复项目绩效相关的污水处理设施、雨水管网和污水管网等工程；因道路施工导致的生态破坏修复不建议使用中央山水林田湖草奖补资金。 |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | #### 蕉溪龙泉溪流域综合整治工程 | 市直综合 | 梅列区水利局 | 梅列区蕉溪龙泉溪流域 | 蕉溪流域污水管网工程、小蕉污水处理厂提升改造、蕉溪及龙泉溪畜禽整治、龙泉溪205国道及高铁沿线植被恢复、龙泉溪河道整治（护岸及清淤）、后山渣场整治（淋溶水处理及挡土坝）。 | 15084 | 2150 | 6484 | 6450 | 小流域优于III类水质比例达到90%以上。 |  |
| 梅列区 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | #### 餐厨垃圾处置项目 | 三明市城市管理局 | 三明市城市管理局 | 梅列区 | 建设餐厨垃圾处理中心，建设规模为处理餐厨垃圾80 t/d，生产线处理能力为12-15 t/h，运行时间为8 h/d。 | 6161 | 0 | 4500 | 1661 | 改善城市环境治理。 |  |
| 沙县 | 生物多样性保护工程 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游天然林和重点生态区位商品林林分改造项目 | 三明市林业局 | 沙县林业局 | 沙县重点生态区 | 2018年实施建设重点生态区位商品林林分结构改造提升0.1万亩；2019年实施建设重点生态区位商品林林分结构改造提升0.14万亩。 | 432 | 132 | 300 | 0 | 林分改造0.24万亩 | 建议林分改造过程中，补植树种考虑乡土树种，适地适树，树种多样化选择，尽量提高物种多样性与林分结构稳定性 |
| 沙县 | 生物多样性保护工程 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游天然林和重点生态区位商品林赎买项目 | 三明市林业局 | 沙县林业局 | 南霞乡、郑湖乡、夏茂镇、高桥镇、高砂镇、青州镇、富口镇、凤岗街道、虬江街道 | 天然林和重点生态区位商品林赎买或租用0.2万亩，其中2019年完成0.1万亩，2020年完成0.1万亩。 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 商品林赎买或租用0.2万亩 | 建议赎买区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内。 |
| 沙县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 沙县地质灾害防治项目 | 三明市国土资源局 | 沙县国土资源局 | 高桥镇高桥村、沙县夏茂镇月邦村黄沙桥自然村 | 涉及地质灾害治理项目2个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 893 | 359 | 534 | 0 | 地质灾害治理2处 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，确保滑坡稳定。 |
| 沙县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 沙县畜禽污染整治项目 | 三明市农业农村局 | 沙县人民政府 | 虬江街道金泉村王绍炜猪场、湖源乡城前村陈桂垂养猪场 | 拆除关闭猪场2家，拆除猪舍及附属房面积3100平方米。 | 313 | 13 | 300 | 0 | 削减COD28.90 t/a，氨氮3.07 t/a，总磷1.79 t/a，能降低入河污染负荷，有效提升河流水质 | 无 |
| 沙县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 沙县南溪安全生态水系项目 | 三明市水利局 | 沙县禹德水利投资开发有限公司 | 起点为大华山水库，终点为沙溪入河口 | 建设项目总长度为22.9 km，起点为大华山水库，终点为沙溪入河口。其中，南溪现代农业科技示范园至沙溪入河口段、罗岩庙河段为核心治理段，长度约2.4 km。主要建设内容为生态护岸、生态巡查步道、生态亲水节点等，共布置了15段护岸、15 km巡查步道、8个亲水节点。 | 4000 | 400 | 1200 | 2400 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 沙县 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游沙溪流域沙县段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 沙县各有关乡镇人民政府 | 沙县各乡镇 | 1）实施2018年度沙县郑湖乡省重点乡镇项目、2018年度沙县凤岗街道省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积4 km2；2）实施2019年度沙县青州镇省重点乡镇项目、2019年度沙县大洛镇省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积4 km2；3）实施2020年度沙县高砂镇省重点乡镇项目、2020年度沙县虬江街道省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积4 km2。闽江上游沙溪流域沙县段综合治理水土流失面积12 km2。 | 900 | 300 | 300 | 300 | 水土流失治理面积12 km2 | 根据项目区不同的土地利用方式和水土流失特点，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，兼顾治理效益，以能充分发挥治理措施的最佳效果为目的，以乡镇为单元，流失斑为对象，因地制宜，因害设防布设水土流失治理措施。建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 沙县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 沙县豆士溪小流域水环境综合整治工程 | 三明市生态环境局 | 三明市沙县生态环境局 | 沙县豆士溪 | 1）大洛段4公里河道防洪堤和清淤工程；2）大洛宝莲纸厂污水升级改造项目；3）完成南霞乡50个、湖源乡67个、大洛镇70个、虬江街道30个三格化粪池建设任务；4）建设虬江街道长红村污水处理项目；5）划定南霞双溪水库水源地保护区工作。 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 小流域优于III类水质比例达到90%以上 | 无 |
| 明溪县 | 生物多样性保护工程 | 沙溪流域明溪段国际候鸟迁徙通道 保护与修复工程项目 | 沙溪流域明溪段国际候鸟迁徙通道保护与修复工程 | 三明市林业局 | 明溪县林业局，各乡镇人民政府 | 明溪县全境 | 1.实施鸟类栖息地保护与修复工程。在全县候鸟栖息重要区域实施封山育林14.5万亩，林分改造1万亩，商品林赎买3000亩；实施湿地修复0.9万亩，农田面源污染生态治理8200亩，农田湿地化改造200亩，租用农田种植鸟类食物；清除水库网箱养殖2.2万平方米；拆除河流源头及沿岸生猪养殖场。2.实施鸟类监测体系建设。建设县级鸟类资源数据中心，在全县候鸟迁徙线重要区域完善移动网络基础设施，布设智能化鸟类监测系统，设立30个观鸟监测站、5座监测塔，配备30名护鸟监测员，建设鸟类科考步道40公里，组织开展鸟类资源本底调查。3.实施鸟类科普宣教体系建设。在候鸟通道沿线村庄、公路设置鸟类宣传牌、展板、标示牌等设施。完善鸟类资源保护与发展机制，在全县鸟资源重点村开展村庄环境综合整治，完善生态观鸟旅游设施；定期组织开展爱鸟护鸟宣传活动，开设观鸟导赏员培训班，推动鸟类保护与观鸟产业融合发展。4.实施鸟类救护体系建设。建设鸟类等野生动物收容救护站3个，配备救护设备、药品等物资。 | 8844 | 2948 | 2948 | 2948 | 封禁林地14.5万亩，林分改造1万亩，商品林赎买0.3万亩。 | 优先考虑物种的保护需求，尽可能减少对自然生境的占用和破坏。 |
| 明溪县 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 明溪县水利局，明溪县各乡镇人民政府 | 明溪县各乡镇 | 1.实施2018年度明溪县国家水土保持重点建设工程（瀚仙溪、小眉溪、坪埠溪小流域）、2018年度明溪县枫溪乡省重点乡镇项目、闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目（盖洋镇）、明溪县画桥溪安全生态水系建设项目，共计治理水土流失面积24.5 km2。2.实施2019年度明溪县国家水土保持重点建设工程（枫溪、夏坊、温庄、雷西溪小流域）、2019年度明溪县盖洋镇省重点乡镇项目、2019年度明溪县胡坊镇省重点乡镇项目、闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目（夏阳乡）、明溪县夏阳溪安全生态水系建设项目，共计治理水土流失面积27.5 km2。3.实施2020年度明溪县国家水土保持重点建设工程（盖洋溪、温庄溪、城岚溪小流域）、2020年度明溪县瀚仙镇省重点乡镇项目、2020年度明溪县夏阳乡省重点乡镇项目，共计治理水土流失面积13 km2。闽江上游沙溪流域明溪段综合治理水土流失面积共计65 km2。 | 6407 | 2960 | 2672 | 775 | 水土流失治理面积65 km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 明溪县 | 生物多样性保护工程 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 明溪县重点生态区位商品林赎买项目 | 三明市林业局 | 明溪县林业总公司 | 明溪县重点生态区 | 2017年4月至2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.37万亩。2019年至2020年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.25万亩。 | 1434 | 717 | 717 | 0 | 完成商品林赎买或租用0.62万亩。 | 建议加强重要物种活动区域的林权赎买，尽量以天然林为主 |
| 明溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 明溪县小流域综合治理项目 | 三明市生态环境局 | 三明市明溪 生态环境局，沙溪乡、夏阳乡、盖洋镇人民政府 | 明溪县渔塘溪、夏阳溪、胡贡溪等小流域沿线，盖洋镇、夏阳乡、沙溪乡 | 明溪县：共建设全县11个小流域水质自动监测站及视频监控平台（一期建设六个，二期建设五个）；沙溪乡瑶奢村、沙溪乡梓口坊村、夏阳乡杏村村、盖洋温庄村小流域水环境综合整治。 | 1956 | 1230 | 726 | 0 | 小流域达到或优于Ⅲ类水质比例达到90%以上。 | 无。 |
| 明溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 明溪县饮用水水源地综合整治项目 | 三明市生态环境局 | 三明市明溪县生态环境局，城关乡、胡坊镇、沙溪乡、夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡、枫溪乡人民政府 | 城关乡、胡坊镇、沙溪乡、夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡、枫溪乡 | 新建改造盖洋镇、夏阳乡、沙溪乡、枫溪乡、夏坊乡、胡坊镇、罗翠水库饮用水水源地围网、清水池、沉淀池、消能池和水源地的综合整治等。 | 277 | 65 | 212 | 0 | 水源地水质Ⅱ类标准比例达到绩效目标要求。 | 无。 |
| 明溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 福建君子峰国家级自然保护区内电站退出及生态修复项目 | 三明市水利局 | 明溪县人民政府 | 夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡 | 退出君子峰自然保护区核心区、缓冲区范围内的紫云、岩下、岩坑三座小水电，并进行生态修复。 | 1164 | 800 | 364 | 0 | 拆除保护区内水电站3座。 | 建议拦河坝、引水设施拆除等水电站退出行为应尽量减少对周边森林的扰动，尽可能降低对周边生态环境的影响。 |
| 明溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 明溪县渔塘溪城区上游段安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 明溪县人民政府 | 雪峰镇、城关乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.2km。 | 1237 | 1237 |  |  | 综合治理河道长度10.2km。 | 无。 |
| 宁化县 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | （1）宁化县省级重点县项目：宁化县省级重点县水土流失综合治理项目部、 （2）国家水土保持重点项目：宁化县国家水土保持重点建设工程项目部、 （3）省重点乡镇项目：各项目实施乡镇人民政府。 （4）闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目：各项目实施乡镇人民政府。 | 宁化县各乡镇 | 综合治理水土流失面积95km2。1）2017年度宁化县省级重点县项目(陂塘下、刘坑、南埔小流域)、2017年度宁化县济村乡重点乡镇项目、2017年度宁化县河龙乡重点乡镇项目、2017年度宁化县水茜镇重点乡镇项目、2018年度宁化县省级重点县项目(社园登、洋坊小流域)、2018年度宁化县曹坊镇重点乡镇项目、2018年度宁化县方田乡重点乡镇项目、2018年度闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目(水茜镇、济村乡)，2018年国家水土保持重点建工程(黄坊、曹溪、圣禾坪等小流域)，综合治理水土流失面积63.1km²；2）2019年度宁化县省级重点县项目(碗窑上小流域)、2019年度宁化县治平乡重点乡镇项目、2019年度宁化县石壁镇重点乡镇项目、2019年度宁化县泉上镇重点乡镇项目、2019年度闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目(石壁镇、淮土镇、方田乡)，2019年国家水土保持重点建工程(洋坊、藤坊罗江下等小流域)，综合治理水土流失面积18.81km²；3）2020年度宁化县省级重点县项目(凤山溪小流域)、2020年度宁化县湖村镇重点乡镇项目、2020年度宁化县中沙乡重点乡镇项目、2020年度宁化县淮土镇重点乡镇项目、2020年度闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目(中沙乡、安远镇、曹坊镇)，综合治理水土流失面积13.09km²。 | 10000 | 6640 | 1975 | 1385 | 水土流失治理面积95km2。 | 建议重点治理水土流失率较高区域；亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 宁化县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 宁化县地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 宁化县各乡镇人民政府 | 宁化县 | 涉及地质灾害治理项目7个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 1987 |  |  |  | 地质灾害治理项目7个。 |  |
| 宁化县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 宁化西溪小流域水环境综合整治工程 | 三明市生态环境局 | 宁化县各乡镇人民政府 | 济村乡、淮土镇、方田乡、翠江镇、石壁镇、城郊镇 | 1.新建西溪流域辖区内济村乡济村溪油撩桥段生态护岸800米，河道清淤600米；西溪淮土镇罗坑段、青平段生态护岸和河道清淤295米；西溪方田段生态护岸修复600米。2.西溪橡皮坝至龙门桥段河道清淤工程；3.完成方田、淮土、济村、石壁、城郊等乡镇三格化粪池新改建任务3808户。 | 890 | 890 | 0 | 0 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 |  |
| 宁化县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 宁化宁溪小流域水环境综合整治工程 | 三明市生态环境局 | 宁化县安远镇人民政府 | 安远镇 | 1.完成三格化粪池新建任务190户；2.完成安远镇永跃、东桥村水土流失封禁治理面积369公倾；3.购置集镇和沿河村庄垃圾处理设施。 | 92 | 92 | 0 | 0 | 清理河道内源污染，强化水体生态修复功能，提升水体水环境容量。 |  |
| 宁化县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 宁化县水茜镇张坊村兴坑组饮用水水源地整治工程 | 三明市生态环境局 | 宁化县水茜镇人民政府 | 宁化县水茜镇张坊村兴坑组 | 新建集镇水源地上游村庄污水收集处理设施和铺设污水管网，开展水源地清淤工程，建设饮用水源地警示标识牌和围网500米、饮用水源地监控设施。 | 100 | 0 | 50 | 50 | 新建污水处理站1座。 |  |
| 宁化县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 宁化县淮土镇石壁溪淮土段安全水系建设项目 | 三明市水利局 | 宁化县淮土镇人民政府 | 淮土镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.069km。 | 1450 | 0 | 600 | 850 | 综合治理河道长度10.069km。 |  |
| 宁化县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 宁化县中沙乡中沙溪安全生态水系 | 三明市水利局 | 宁化县中沙乡人民政府 | 中沙乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10km。 | 1450 | 0 |  |  | 综合治理河道长度10 km。 |  |
| 宁化县 | 生物多样性保护工程 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 宁化县重点生态区位商品林赎买等改革 | 三明市林业局 | 宁化县林业局 | 宁化县 | 2018年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.38万亩，2019年实施重点生态区位商品林赎买等改革0.54万亩。 | 1180 |  |  |  | 商品林赎买0.92万亩 | 建议商品林赎买的区域进一步以生态保护为导向，进一步集中于饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等重点生态功能区范围内。 |
| 永安市 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 永安龙头国家湿地公园水环境综合整治项目 | 三明市农业农村局 | 永安龙头国家湿地公园管理中心、永安市交通局 | 永安市安砂镇 | 1、开展水华治理，进行生态修复，采用对湿地公园水域范围进行增殖放流，以净化和改善水质。2、投饵养殖网箱整治等水环境整治工程面积7500平方米。3、组织实施2.7公里边坡的“青山挂白”治理工作。 | 770 | 570 | 150 | 50 | 开展水华治理，进行生态修复，采用对湿地公园水域范围进行增殖放流，以净化和改善水质。、2.7公里岸坡整治、养殖网箱整治等水环境整治工程面积7500平方米。 | 无。 |
| 永安市 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 永安市畜禽养殖污染整治 | 三明市农业农村局 | 永安市农业农村局 | 永安市15个乡镇、街道畜禽养殖区域。 | 实施永安市巴溪、后溪、胡贡溪、文川溪整治，对2017年拆除养殖场进行补偿，2018年拆除未达标养殖场，拆除大型畜禽养殖场8家。 | 5800 | 2387 | 3413 | 0 | 本项目实施后能削减COD1078.40吨/年，氨氮103.18吨/年，总磷65.12吨/年。 | 建议对项目工程内容进行细化，明确经费使用科目。 |
| 永安市 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游沙溪流域永安段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 永安市各乡镇政府 | 永安市各乡镇 | 1）实施2018年槐南镇省重点治理项目治理水土流失面积2km²，2）实施2019年燕东街道办省重点水土流失治理项目治理水土流失面积2km²，3）实施2020年度永安市小陶镇省重点乡镇项目治理水土流失面积2km²。闽江上游永安段综合治理水土流失面积共6km² | 450 | 150 | 150 | 150 | 水土流失治理面积6km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 永安市 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 永安市北部工业新城一期污水处理(10000m3/d)建设项目 | 三明市生态环境局 | 永安市尼葛开发区管委会 | 永安市尼葛区飞鹰塑胶地块北侧 | 新建各类污水处理池（CASS生化池、过滤池、水解酸化池、调节池等）、配套附属用房（鼓风机房、柴油发电机房及配电室，污泥脱水间及堆棚等）、厂区内道路工程，北部工业新城污水管网。该工程为永安市北部工业新城污水处理（25000t/d）建设项目的一期项目，规划服务人口2.5万人，本项目规划面积6.16km2，尼葛开发区规划总用地9.2km2，工程服务面积15.36km2。 | 5125 | 2050 | 1538 | 1537 | 一期工程建成投入运行后，能削减COD2336.00吨/年，氨氮62.05吨/年，总磷9.13吨/年。 | 该污水处理厂解决生活污水占29%，工业污水占71%，中央资金支持不超过总投资的29%。 |
| 永安市 |  |  | 永安市重点生态区位商品林赎买等改革 | 三明市林业局 | 永安市林业局 | 永安市各乡镇 | 2017年4月至2020年计划实施重点生态区位商品林赎买等改革1万亩 | 2000 | 1000 | 400 | 600 | 商品林赎买等改革1万亩 |  |
| 永安市 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 永安市龟山公园景观改造提升（生态修复工程）项目 | 三明市城市管理局 | 永安市人民政府 | 永安市城北龟山公园 | 项目总用地面积325150平方米（487.7亩）。项目分三期建设，主要建设内容如下：建设生态驳岸约3000米，生态岛4850平方米，清淤60000立方米，建设绿化工程约148605平方米，同时配套改造给排水、燕江引水线等市政基础设施。梳理项目周边居民区直排污水，并将直排污水接入污水管网。 | 2086 | 555 | 356 | 1175 | 公园周边水质提升，水环境改善，丰富地区生物多样性，加强了生态系统稳定性。 | 建议对项目工程内容进行细化，明确经费使用科目。 |
| 永安市 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 永安市巴溪两岸景观改造提升（生态修复工程）项目（巴溪西岸一中桥至新安桥段） | 三明市城市管理局 | 永安市人民政府 | 永安市巴溪西岸(一中桥至新安桥段) | 项目长度约为2.9千米，用地面积约45874平方米。主要建设生态驳岸、绿化（树、水生植物等），梳理项目周边居民区直排污水，并将直排污水引入截污管。具体建设内容如下：（1）驳岸修复2900米。（2）修复驳岸绿植、水生植物17822平方米，种植土、营养土9000立方米。 | 778 | 60 | 718 | 0 | （1）驳岸修复2900米。（2）修复驳岸绿植、水生植物17822平方米，种植土、营养土9000立方米。 | 亲水节点、景观工程、引水工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 永安市 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 永安天宝岩国家级自然保护区水电退出项目 | 三明市水利局 | 永安市政府 | 永安市西洋镇桂溪村 | 西洋镇大溪电站拆除与生态修复。 | 770 | 586.74 | 183.26 | 0 | 项目的实施将有利于永安市天宝岩自然保护区生态环境和生物多样性的保护，使保护区的生态功能更加有效发挥。 |  |
| 永安市 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 永安市地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 洪田镇政府 | 永安市洪田镇洪东新村 | 工程以土方卸载和边坡支护及综合排水为主，涉及土石方16.7万立方、挡土墙6534立方、锚杆11452米、预应力锚索8946米、框架梁2250立方、截排水沟2402米760立方、喷草面积2.55万平方、搭设脚手架3.73万平方、支护模板9905平方、不锈钢栏杆1423米、盲沟471米、急流槽283米、开设临时通道8.6公里、村道修复6530平方，入口道路、台阶和步道等。 | 2946 | 2946 | 0 | 0 | 地质灾害点防治1处。 | 亲水节点、景观工程、引水工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 清流县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 九龙湖生态保护与修复项目 | 三明市农业农村局 | 清流县农业农村局 | 清流县安砂水库 | 1.保护河湖生态系统：加强安砂水库水污染防治，清理库面垃圾1.5万亩。2.清理库区网箱养殖。3.种质资源保护区资源调查与管理。4.渔业增殖放流。5.水域整治与修复。6.生态护岸1.2公里。 | 3400 | 138 | 2262 | 1000 | 清理1.5万亩库面垃圾；拆除库区养殖网箱定置网等网具5000个，增殖放流鱼苗37.5万斤。 | 无。 |
| 清流县 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 清流县水利局 | 清流县各乡镇 | 1）实施2018年度清流县省重点县项目（桐坑溪、半溪、村头溪小流域）、2018年度清流县余朋乡省重点乡镇项目（芹溪小流域）、2017年度清流县嵩口镇省重点乡镇项目（邱寨小流域）、闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目（嵩口镇）、闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目(余朋乡余朋村)、2018年万里安全生态水系建设工程（嵩溪溪小流域）、闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目（里田乡三子甲）、2017年度清流县嵩溪镇省重点县项目（青山溪小流域），共计治理水土流失面积47.5km²。 2）实施2017年度清流县嵩溪镇省重点县续建工程（塘背溪小流域）、2019年度清流县里田乡省重点乡镇项目（李坊溪小流域）、2019年万里安全生态水系建设工程（罗口溪溪小流域）、2018年度清流县李家乡省重点乡镇建设工程（鲜水溪小流域）、2019年度清流县林畬镇省重点乡镇建设工程（舒曹村小流域），共计治理水土流失面积7.5km²。 3.实施闽江上游沙溪流域清流段2020年水土流失综合治理项目（赖坊镇官坊村）、闽江上游沙溪流域清流段2020年水土流失综合治理项目（沙芜乡白塔溪）、2020年度清流县龙津镇省重点乡镇项目，共计治理水土流失面积10km²。 闽江上游沙溪流域清流段综合治理水土流失面积共计65km² | 6407 | 4106 | 1783 | 518 | 水土流失治理面积65km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 清流县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 清流县地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 清流县自然资源局 | 温郊乡、龙津镇、田源乡、长校镇 | 涉及地质灾害治理项目5个，采用重力挡墙、锚杆支付、截排水沟、植被绿化等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 3200 | 2780 | 420 | 0 | 治理地质灾害点5处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 清流县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 清流县废弃关闭矿山生态恢复治理 | 三明市自然资源局 | 清流县自然资源局 | 田源乡、林畲镇、嵩溪镇、李家乡 | 涉及6个矿区13处矿山，治理面积45.5854公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 3400 | 0 | 1360 | 2040 | 治理废弃矿山13处。 | 亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围。 |
| 清流县 | 水环境治理与生态修复项目 | 沙溪流域生态保护修复项目 | 清流嵩溪溪小流域水环境综合整治工程 | 三明市生态环境局 | 三明市清流县生态环境局 | 清流嵩溪溪 | 华顺、闽新、宏成3家生猪养殖场标准化升级改造；嵩溪镇镇区污水管网24公里建设及污水处理厂管理房、中控室重建、设备检修、污水处理设施建设。 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 提高嵩溪溪水体水质，改善人居环境，减少水质超标对于流域生态的破坏。 | 无。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪县流域污染源治理项目 | 三明市生态环境局 | 三明市尤溪县生态环境局 | 尤溪县城关镇 | 对尤溪河水质影响较大的染整废水、屠宰废水集中入园进行二级处理后达标排放。城南工业集中区污水处理，规模为日处理污水1.5万吨。 | 11170 | 4880 | 4000 | 2290 | COD 削减量 657t/a，氨氮削减量 65.7t、总磷削减量 16.425t/a。削减工业水污染物排放，提升水环境质量。 | 不建议使用中央资金。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 三明市农业农村局 | 尤溪县农业农村局 | 尤溪县各乡镇 | 1）能源生态环保型改造提升工程，改、扩建22000立方储存池；所有规模化养猪场中有45家猪场周边消纳地不足，需配备废水消毒回用系统。同时，对50家没有粪污装车提升设备的猪场配备提升绞龙。2）有机肥加工工程，拟扩建1家年产6万吨有机肥厂、新建1家年产3-4万吨的有机肥厂。3）种养结合工程，消纳能源生态环保型养殖场未能就近消纳的沼液，涉及200多家养猪场以及提升改造6家大型规模化养殖场。 | 4000 | 1800 | 2200 | 0 | 无。 | 建议使用奖补或后补助等方式，制定专门的管理办法，确保中央山水林田湖草奖补资金按一定比例用于已有规模化养猪场畜禽粪污资源化利用设施建设，不建议中央山水林田湖草奖补资金用于有机肥厂建设。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪河下游底泥环境调查和风险评估及治理试点项目 | 三明市生态环境局 | 三明市尤溪县生态环境局 | 尤溪河下游玉带坑至雍口段 | 尤溪河下游底泥环境调查和风险评估及治理试点项目：1.尤溪河流域底泥环境调查与风险评估。2.尤溪河底泥环保疏浚与处理示范工程。 | 2268 | 300 | 1000 | 968 | 减少河道内源污染，降低河道重金属污染风险，提升流域生态环境质量。 | 无。 |
| 尤溪县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 尤溪县地质灾害防治项目 | 三明市自然资源局 | 尤溪县自然资源局 | 尤溪县城关镇、西城镇 | 涉及地质灾害治理项目3个，采用削坡、护面墙、锚杆(索)、抗滑桩、截排水、坡面绿化等综合措施进行支护，消除地质灾害隐患。 | 2424 | 2080 | 300 | 300 | 治理地质灾害点 16 处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪县新岭溪洋中段安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 尤溪县水利局 | 尤溪县洋中镇 | 按照“六大目标、八个有”要求，建设河道长度8.05km。 | 1027 | 820 | 207 | 0 | 削减河道地内源污染，降低河道污染风险，提高区域生态系统完整性，提升生态环境质量 | 建议严格按照《关于开展万里安全生态水系建设的实施意见》（闽政办〔2015〕99 号）的要求，坚持保护优先、自然修复为主，规范各类涉水建设活动，用生态方式改良河床、恢复河滩和修复河岸。亲水节点等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中山水林田湖草奖补资金支持范围。 |
| 尤溪县 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游尤溪段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 尤溪县水利局 | 尤溪县各乡镇 | 1）实施2018年度尤溪县国家水土保持重点建设工程（联合镇：吉木溪、下蔡溪、连源溪）、2018年度尤溪县西滨镇省重点乡镇项目、2018年度尤溪县新阳镇省重点乡镇项目，共计治理水土流失面积16km²；2）实施2019年度尤溪县汤川乡省重点乡镇项目、2019年度尤溪县中仙乡省重点乡镇项目、2019年度尤溪县国家水土保持重点建设工程（洋中镇），共计治理水土流失面积11km2；3）实施2020年度尤溪县坂面镇省重点乡镇项目、2020年度尤溪县台溪乡省重点乡镇项目、2020年度尤溪县国家水土保持重点建设工程（西滨镇），共计治理水土流失面积11km2。闽江上游尤溪段综合治理水土面积共计38 km2。 | 2850 | 1200 | 825 | 825 | 水土流失治理面积38km²。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪县清溪河台溪段安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 尤溪县水利局 | 尤溪县台溪乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.89km。 | 1268 | 1268 |  |  |  | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪县华兰溪秀峤至溪尾段安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 尤溪县水利局 | 尤溪县溪尾乡 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度9.74km。 | 1082.77 |  | 400 | 682.77 |  | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪县尤溪城关至梅仙段安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 尤溪县水利局 | 尤溪县梅仙镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度10.23km。 | 1248.06 | 1248.06 |  |  |  | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 尤溪河流域（尤溪口至闽湖）水环境综合治理 | 三明市农业农村局、三明市生态环境局、三明市住建局 | 尤溪县人民政府 | 尤溪县尤溪河各乡镇 | 闽湖和紫阳湖水库综合整治（网箱清理、周边污染源治理、库周和湖面垃圾清理、库周水土保持等）；尤溪河支流际后溪和兰溪畜禽养治理、农村生活垃圾和生活污水治理、河道整治；尤溪河下游底泥调查和处理。 | 11000 | 6737 | 1831 | 2432 | 改善流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | （1）尤溪际后溪治理项目 | 三明市生态环境局 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 尤溪县西滨镇 | 1）启动北岭水库治理项目，2）开展小水电整治项目，3）完成猪厂监控设备安装，4）启动养猪厂粪便转运项目，5）养猪厂升级改造，6）养猪厂整治和拆除，7）开展农村生活垃圾整治。 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 改善小流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | （2）尤溪华兰溪小流域水环境综合整治工程 | 三明市生态环环境局 | 三明市尤溪县生态环境局 | 尤溪县洋中镇、汤川镇、西滨镇、溪尾乡 | 1）继续开展畜禽养殖、生活垃圾、企业污染整治。2.对部分水体生态破坏较重、水质较差的河段开展生态修复，完成溪尾乡埔宁村河道护岸修复工程、秀峤村防洪提和拦河坝工程、大宁村受损河堤修复工程等.3）完成汤川生活垃圾转运系统建设，污水管道更换、维护；溪尾乡垃圾中转站项目、农贸市场污水管道修缮等。4）开展华兰溪支流洋中段河道整治。 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 改善小流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | （3）街面水库尤溪库区水生态修复及污染物综合整治工程 | 三明市农业农村局 | 尤溪县闽湖生态环境综合治理指挥部 | 尤溪县坂面镇 | 1.闽湖网箱清理3816个，面积179556㎡。2.闽湖周边污染源治理。3.库面、库周、湖面垃圾清理。4.库周水土保持。 | 3000 | 2417 | 291 | 292 | 削减水库内源污染，改善环境质量，提供优质水源。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | （4）尤溪县紫阳湖水环境治理 | 三明市农业农村局 | 尤溪县紫阳湖综合治理工作领导小组 | 尤溪县城关镇 | 1.拆除紫阳湖库周30000㎡临时搭建物、养殖构筑物；2.拆除库面40000㎡网箱及网箱管理房、投饵机、渔船等附属设施；3.清除水面垃圾、漂浮物、坝头清淤。 | 3000 | 1920 | 540 | 540 | 削减水库内源污染，改善环境质量，提供优质水源 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | （5）尤溪下游库区（西滨、尤溪口、雍口）水环境治理项目 | 三明市农业农村局 | 尤溪县人民政府 | 尤溪西滨镇、尤溪口、雍口 | 1、拆除库面100000㎡网箱及网箱管理房、渔船等附属设施。2、清除水面垃圾、漂浮物。 | 1200 | 200 | 500 | 500 | 削减水库内源污染，改善环境质量，提供优质水源 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 尤溪县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | （6）尤溪县清印溪“一河两岸”污水管网改造工程 | 三明市住建局 | 尤溪县人民政府 | 尤溪县城关镇、西城镇 | 清印溪“一河两岸”污水管网改造工程,在建污水管总长3674米。 | 1800 | 200 | 500 | 1100 | 改善小流域环境，提升水质。 | 建议对工程内容与规模具体化，对水土流失率较高等级区域优先进行治理，对亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草项目奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 大田县农村生活污水垃圾收集处理项目 | 三明市住建局 | 大田县住建局 | 大田县梅山镇、文江镇 | 文江镇：建设完成2座垃圾中转站；购置垃圾清运车2部，洒水车1部，80个收集池、每村配备三轮垃圾收集车、集镇河堤设置垃圾箱100个，每村平均配备垃圾桶20个；建设集镇污水处理厂1座及配套管网；梅山镇：购买垃圾转运车辆2步、洒水车1部；每村配备三轮垃圾收集车各1辆、集镇1辆，每村平均配备垃圾桶各10个，集镇50个。村庄污水处理设施(大型三格化粪池、污水收集管网、人工湿地及氧化塘)7处及配套管网，梅山村、秀岭村、郭井村、沈岭村污水收集及管道连接污水处理厂；三格化粪池800个；标准化垃圾池26个。三格式化粪池500个；村庄污水处理设施5座及配套管网。 | 3180 | 2072 | 554 | 554 | 削减 COD 188t/a，氨氮 22t/a，总磷 1.5t/a，提升河流水环境质量，美化农村环境质量。 | 无。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 大田县城区饮用水源地(坑口水库） 综合治理工程 | 三明市生态环境局 | 大田县水利投资有限公司 | 大田县谢洋乡坑口村附近 | 对一级水源保护区内居民实施异地搬迁安置、旧宅复垦、养殖户搬迁拆除并实行封闭式拦网管理；设置交通穿越一级保护区防撞墙、应急池、倒流槽等防护设施。建设分层取水等水质提升措施。 | 23000 | 9500 | 6750 | 6750 | 削减入水库污染物，减少水库内源污染，优化保护区环境质量，提升水源地水环境质量。 | 建议山水林田湖草中央奖补资金用于一级水源保护区内居民搬迁、旧宅复垦、养殖户搬迁拆除并实行封闭式拦网管理、水源地规范化建设生态保护修复相关建设内容，省市补助资金用于安置房和分层取水等其它项目建设。 |
| 大田县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 大田县废弃矿山生态修复治理 | 三明市自然资源局 | 大田县自然资源局 | 大田县太华镇、均溪镇、前坪乡 | 涉及3个矿区46处矿山，治理面积243公顷，采取工程措施和植物措施治理矿山。 | 18000 | 7200 | 5400 | 5400 | 修复46 处矿点，治理面积 243 公顷。 | 建议补种绿植选用乡土树种，适地适树 |
| 大田县 | 废弃矿山综合整治与地质灾害防治项目 | 废弃矿山环境恢复及地质灾害治理项目 | 大田县地质灾害防治工程 | 三明市自然资源局 | 大田县自然资源局 | 大田县石牌镇、桃源镇 | 涉及地质灾害治理项目2个，采用多级削坡+截排水等工程措施对地灾点进行综合治理。 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 治理地质灾害点2处。 | 在工程治理的同时，保护好坡表的绿化林带，严禁乱砍乱伐，做好滑坡体的水土保持，以确保滑坡稳定。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 大田县建设镇建设溪流域安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 大田县水利局 | 大田县建设镇建设溪流域 | 按照“六大目标、八个有”的要求，建设河道长度8.89km。 | 1252 | 400 | 426 | 426 | 保护湿地资源，提高湿地生态系统完整性，更好发挥湿地与森林的生态功能，改善环境，提供优质水源。 | 亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 闽湖（大田）流域环境综合治理项目 | 三明市生态环境局 | 大田县相关乡镇以及公路建设单位 | 湖美乡、梅山镇、均溪镇 | 1.构建覆盖水体、空气、土壤等生态要素的动态监测网络。含“智慧环保”智能可视化综合管理系统开发，企业端视频监控项目建设及流域内自动监测站建设、空中无人机巡查系统构建等智能信息化建设。2.入闽湖河道建设河漂垃圾拦截设施。3.闽湖库面漂流物、库周垃圾收集、无害化治理；上游村庄垃圾箱购置、垃圾收集清运车购置、垃圾收集清运；新建2个垃圾中转站；现有污水处理站提升改造扩容，新建1个污水处理设施。4.投放吃藻类鱼苗除藻、构建健康良性的生物链。5.河道清淤，建设生态护岸。6.福建省普通国省干线公路G235(纵五)线大田县境德州至溪柏林段公路水土流失防治措施建设。7.闽湖库周生态公厕建设。8.对闽湖湖美水域所有养殖网箱进行全面清理整治。 | 9465 | 6455 | 1415 | 1595 | 增强环境监测能力，提升环境监管能力；改善湖面环境，提供优质水源；提升生态监管执法能力。 | 水土流失治理、光伏长廊建设、征地拆迁等项目不建议使用山水林田湖草中央奖补资金。 |
| 大田县 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 闽江上游尤溪流域大田段水土流失综合治理项目 | 三明市水利局 | 大田县各有关乡镇人民政府 | 大田县各乡镇 | 1.2018年度大田县省重点县水土流失治理项目（均溪镇、吴山镇）、2018年度大田县华兴乡省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积15.85km²。2.2019年度大田县国家重点水保建设工程（均溪、湖美），2019年度大田县省重点县水土流失治理项目（文江），2019年度大田县文江镇省重点乡镇项目、2019年度大田县武陵乡省重点乡镇项目，综合治理水土流失面积13.65 km²。3.2020年度大田县国家重点水保建设工程（华兴、石牌），2020年度大田县省重点县水土流失治理项目（杞溪、太华），2020年度大田县均溪镇省重点乡镇项目，2020年闽江上游尤溪流域大田段水土流失综合治理项目，综合治理水土流失面积10.5km²。闽江上游尤溪流域大田段治理水土流失面积共计40 km² | 3000 | 1236 | 1014 | 750 | 水土流失治理面积40km²。 | 建议对水土流失率较高等级区域优先进行治理。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 大田县大仙峰自然保护区内水电设施退出项目 | 三明市水利局 | 大田县人民政府 | 大田县谢洋乡 | 涉及大仙峰省级自然保护区2座水电站报废退出；象山一级电站装机容量160 kW，象山二级电站装机容量320 kW；委托中介对该电站进行资产评估，与该电站业主协商签订补偿协议，注销取水许可证，上网解列，拆除水电站引水设施设备，河水回归河道恢复减脱水段河道生态1.54km。 | 450 |  | 150 | 300 | 改善环境，提供优质水源。 | 对于拆除保护区内小水电站和生态修复的相关工程内容可纳入中央奖补资金，赔偿相关内容建议不纳入中央奖补资金。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 大田县周田溪小流域水环境综合整治工程 | 三明市生态环境局 | 大田县均溪镇人民政府 | 大田县均溪镇 | 周田溪流域环境综合治理，关闭禁建区内云龙牧业（养猪场）、整治翰福养猪场。河道清淤清障4000米、建设拦砂坝3座、建设生态护岸1500米等工程措施。 | 217 | 217 |  |  | 改善环境，提供优质水源。 | 无。 |
| 大田县 | 水环境治理与生态修复项目 | 尤溪流域生态保护修复项目 | 大田县奇韬溪安全生态水系建设项目 | 三明市水利局 | 大田县水利局 | 大田县奇韬镇 | 按照“六大目标、八个有”的要求，综合治理河道长度11.57km。 | 1391 |  | 500 | 891 |  | 亲水节点、景观工程等与山水林田湖草相关度较低的子工程建议不纳入中央山水林田湖草奖补资金支持范围；一些绿化，地形处理等与生态水系一致无法割裂的景观类内容可以纳入。 |
| 市直综合 | 机制创新与能力建设工程 | 三明市生态监测及管理能力建设项目 | 三明市生态环保智慧监管云平台（一期）开发项目 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 按照三网融合、四大监管系统、五项功用的“345”总体布局要求，达到对饮用水源地、小流域、湖库、生态红线区等监管对象的科学、精准和高效监管。主要进行基础设施和安全保障系统、数据采集系统、天地立体视频监控系统、北斗数控应急和遥感遥测系统、环境质量和污染源监测系统、环保监控指挥中心等，实现与省环保厅大数据平台、市政府信息平台、市环保局综合信息、环境监测信息管理系统的互联互通、数据共享等。 | 1920 |  |  |  | 机制创新 |  |
| 市直综合 | 机制创新与能力建设工程 | 三明市生态监测及管理能力建设项目 | 三明市生猪规模养殖场，监管物联网平台建设及沙县、永安市、三元区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 市农业农村局 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府 | 在全市存栏生猪250头以上规模养殖场，建立可视化、可溯化的养殖三废处理监管系统，包括系统平台及软件开发、硬件集成开发和网络通讯网络及线路环境建设、基础设施机房建设，技术培训等。统筹沙县、永安市和三元区整县畜禽养殖情况，建设粪污贮液池、铺设管网、配置沼液运输车、固体粪污加工。 | 5600 |  |  |  | 机制创新 |  |
| 市直综合 | 生物多样性保护工程 | 金溪、沙溪、尤溪流域生态保护修复项目、沙溪流域明溪段国际候鸟迁徙通道保护与修复工程项目 | 闽江上游林分修复（林分改造） | 市林业局 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府 | 2018年（含2017年4-12月）至2020年实施林分修复（林分改造）6.32万亩，其中三元0.61万亩，梅列0.04万亩，宁化0.36万亩，清流0.44万亩，永安0.15万亩，大田0.52万亩，尤溪0.43万亩，沙县0.2万亩，将乐0.5万亩，泰宁0.38万亩，建宁1.69万亩，明溪候鸟迁徙通道项目林分改造1万亩。 | 2660 |  |  |  | 林分修改（林分改造）6.32万亩 |  |
| 市直综合 | 水土流失综合治理与农地生态功能提升项目 | 金溪、沙溪、尤溪流域生态保护修复项目 | 三明市土地综合整治项目 | 市自然资源局、农业农村局 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府 | 土地整理、农业综合开发小流域治理与高标准农田建设、节水灌溉、千亿斤粮食产能项目。 | 67938 |  |  |  | 土地综合整治 |  |

## 附表2 三明市各县（市、区）试点项目资金汇总表

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2018年累计完成投资 | 资金筹措 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 |  | 市级牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 县、市级资金 |  | 其他资金 |  | 建设（筹建）单位 | 分级管理单位 |  |
|  |  |  |  | 金额 （万元） | 金额 （万元） | 资金来源 | 金额 （万元） | 资金来源 | 金额 （万元） | 资金来源 | 金额 （万元） | 资金来源 |  |  |  |
| 一 | 梅列区 （7个） | 76856 | 39887 | 76856 | 10120 |  | 12416 |  | 21941 |  | 32379 |  |  |  |  |
| 1 | 梅列区羊口仔溪（及洋溪）安全生态水系项目 | 1792 | 1792 | 1792 | 179 | 山水林田湖草专项资金 | 440 | 2017年度第一批万里安全生态水系省级财政专项资金 | 1173 | 财政自有资金 |  |  | 三明市闽江上游防洪工程建设公司 | 三明市水利局、梅列区人民政府 | 三明市水利局 |
| 2 | 梅列区碧溪万里安全生态水系建设项目 | 1277 | 1277 | 1277 | 128 | 山水林田湖草专项资金 | 400 | 2017年安全生态水系建设省级专项资金 | 749 | 财政自有资金 |  |  | 三明市闽江上游防洪工程建设公司 | 三明市水利局、梅列区人民政府 | 三明市水利局 |
| 3 | 梅列区地质灾害防治项目 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  | 1200 | 省级地质灾害防治专项资金 | 500 | 财政自有资金 |  |  | 三明市梅列区自然资源局 | 三明市自然资源局、梅列区人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 4 | 三明列东污水处理厂搬迁及扩建工程 | 28640 | 23000 | 28640 | 2800 | 山水林田湖草专项资金 | 600 |  | 6000 | 财政自有资金 | 19240 | 贷款 | 三明市污水处理有限公司 | 三明市国投公司、梅列区人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 5 | 梅列区碧溪水系综合整治工程 | 13139 | 7200 | 13139 | 2000 | 2017年中央水利发展资金 |  |  | 3000 | 财政自有资金 | 8139 |  | 三明市闽江上游防洪工程建设公司 | 三明市水利局、梅列区人民政府 | 三明市水利局 |
| 6 | 三明市区污水管网建设工程 | 15224 | 2768 | 15224 | 2518 | 山水林田湖草专项资金 | 7612 |  | 5094 | 财政自有资金 |  |  |  | 梅列区人民政府 | 三明市城市管理局 |
| 7 | 蕉溪龙泉溪流域综合整治工程 | 15084 | 2150 | 15084 | 2495 | 山水林田湖草专项资金 | 2164 |  | 5425 | 财政自有资金 | 5000 |  |  | 梅列区人民政府 | 梅列区水利局 |
| 二 | 三元区（8个） | 25657 | 11172 | 25657 | 5670 |  | 13177 |  | 6810 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 三元区沙溪流域荆东小溪水环境治理 | 3600 | 2320 | 3600 | 577 | 山水林田湖草第一批中央基础奖补资金：闽财建指【2018】9号 | 1800 | 省住建厅、发改委2018年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金（第一批）71万：明财建指【2018】67号 | 1223 | 1.省住建厅2018年城市污水管网建设省级“以奖代补”资金30万：闽财建指【2018】2号（明财建【2018】99号）；2.市财政2018年两城区建设市级“以奖代补”资金200万：明政办【2018】45号；3.债券200万，元建【2018】151号；4.拨付三元区公厕新建及改造项目资金500万：区级资金无下达文件 |  |  | 区住建局 区城投公司 | 三元区 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 2 | 三元区薯沙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程 | 11300 | 4650 | 11300 | 2390 | 1.省环保厅2017年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算拨款资金570万：闽财建指【2018】40号；2.山水林田湖草第一批中央基础奖补资金1380万元，闽财建指【2018】9号 | 5650 | 1.省水利厅关于下达万里安全生态水系省级财政补助资金400万：闽财农指【2017】27号；2.2017年市区饮用水源保护项目资金60万：明财建指[2018]49号；3.2017年生活垃圾运转建设系统省级“以奖代补”资金100万：闽财建指[2017]51号；4.2017年农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金21.9万：闽财建指[2017]105号；5.2018年农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金29.5万：闽财建指[2018]16号；6.2017年村庄三格化粪池新建改造补助资金114万：闽财建指【2017】22号；7.2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金74.7万：闽财建指【2018】63号 | 3260 | 三明市三元区莘口镇人民政府承诺函822.33万元 |  |  | 区环保局 | 三元区 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 3 | 三元区东牙溪流域饮用水源保护区综合治理与生态修复工程 | 6355 | 2550 | 6355 | 1521 | 1.2017年重点流域水污染防治中央基建投资预算拨款资金750万：闽财建指【2017】44号；2.山水林田湖草第一批中央基础奖补资金642万元，闽财建指[2018]9号 | 3177 | 1.2017年重点流域生态补偿金837.05万：闽财建指【2016】155号；2.2017年重点流域生态补偿金3.6万：闽财建指【2017】15号；3.省财政2016年重点流域水环境综合整治资金212.8万元，闽财建指【2016】015号 | 1657 | 1.市环保局2016年东牙溪引用水源保护资金190万：明环规函【2016】26号；2.领款单187万元+100万元+113.8万元 |  |  | 区环保局 | 三元区 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 4 | 三元区东牙溪万里安全生态水系建设项目 | 1252 | 1252 | 1252 | 125 | 山水林田湖草第一批中央基础奖补资金：闽财建指【2018】9号 | 1000 | 1.省水利厅关于下达2017年安全生态水系省级专项资金500万：闽财农指【2016】226号；2.省水利厅关于提前下达2019年省级水利专项资金500万：闽财农指【2018】150号 | 127 |  |  |  | 市防洪公司 | 三元区 人民政府 | 三明市水利局 |
| 5 | 三元区地质灾害防治项目 | 800 | 400 | 800 | 800 | 1.省国土厅特大型地质灾害防治专项资金400万，闽财建指【2017】5号、闽财建指【2016】200号；2.省国土厅2016年特大型地质灾害防治专项资金400万，闽财建指【2017】5号 |  |  |  |  |  |  | 区国土局 | 三元区 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 6 | 三明市三元区槐坑垃圾填埋场整治工程项目 | 1600 |  | 1600 | 257 | 山水林田湖草第二批中央基础奖补资金256.7万元：闽财建指【2018】9号 | 800 |  | 543 | 债券300万元，元建【2018】153号 |  |  | 区住建局 区城投公司 | 三元区 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 7 | 三元区溪源溪小流域综合整治项目 | 450 | 0 | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 三元区岩前镇人民政府 | 三元区人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 8 | 闽江上游沙溪流域三元段水土流失综合治理项目 | 300 | 0 | 300 |  |  | 300 | 专项资金 |  |  |  |  | 三元区水利局 | 三元区人民政府 | 三明市水利局 |
| 三 | 永安市（9个） | 20725 | 16953 | 20725 | 3326.44 |  | 7295 |  | 4793.56 |  | 5310 |  |  |  |  |
| 1 | 永安市龟山公园景观改造提升（生态修复工程）项目 | 2086 | 2149 | 2086 | 333.76 | 山水中央项目资金 | 1043 | 专项资金 | 709.24 | 财政自有资金 |  |  | 永安市住建局 | 永安市 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 2 | 永安市巴溪两岸景观改造提升（生态修复工程）项目（巴溪西岸一中桥至新安桥段） | 778 | 229 | 778 | 124.48 | 山水中央项目资金 | 389 | 专项资金 | 264.52 | 财政自有资金 |  |  | 永安市住建局 | 永安市 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 3 | 永安市地质灾害防治项目 | 2946 | 1905 | 2946 | 492 | 专项补助 | 1473 | 专项补助 | 981 | 财政自有资金 |  |  | 洪田镇人民政府 | 永安市 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 4 | 永安市重点生态区位商品林赎买等改革 | 2000 | 2000 | 2000 | 313 | 山水中央项目资金 | 1000 | 专项资金 |  |  | 687 | 社会资金 | 永安市生态文明建设志愿者协会 | 永安市 人民政府 | 三明市林业局 |
| 5 | 永安市北部工业新城一期污水处理(10000m3/d)建设项目 | 5125 | 5125 | 5125 | 512 | 山水中央项目资金 |  |  |  |  | 4613 | 自筹 | 永安市尼葛开发投资有限公司 | 永安市 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 6 | 永安市畜禽养殖污染整治 | 5800 | 4380 | 5800 | 1160 | 明财（建）指（2018）121号 | 2320 | 永安市财政局永安市环保局关于下达2017年重点流域生态补偿资金预算的通知（永财建【2017】178号，1000万；永安市财政局永安市环保局关于下达2018年重点流域生态补偿资金预算的通知（永财建【2018】189号，1320万 | 2320 | 永财建（2016）185号、永财建（2017）178号、永财建（2018）189号 |  |  | 永安市农业局 | 永安市 人民政府 | 三明市农业农村局 |
| 7 | 闽江上游沙溪流域永安段水土流失综合治理项目 | 450 | 328 | 450 | 140 | 山水中央项目资金 | 300 | 闽财（农）指[2018]6号 |  |  | 10 | 社会资金 | 项目所在乡镇 | 永安市人民政府 | 三明市水利局 |
| 8 | 永安市天宝岩自然保护区水电退出项目 | 770 | 196 | 770 | 128 | 山水中央项目资金 | 385 | 2018年重点流域资金 | 257 | 财政自有资金 |  |  | 福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 | 永安市人民政府 | 三明市水利局 |
| 9 | 永安龙头国家湿地公园水环境综合整治项目 | 770 | 641 | 770 | 123.2 | 山水中央项目资金 | 385 | 专项资金 | 261.8 | 财政自有资金 |  |  |  |  |  |
| 四 | 沙县 （7个） | 9883 | 3544 |  | 2204 |  | 4638.5 |  | 2875.5 |  | 165 |  |  |  |  |
| 1 | 沙县畜禽污染整治 | 313 | 13 | 313 | 52 | 其中31万元已下达（沙财（建）指〔2018〕249号），剩余22万元未落实 | 156.5 |  | 104.5 |  | 0 |  | 沙县农业农村局 | 沙县 人民政府 | 三明市农业农村局 |
| 2 | 闽江上游天然林和重点生态区位商品林林分改造 | 432 | 132 | 432 | 72 | 其中43万元已下达（沙财（建）指【2018】249号），剩余29万元未落实 | 216 | 未到位 | 144 | 其中133万已落实，为应上缴财政自有资金，剩余11万元未落实 | 0 |  | 沙县林业局 | 沙县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 3 | 沙县南溪安全生态水系项目 | 4000 | 400 | 4000 | 668 | 其中400万元已下达（沙财（建）指【2018】249号），剩余268万元未落实。 | 2000 | 其中400万元已下达，省水利厅万里安全生态水系省级财政补助资金的通知（闽财农指【2017】27号），剩余1600万元未落实。 | 1332 | 其中350万元已下达，沙县水利局关于要求调整预算安排的请示（沙水【2018】164号），剩余982万元未落实。 | 0 |  | 沙县禹德水利投资开发有限公司 | 沙县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 4 | 沙县地质灾害防治项目 | 898 | 359 | 898 | 90 | （沙财（建）指【2018】249号 | 808 | (闽财（建）指（2017）20号、（明财（建）指（2018）116号） | 0 |  | 0 |  | 夏茂镇镇政府高桥镇镇政府 | 沙县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 5 | 闽江上游天然林和重点生态区位商品林赎买（租用） | 1000 |  | 1000 | 167 | 其中100万元已下达（沙财（建）指【2018】249号），剩余67万元未落实 | 500 |  | 333 |  |  |  | 沙县林业局 | 沙县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 6 | 沙县豆士溪小流域水环境综合整治工程 | 2340 | 2340 | 2340 | 1155 | 上级拔款 | 58 | 上级拔款 | 962 | 财政自有资金资金 | 165 | 业主自筹 | 沙县水利局；三明市沙县生态环境局；沙县住建局 | 沙县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 7 | 闽江上游沙溪流域沙县段水土流失综合治理项目 | 900 | 300 | 900 | 0 |  | 900 | 其中300万元已下达，省水利厅2018年省级水利专项资金的通知（闽财农（指）【2018】6号，剩余600万元未落实。 | 0 |  |  |  | 项目所在乡镇 | 沙县人民政府 | 三明市水利局 |
| 五 | 尤溪县 （10个） | 38338 | 31865 | 38338 | 8812.5 |  | 12127 |  | 11696 |  | 5702.5 |  |  |  |  |
| 1 | 尤溪县流域污染源治理项目 | 11170 | 11170 | 11170 | 2234 | 2200199其他国土资源事务支出 | 0 |  | 8936 | 财政自有资金资金 |  |  | 尤溪县商务局尤溪县经济开发区 | 尤溪县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 2 | 尤溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 4000 | 3838 | 4000 | 800 | 2200199其他国土资源事务支出 | 1500 | 2130135农业资源保护修复与利用 |  |  | 1700 | 自筹 | 尤溪县农业农村局 | 尤溪县 人民政府 | 三明市农业农村局 |
| 3 | 尤溪河下游底泥环境调查和风险评估及治理试点项目 | 2268 | 660 | 2268 | 561.5 | 2200199其他国土资源事务支出 | 561.5 |  |  |  | 1145 | 自筹 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 尤溪县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 4 | 尤溪县地质灾害防治项目 | 2424 | 2424 | 2424 | 1650 |  | 415.5 | 2200111地质灾害防治 |  |  | 358.5 | 自筹 | 尤溪县自然资源局 | 尤溪县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 5 | 尤溪县新岭溪洋中段安全生态水系建设项目 | 1027 | 503 | 1027 | 227 | 2200199其他国土资源事务支出 | 800 | 2136999其他重大水利工程建设基金支出 |  |  |  |  | 尤溪县水利局 | 尤溪县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 6 | 尤溪县华兰溪秀峤至溪尾段安全生态水系建设项目 | 1083 | 400 | 1083 |  |  | 900 | 2136999其它重大水利工程建设基金支出 |  |  | 183 |  | 溪尾乡人民政府 | 尤溪县人民政府 | 三明市水利局 |
| 7 | 尤溪县清溪河台溪段安全生态水系建设项目 | 1268 | 1283 | 1268 |  |  | 1000 | 2136999其它重大水利工程建设基金支出 | 0 | 财政自有资金 | 268 |  | 台溪乡人民政府 | 尤溪县人民政府 | 三明市水利局 |
| 8 | 尤溪县尤溪城关至梅仙段安全生态水系建设项目 | 1248 | 1000 | 1248 |  |  | 1000 | 2136999其它重大水利工程建设基金支出 | 0 |  | 248 |  | 梅仙镇人民政府 | 尤溪县人民政府 | 三明市水利局 |
| 9 | 闽江上游尤溪流域尤溪段水土流失综合治理项目 | 2850 | 2752 | 2850 | 1900 | 2130310水土保持 | 950 | 2130310水土保持 | 0 |  | 0 |  | 项目所在乡镇 | 尤溪县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 10 | 尤溪河流域（尤溪口至闽湖）水环境综合治理 | 11000 | 7835 | 11000 | 1440 |  | 5000 |  | 2760 |  | 1800 |  | 尤溪县（尤溪县紫阳湖、尤溪县闽湖、汶潭水库、尤溪下游水库西滨镇、尤溪口镇） | 尤溪县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 六 | 大田县 （10个） | 61055 | 19795.7 | 61055 | 10196.3 |  | 30527.5 |  | 20331.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大田县农村生活污水垃圾收集处理项目 | 3180 | 1501 | 3180 | 531.1 |  | 1590 | 生态补偿金、三格化粪池 | 1058.9 | 财政自有资金 |  |  | 文江镇人民政府、梅山镇人民政府 | 大田县 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 2 | 大田县城区饮用水源地(坑口水库）综合治理工程 | 23000 | 9826.7 | 23000 | 3841 |  | 11500 | 生态补偿金 | 7659 | 财政自有资金 | 0 |  | 大田县水利投资有限公司 | 大田县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 3 | 大田县废弃矿山生态修复治理 | 18000 | 320 | 18000 | 3006 |  | 9000 |  | 5994 | 财政自有资金 |  |  | 均溪镇、太华镇、前坪乡人民政府 | 大田县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 4 | 大田县地质灾害防治工程包 | 1100 | 291.5 | 1100 | 183.7 |  | 550 |  | 366.3 |  |  |  | 福建省水利投资集团（大田）水务 | 大田县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 5 | 大田县建设镇建设溪流域安全生态水系建设项目 | 1252 | 1071 | 1252 | 209.1 |  | 626 |  | 416.9 | 财政自有资金 |  |  | 建设镇人民政府 | 大田县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 6 | 闽湖（大田）流域环境综合整治工程 | 9465 | 4732.5 | 9465 | 1580.7 |  | 4732.5 |  | 3151.8 | 财政自有资金 |  |  | 大田县生态环境局 | 大田县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 7 | 大田周田溪小流域水环境综合整治工程 | 217 | 217 | 217 | 36.2 |  | 108.5 |  | 72.3 |  |  |  | 三明市大田生态环境局 | 大田县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 8 | 大田县奇韬溪安全生态水系建设项目 | 1391 | 600 | 1391 | 232.3 |  | 695.5 | 万里安全生态水系 | 463.2 |  |  |  | 奇韬镇人民政府 | 大田县人民政府 | 三明市水利局 |
| 9 | 大田县大仙峰自然保护区内水电设施退出项目 | 450 | 0 | 450 | 75.2 |  | 225 |  | 149.8 |  |  |  | 大田县水利局 | 大田县人民政府 | 三明市水利局 |
| 10 | 闽江上游尤溪流域大田段水土流失综合治理项目 | 3000 | 1236 | 3000 | 501 |  | 1500 | 213农林水 | 999 | 财政自有资金 |  |  | 项目所在乡镇 | 大田县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 七 | 将乐县 （13个） | 49117 | 28868 | 49117 | 11576.35 |  | 18549 |  | 6777.614 |  | 12214.04 |  |  |  |  |
| 1 | 将乐县常上湖生态修复项目 | 7000 | 5358 | 7000 | 1858 | 专项资金 | 3085.2 | 专项资金 | 2056.8 | 财政自有资金 |  |  | 高唐镇人民政府 | 将乐县 人民政府 | 三明市市发改委、市财政局、市生态环境局、住建局、农业农村局、林业局、水利局 |
| 2 | 将乐县地质灾害防治项目 | 1000 | 590 | 1000 |  |  | 812 |  | 188 |  |  |  | 相关乡镇人民政府 | 将乐县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 3 | 将乐县城区饮用水源地综合整治及修复工程 | 850 | 699 | 850 | 141 | 专项资金 | 596 | 专项资金 | 113 | 财政自有资金 |  |  | 漠源乡、光明镇人民政府 | 将乐县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 4 | 将乐县农村生活污水处理项目 | 11000 | 6100 | 11000 | 1819 | 专项资金 | 210 | 专项资金 | 330 | 财政自有资金 | 8641 | 社会资金 | 镛州水汇 | 将乐县 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 5 | 将乐县金溪流域农地生态提升工程 | 5080 | 4238 | 5080 | 3395 | 专项资金 | 1685 | 专项资金 |  |  |  |  | 相关乡镇人民政府 | 将乐县 人民政府 | 三明市农业农村局 |
| 6 | 将乐县重点生态区位商品林赎买等改革 | 4000 | 2670 | 4000 | 662 | 专项资金 | 400 | 专项资金 |  |  | 2938 | 社会资金 | 县林业局 | 将乐县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 7 | 福建龙栖山国家级自然保护区集体林赎买或租用 | 3800 | 2035 | 3800 | 629 | 专项资金 | 1902.6 | 专项资金 | 1268.4 | 财政自有资金 |  |  | 龙栖山管理局 | 将乐县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 8 | 将乐县万安镇安福口溪安全生态水系建设项目 | 1032 | 450 | 1032 | 170 | 专项资金 | 800 | 专项资金 | 62 | 财政自有资金 |  |  | 万安镇人民政府 | 将乐县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 9 | 闽江上游金溪流域将乐段水土流失综合治理项目 | 6407 | 2638 | 6407 | 1060 | 专项资金 | 3208.2 | 专项资金 | 2138.8 | 财政自有资金 |  |  | 相关乡镇人民政府 | 将乐县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 10 | 将乐县废弃、关闭矿山生态恢复治理 | 2700 | 0 | 2700 | 1350 | 专项资金 | 810 | 专项资金 | 540 | 财政自有资金 |  |  | 县国土局 | 将乐县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 11 | 将乐池湖溪小流域水体达标工程 | 790 | 790 | 790 | 131.96 | 专项资金 | 20 | 专项资金 | 3 | 财政自有资金 | 635.04 | 社会资金 | 三明市将乐生态环境局 | 将乐县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 12 | 将乐县大源乡安福口溪安全生态水系建设项目 | 1258 |  | 1258 | 210.086 | 专项资金 | 1000 | 专项资金 | 47.914 | 财政自有资金 |  |  | 大源乡人民政府 | 将乐县人民政府 | 三明市水利局 |
| 13 | 将乐县邓坊溪安全生态水系建设项目 | 900 |  | 900 | 150.3 | 专项资金 | 720 | 专项资金 | 29.7 | 财政自有资金 |  |  | 高唐镇人民政府 | 将乐县人民政府 | 三明市水利局 |
| 14 | 福建龙栖山国家级自然保护区生物多样性保护与建设项目 | 3300 | 3300 | 3300 |  |  | 3300 | 专项资金 |  |  |  |  | 将乐县林业局 | 将乐县人民政府 | 三明市林业局 |
| 八 | 泰宁县 （11个） | 46622 | 22675 | 46622 | 7189 |  | 24559 |  | 14874 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 泰宁县金湖及周边生态修复项目 | 8200 | 8200 | 8200 | 1353 | 明财建指[2018]121号1353万中央山水林田湖草奖补资金 | 4100 | 省级2690（闽财(建)指[2016]155号100，闽财(建)指[2017]149号90，明财外指[2017]7号1500，闽财农指[2018]150号500，闽财农指[2015]276号500）省级杉溪水安全资金 | 2747 | 财政自有资金2747（650土地出让金，十三五重大项目前期经费60） |  |  | 泰宁县住建局、水利局、旅游管委会 | 泰宁县 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 2 | 福建峨嵋峰国家级自然保护区水电站生态整治工程 | 600 | 480 | 600 | 120 | 明财建指[2018]121号120万中央山水林田湖草奖补资金 | 288 | 省级闽财(建)指[2018]24号200省级安全生态水系建设水土保持专项 | 192 | 财政自有资金泰财预[2018]2号329.5 |  |  | 泰宁县林业局 | 泰宁县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 3 | 泰宁县生态环保智慧监管平台建设项目 | 355 | 0 | 355 | 58 | 明财建指[2018]155号58万中央山水林田湖草奖补资金 | 178 | 专项资金 | 119 | 财政自有资金 |  |  | 泰宁县生态环境局 | 泰宁县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 4 | 闽江上游金溪流域泰宁段水土流失综合治理项目 | 6407 | 2136 | 6407 | 1057 | 明财建指[2018]121号641万中央山水林田湖草奖补资金 | 3204 | 省级1100万（闽财农指[2018]6号 1050，闽财农指[2018]26号 50）省级安全生态水系建设水土保持专项 | 2146 | 财政自有资金 |  |  | 泰宁县水利局 | 泰宁县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 5 | 泰宁县城区及大金湖周边生态修复工程 | 6390 |  | 6390 | 1054 | 专项资金 | 3195 | 专项资金 | 2141 | 财政自有资金 |  |  |  |  |  |
| 6 | 泰宁县地质灾害防治项目 | 1644 | 317 | 1644 | 0 |  | 1644 | 省级352（明财建指[2018]116号302省级地质灾害防治补助资金 | 0 |  |  |  | 泰宁县自然资源局 | 泰宁县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 7 | 泰宁县废弃、关闭矿山生态恢复治理项目 | 3500 | 0 | 3500 | 578 | 明财建指[2018]155号578万中央山水林田湖草奖补资金 | 1750 | 省级285.58（明财企指[2017]11号73.08，闽财(建)指[2017]149号194.55，明财企指[2016]32号17.95）省级重点流域 | 1172 | 财政自有资金 |  |  | 泰宁县自然资源局、大龙乡 | 泰宁县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 8 | 泰宁县杉城镇（含城区）污水处理设施及排水管网建设项目 | 8000 | 5980 | 8000 | 1320 | 明财建指[2018]121号1320万中央山水林田湖草奖补资金 | 4000 | 省级790万（闽财建指[2016]205号250，闽财(建)指[2017]149号320，明财建指[2018]99号220）省级污水网管专项资金 | 2680 | 财政自有资金 |  |  | 泰宁县住建局 | 泰宁县 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 9 | 泰宁县上青乡上清溪安全生态水系建设项目 | 1526 |  | 1526 |  |  | 1200 | 专项资金 | 326 | 财政自有资金 |  |  | 溪源乡人民政府 | 泰宁县人民政府 | 三明市水利局 |
| 10 | 泰宁县乡镇公厕（含三格化粪池）建设及固废治理项目 | 7500 | 4450 | 7500 | 1237 | 明财建指[2018]121号1237万中央山水林田湖草奖补资金 | 3750 | 省级2949.12万（闽财(建)指[2016]155号661.3，闽财(建)指[2017]15号602.85，闽财建指[2016]155号413.15，闽财(建)指[2017]149号440，闽财(建)指[2018]24号102，闽财建指[2017]51号60，闽财建指[2017]52号240，闽财建指[2017]105号42.2，明财建指[2018]87号11.58，明财建指[2018]46号57.8，明财建指[2018]66号157，闽财建指[2018]100号15.239，明财建指[2018]67号98，明财建指[2018]71号48）；省级农村三格化粪池新建改造、农村户厕改造、重点流域 | 2513 | 市级198.64万（明财（建）指[2017]84号54.58，明财（建）指[2017]110号54.58，明财建指[2018]68号76.68，明财建指[2018]75号12.8）；财政自有资金1475.14万（结余结转资金275.14万，龙海对口帮扶资金1200） |  |  | 泰宁县住建局、工业园区管委会 | 泰宁县 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 11 | 泰宁县畜禽养殖污染治理 | 2500 | 1112 | 2500 | 412 | 明财建指[2018]121号412万中央山水林田湖草奖补资金 | 1250 | 省级200万（闽财(建)指[2017]149号）省级重点流域资金 | 838 | 财政自有资金500万（泰财[2018]64号清理结余结转资金） |  |  | 泰宁县农业农村局 | 泰宁县 人民政府 | 三明市农业农村局 |
| 九 | 建宁县（8个） | 38860.8 | 10977 | 38860.8 | 4725 |  | 12491.4 |  | 16274.4 |  | 5370 |  |  |  |  |
| 1 | 建宁县地质灾害防治项目 | 401 | 185 | 401 | 0 |  | 401 | 地质灾害防治补助资金 |  |  |  |  | 建宁县自然资源局 | 建宁县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 2 | 建宁县水源地综合整治及修复工程 | 1096.8 | 872 | 1096.8 | 154 | 山水林田湖草中央基础奖补资金 | 570 | 重点流域生态补偿金 | 372.8 | 财政自有资金 |  |  | 三明市建宁生态环境局、建宁县水利局 | 建宁县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 3 | 建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 | 16426 | 3960 | 16426 | 865 | 山水林田湖草中央补助865万元 | 534.4 | 乡镇污水处理设施建设省级“以奖代补”资金 | 11256.6 | 财政自有资金资金 | 3770 | 银行贷款及PPP项目资金 | 建宁县住建局 | 建宁县 人民政府 | 三明市住房和城乡建设局 |
| 4 | 建宁县重点生态区位商品林赎买等改革 | 4107 | 2197 | 4107 | 1000 | 山水林田湖草中央基础奖补资金 | 2000 | 林业专项资金350万,造林绿化省级补助资金680万 | 1107 | 财政自有资金资金 |  |  | 建宁县林业局 | 建宁县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 5 | 建宁县溪源乡楚溪安全生态水系建设项目 | 1504 | 1100 | 1504 | 150 | 山水林田湖草中央基础奖补资金 | 1200 | 万里安全生态水系省级财政补助资金 | 154 | 财政自有资金资金 |  |  | 建宁县水利局 | 建宁县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 6 | 闽江上游金溪流域建宁段水土流失综合治理项目 | 5111 | 2585 | 5111 | 1900 | 2018年国家重点项目补助800万元，2019年国家重点项目补助1100万元。 | 2000 | 水土保持省级专项资金、水利“以奖代补”专项资金、重点流域生态补偿金 | 1211 | 财政自有资金资金 |  |  | 建宁县水利局 | 建宁县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 7 | 建宁县环境监管网格化体系数字化管理平台项目 | 150 | 78 | 150 | 15 | 山水林田湖草中央基础奖补资金 | 135 | 专项资金 |  |  |  |  | 三明市建宁生态环境局 | 建宁县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 8 | 建宁县闽江源头（濉溪段）生态修复保护工程 | 10065 |  | 10065 | 641 | 山水林田湖草中央基础奖补资金 | 5651 | 专项资金 | 2173 | 财政自有资金资金 | 1600 | 社会资金 | 建宁县各相关部门 | 建宁县 人民政府 | 三明市各相关部门 |
| 十 | 宁化县 （8个） | 17149 | 9042 | 17149 | 2374 |  | 11431 |  | 2209 |  | 1135 |  |  |  |  |
| 1 | 闽江上游沙溪流域宁化段水土流失综合治理项目 | 10000 | 6640 | 10000 | 2000 | 山水林田湖草专项资金 | 5550 | 水土保持专项资金 | 1315 | 财政自有资金资金 | 1135 |  | 宁化县各乡镇 | 宁化县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 2 | 宁化县地质灾害防治项目 | 1987 | 1420 | 1987 | 0 |  | 1987 |  |  |  |  |  | 宁化县各乡镇人民政府 | 宁化县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 3 | 宁化县重点生态区位商品林赎买等改革 | 1180 |  | 1180 | 354 | 山水林田湖草专项资金 | 472 | 配套资金 | 354 | 财政自有资金资金 |  |  | 宁化县林业局 | 宁化县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 4 | 宁化县水茜镇张坊村兴坑组饮用水水源地整治工程 | 100 | 0 | 100 | 20 | 山水林田湖草专项资金 | 40 | 配套资金 | 40 | 财政自有资金资金 |  |  | 宁化县水茜镇人民政府 | 宁化县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 5 | 宁化西溪小流域水环境综合整治工程 | 890 | 890 | 890 |  |  | 890 | 以奖促治专、以奖代补项资金 |  |  |  |  | 宁化县各乡镇人民政府 | 宁化县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 6 | 宁化宁溪小流域水环境综合整治工程 | 92 | 92 | 92 |  |  | 92 | 重点流域治理资金 |  |  |  |  | 宁化县安远镇人民政府 | 宁化县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 7 | 宁化县淮土镇石壁溪淮土段安全水系建设项目 | 1450 |  | 1450 |  |  | 1200 | 省级专项资金 | 250 | 财政自有资金资金 |  |  | 宁化县淮土镇人民政府 | 宁化县人民政府 | 三明市水利局 |
| 8 | 宁化县中沙乡中沙溪安全生态水系 | 1450 |  | 1450 |  |  | 1200 | 省级专项资金 | 250 | 财政自有资金资金 |  |  | 宁化县中沙乡人民政府 | 宁化县人民政府 | 三明市水利局 |
| 十一 | 清流县 （5个） | 17767 | 13574 | 17767 | 4221 | 0 | 4220 | 0 | 1751 | 0 | 7575 |  |  |  |  |
| 1 | 九龙湖生态保护与修复项目 | 3400 | 2181 | 3400 | 360 | 山水林田湖草试点项目建设资金360万元 | 0 | 省级 | 1308 | 财政自有资金 | 1732 | 自筹 | 清流县畜牧水产局 | 清流县 人民政府 | 三明市农业农村局 |
| 2 | 闽江上游沙溪流域清流段水土流失综合治理项目 | 6407 | 4964 | 6407 | 641 | 山水林田湖草试点项目建设资金 | 3100 | 省级 | 443 | 财政自有资金 | 2223 | 自筹 | 项目所在乡镇人民政府 | 清流县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 3 | 清流县地质灾害防治项目 | 3200 | 3200 | 3200 | 2880 | 特大型地质灾害防治专项资金 | 320 | 省级地质灾害防治补助资金 | 0 |  |  |  | 清流县自然资源局 | 清流县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 4 | 清流县废弃关闭矿山生态恢复治理 | 3400 | 1869 | 3400 | 340 | 山水林田湖草试点项目建设资金 | 0 |  | 0 |  | 3060 | 社会资金 | 清流县自然资源局 | 清流县 人民政府 | 三明市自然资源局 |
| 5 | 清流嵩溪溪小流域水环境综合整治工程 | 1360 | 1360 | 1360 | 0 |  | 800 | 省级流域补偿资金 | 0 | 财政自有资金 | 560 | 企业自筹 | 三明市清流生态环境局 | 清流县 人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 十二 | 明溪县 （7个） | 21319 | 13057 | 21319 | 3468 |  | 10332 |  | 5189 |  | 2330 |  |  |  |  |
| 1 | 沙溪流域明溪段国际候鸟迁徙通道保护与修复工程 | 8844 | 5934 | 8844 | 1474 | 山水林田湖草中央奖补资金 | 4422 | 1.造林绿化省级补助资金 2.省级财政林业专项资金 3.重点流域生态补偿资金 4.其他省级财政资金 | 2948 | 财政自有资金 |  |  | 明溪县林业局 | 明溪县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 2 | 闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理项目 | 6407 | 2960 | 6407 | 1200 | 1.山水林田湖草中央奖补资金 2.水土保持中央资金 | 2750 | 1.省级安全生态水系资金 2.省级水土保持专项资金 3.其他省级财政资金 | 1357 | 财政自有资金 | 1100 |  | 瀚仙镇、 胡坊镇、 夏阳乡、 盖洋镇、 枫溪乡人民政府 | 明溪县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 3 | 闽江上游重点生态区位商品林赎买（租用） | 1434 | 831 | 1434 | 250 | 山水林田湖草中央奖补资金 | 710 | 其他省级财政资金 | 474 | 财政自有资金 |  |  | 明溪县林业总公司 | 明溪县 人民政府 | 三明市林业局 |
| 4 | 明溪县饮用水水源地综合整治项目 | 277 | 65 | 277 | 44 | 山水林田湖草中央奖补资金 | 168 | 1.重点流域生态补偿资金 2.其他省级财政资金 | 65 | 财政自有资金 |  |  | 城关乡、胡坊镇、沙溪乡、夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡、枫溪乡人民政府 | 明溪县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 5 | 明溪县小流域综合治理项目 | 1956 | 1230 | 1956 | 314 | 山水林田湖草中央奖补资金 | 412 | 1.重点流域生态补偿资金 2.其他省级财政资金 |  | 财政自有资金 | 1230 |  | 明溪生态环境局 沙溪乡、夏阳乡、盖洋镇人民政府 | 明溪县人民政府 | 三明市生态环境局 |
| 6 | 福建君子峰国家级自然保护区内电站退出及生态修复 | 1164 | 800 | 1164 | 186 | 山水林田湖草中央奖补资金 | 870 | 1.重点流域生态补偿资金 2.其他省级财政资金 | 108 | 财政自有资金 |  |  | 夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡人民政府 | 明溪县 人民政府 | 三明市水利局 |
| 7 | 明溪县渔塘溪城区上游段安全生态水系建设项目 | 1237 | 1237 | 1237 |  |  | 1000 | 1.省级安全生态水系资金 2.其他省级财政资金 | 237 | 财政自有资金 |  |  | 明溪县人民政府 | 明溪县人民政府 | 三明市水利局 |
| 十三 | 市直 （5个） | 88439.05 | 770 | 88439.05 | 21597.88 | 0 | 56704.6 | 0 | 8962.81 | 0 | 1173.76 |  |  |  |  |
| 1 | 三明市生态综合监管云平台 | 1928.45 | 770 | 1928.45 | 320.64 | 专项资金 | 0 |  | 1607.81 | 财政专项资金 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三明市生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场（点）监管物联网平台建设及沙县、永安市、三元区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 5600 | 0 | 5600 | 926.24 | 专项资金 | 3500 | 沙县、永安市、三元区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 0 |  | 1173.76 | 业主自筹 |  |  |  |
| 3 | 闽江上游林分修复（林分改造） | 2660 |  | 2660 |  |  | 2660 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三明市土地综合整治项目 | 67937.6 |  | 67937.6 | 17393 | 专项资金 | 50544.6 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三明市餐厨垃圾处置项目 | 10313 | 0 | 10313 | 2958 | 山水林田湖草专项资金 |  |  | 7355 | 财政自有资金 |  |  |  |  | 三明市城市管理局 |