附件1

三明市重点废水排放工业企业污染治理任务表

| 项目名称 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明溪县工业废水治理项目 | 完成汇鑫丰废水处理设施建设。 | 2018.12 | 明溪县政府 | 市环保局 |
|  | 完成博诺安科废水处理设施建设。 | 2018.12 |  |  |
| 沙县工业污染治理项目 | 大洛宝莲纸厂废水改造二期工程，完成废水治理设施提升改造项目建设，并投入使用。 | 2018.10 | 沙县政府 |  |
|  | 沙县金沙白碳黑有限公司完成废水治理设施提升改造项目建设，并投入使用。 | 2018.12 |  | 市环保局 市经信委 |
|  | 福建正邦环保科技材料完成废水治理设施提升改造项目建设，并投入使用。 | 2018.12 |  |  |
|  | 完成金沙园一期污水处理厂提升改造工程。 | 2018.12 |  |  |
| 大田县工业污染治理项目 | 前坪乡2个废弃矿山遗留渗坑治理。 | 2018.12 | 大田县政府 | 市环保局 |
| 梅列区小蕉工业园污水集中处理 | 建设园区污水管网1.7km，提高污水收集率；完善清污分流、提高进水量和进水浓度。 | 2018.12 | 梅列区政府 | 市经信委 |
| 宁化县工业废水治理项目 | 行洛坑钨矿尾矿库外排水处理工程：新建废水处理系统调节池、斜板沉淀池、调酸池、清水池、储泥池、加药车间、在线监控房。 | 2018.12 | 宁化县政府 | 市环保局 |
|  | 福特科公司生产废水处理设施建设：新上一套生产废水处理设施和新建污水处理池。 | 2018.12 |  |  |
|  | 宁化县腾丰香料厂冷却水回收系统：新建回收池、水泵、污水管网。 | 2018.12 |  |  |
|  | 福建省福盈盈食品有限公司污水管网建设项目：新建厂区废水排污口至莲塘污水处理厂污水管网600米。 | 2018.12 |  |  |
| 建宁县工业废水治理项目 | 完成均口宏基石材厂开采废水处理设施扩建及管网改造项目建设并投入使用。 | 2018.12 | 建宁县政府 | 市环保局 市住建局 |
|  | 建宁县城镇污水处理厂二期完成建设并投入使用。 | 2018.12 |  |  |
| 永安市工业污染治理项目 | 新建北部工业新城1万吨/日工业污水处理设施一座。 | 2018.12 | 永安市政府 | 市环保局 |
|  | 尼葛开发区南部重点企业安装污水在线监控系统。 | 2018.12 |  |  |
| 清流县工业废水治理 | 清流县罗口煤业公司罗口煤矿砼涌水处理设施改造：升级新建矿井水污水处理设施一套，其中包含土建处理池建设、设备安装调试等。 | 2018.12 | 清流县政府 | 市环保局 市经信委 |
|  | 完善金星工业园区一体化污水处理设施及配套管网，确保园区污水达标排放。 | 2018.12 |  |  |
|  | 完成李家乡三毛、仁水等地瓜干厂废水深度治理。 | 2018.12 |  |  |
| 将乐县经济开发区积善园区污水处理三期工程 | 完成积善工业园区污水处理厂三期1万吨处理设施主体工程建设。 | 2018.12 | 将乐县政府 |  |
|  | 完成电镀企业废水治理。 | 2018.12 |  | 市环保局 市经信委 |
|  | 完成11家重点监管尾矿库所在企业的环境安全隐患排查和风险评估，按规定编制、报备环境应急预案。 | 2018.12 |  |  |
| 尤溪县永丰茂造纸厂白水回用、中段水厌氧好氧深度处理项目 | 完成白水回用、中段水厌氧好氧深度处理项目。 | 2018.12 | 尤溪县政府 | 市环保局 |
| 泰宁县行业整治 | 完成大龙乡石板材开采和加工行业整治。 | 2018.12 | 泰宁县政府 | 市环保局 |
| 三元区荆东污水处理厂改造提升项目 | 改造新建CASS池250m3。 | 2018.121 | 三元区政府 | 市环保局 |
| 三元区莘口综合污水处理厂配套管网建设 | 污水厂排污口延伸到黄砂村下游沙溪河，配套管网延伸建设2.5公里。 | 2018.12 |  |  |

附件2

三明市畜禽养殖污染专项治理攻坚行动任务表

| 县别 | 规模养殖场粪污处理设施装备配套率 达到85%以上任务数 | 街面水库网箱清理任务数 |  | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(㎡) | 个数 |  |  |  |
| 三元 | 36 |  |  | 2018.12 | 三元区政府 | 市农业局 |
| 梅列 | 6 |  |  | 2018.12 | 梅列区政府 | 市农业局 |
| 明溪 | 9 |  |  | 2018.12 | 明溪县政府 | 市农业局 |
| 清流 | 21 |  |  | 2018.12 | 清流县政府 | 市农业局 |
| 宁化 | 17 |  |  | 2018.12 | 宁化县政府 | 市农业局 |
| 尤溪 | 75 | 73520 | 1191 | 2018.12 网箱清理（2018.6） | 尤溪县政府 | 市农业局 |
| 沙县 | 66 |  |  | 2018.12 | 沙县政府 | 市农业局 |
| 大田 | 23 | 44794 | 690 | 2018.12 网箱清理（2018.6） | 大田县政府 | 市农业局 |
| 永安 | 37 |  |  | 2018.12 | 永安市政府 | 市农业局 |
| 泰宁 | 13 |  |  | 2018.12 | 泰宁县政府 | 市农业局 |
| 将乐 | 9 |  |  | 2018.12 | 将乐县政府 | 市农业局 |
| 建宁 | 5 |  |  | 2018.12 | 建宁县政府 | 市农业局 |
| 合计 | 317 | 118314 | 1881 |  |  |  |

附件3

三明市涉砂行为专项治理攻坚行动任务表

| 序号 | 主要工作 |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 |  | 责任单位 |  | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、河道采砂攻坚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续打击取缔非法采砂行为 |  |  |  | 积极牵头组织、协调相关部门，坚决打击涉砂行业的涉黑涉恶行为，持续打击、取缔非法采砂、行为，防止死灰复燃。 | 2018年 12月底前 |  | 各县（市、区）政府 |  | 市河长办 市水利局 |
|  |  |  |  |  | 依法采取强制措施，关停2018年实施方案未列入合法河道采砂点的机具设备、供电设施、恢复原状等119家。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加强规划 |  | 年度实施方案 |  | 1.完成2018年河道采砂年度实施方案。 2.按照有关规定进行审批、发放河道采砂许可证。流域面积在200km2以下的所有河流（河段）不得审批、发放河道采砂许可证；采砂许可证发放数量每个县最多不超过10本且原则上不超过2017年发放数量；采砂许可证有效期限不得超过2018年12月31日。 | 2018年 3月底前 |  | 各县（市、区）政府 |  | 市水利局 |
|  |  |  | 河道采砂规划 |  | 完成河道采砂规划（规划期：2019-2023年），其中二、三级河道规划由市水利局牵头负责编制，四、五级河道由各县（市、区）负责编制。 | 2018年 12月底前 |  | 市水利局 各县（市、区）政府 |  | 市水利局 |
| 3 | 建立机制 |  | 建立河道采砂台账管理制度 |  | 按照“日填月报”的要求，逐日如实填写采砂生产作业统计报表，县级水利部门核实汇总后，于每月10日前向市水利局报送上一个月的统计报表。 | 常态化 |  | 各县（市、区）政府 |  | 市河长办 市水利局 |
| 一、河道采砂攻坚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建立机制 | 加强日常监管 |  | 1.经许可的采砂船舶、堆砂场必须装置定位测量和在线监测设备，对堆砂场装置视频监控系统74家。 2.落实河道采砂公示制，对许可的采砂作业场所进行公示、警示全覆盖。设立公示牌74家，警示牌74家。 |  |  | 2018年 12月底前 | 各县（市、区）政府 | 市水利局 市交通运输局 |  |  |
|  |  | 加强日常巡查 |  | 1.各县（市、区）水利部门加强日常巡查，落实巡查任务、明确巡查责任，采取定期与不定期，正常与集中相结合的执法巡查方式，做好巡查的各项具体工作。 2.各县（市、区）河长办牵头，要将流域河道采砂监管工作纳入专管员职责，与年终专管员奖补资金挂钩。 |  |  | 常态化 | 各县（市、区）政府 | 市水利局 河长办 |  |  |
| 二、其他涉砂行为攻坚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续打击取缔非法涉砂行为， 建立长效监管机制 |  |  | 1.摸清全市制砂采矿点和开采情况，加强制砂规划管理。 2.依法查处非法采矿制砂行为，取缔无证制砂采矿点。 3.规范建筑用砂料矿点的管理。 4.牵头负责河道管理范围外的洗砂、非法采矿制砂等整治攻坚。 |  |  | 2018年 1-12月 | 各县（市、区）政府 | 市国土局 |  |  |
| 2 |  |  |  | 加强林地保护，依法打击毁林地取土洗砂行为等整治攻坚。 |  |  | 2018年 1-12月 | 各县（市、区）政府 | 市林业局 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1.加强对搅拌站的监管，严禁使用非法开采的砂石料。 2.加强对预拌砼企业砂石料进行质量的巡查和抽查检测工作，杜绝使用不合格的砂石料。 3.制定出台机制砂的推广和应用办法等整治攻坚。 |  |  | 2018年 1-12月 | 各县（市、区）政府 | 市住建局 |  |  |

附件4

三明市河道采砂专项整治任务表

| 县 别 | 2017年许可证数（本） | 2018年许可证数（本） | 关停2018年实施方案未列入合法河道采砂点的机具设备、供电设施、恢复原状（家） | 采砂场安装监控设施（家） | 采砂作业场所设立公示牌（家） | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三元区 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 三元区政府 | 市水利局 |
| 梅列区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 梅列区政府 | 市水利局 |
| 永安市 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 永安市政府 | 市水利局 |
| 明溪县 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 明溪县政府 | 市水利局 |
| 清流县 | 21 | 8 | 13 | 8 | 8 | 清流县政府 | 市水利局 |
| 宁化县 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 宁化县政府 | 市水利局 |
| 建宁县 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 建宁县政府 | 市水利局 |
| 泰宁县 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 泰宁县政府 | 市水利局 |
| 将乐县 | 42 | 10 | 32 | 10 | 10 | 将乐县政府 | 市水利局 |
| 沙 县 | 44 | 10 | 34 | 10 | 10 | 沙 县政府 | 市水利局 |
| 尤溪县 | 38 | 10 | 28 | 10 | 10 | 尤溪县政府 | 市水利局 |
| 大田县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大田县政府 | 市水利局 |
| 合 计 | 189 | 74 | 117 | 74 | 74 |  |  |

附件5

三明市城乡生活污水垃圾治理攻坚专项行动任务表

|  | 污水管网 | 乡镇污水设施 | 三格化粪池 | 行政村常态机制 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三元区 | 新建扩建3公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池1645户 | 行政村建立垃圾治理常态机制11个 | 2018.12 | 三元区政府 | 市住建局 |
| 梅列区 | 新建扩建3公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池484户 | 行政村建立垃圾治理常态机制1个 | 2018.12 | 梅列区政府 | 市住建局 |
| 永安市 | 新建扩建16公里污水管网 | 大湖镇、槐南镇、青水畲族乡 | 新建改造三格化粪池1096户 | 行政村建立垃圾治理常态机制87个 | 2018.12 | 永安市政府 | 市住建局 |
| 沙 县 | 新建扩建15公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池2005户 | 行政村建立垃圾治理常态机制43个 | 2018.12 | 沙县政府 | 市住建局 |
| 将乐县 | 新建扩建8公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池3678户 | 行政村建立垃圾治理常态机制38个 | 2018.12 | 将乐县政府 | 市住建局 |
| 建宁县 | 新建扩建15公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池3000户 | 行政村建立垃圾治理常态机制13个 | 2018.12 | 建宁县政府 | 市住建局 |
| 泰宁县 | 新建扩建15公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池3532户 | 行政村建立垃圾治理常态机制19个 | 2018.12 | 泰宁县政府 | 市住建局 |
| 大田县 | 新建扩建15公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池875户 | 行政村建立垃圾治理常态机制98个 | 2018.12 | 大田县政府 | 市住建局 |
| 明溪县 | 新建扩建10公里污水管网 |  | 新建改造三格化粪池1200户 | 行政村建立垃圾治理常态机制20个 | 2018.12 | 明溪县政府 | 市住建局 |
| 宁化县 | 新建扩建18公里污水管网 | 中沙乡、治平乡、淮土乡 | 新建改造三格化粪池9675户 | 行政村建立垃圾治理常态机制74个 | 2018.12 | 宁化县政府 | 市住建局 |
| 清流县 | 新建扩建10公里污水管网 | 李家乡 | 新建改造三格化粪池1935户 | 行政村建立垃圾治理常态机制34个 | 2018.12 | 清流县政府 | 市住建局 |
| 尤溪县 | 新建扩建15公里污水管网 | 八字桥乡、联合乡 | 新建改造三格化粪池3875户 | 行政村建立垃圾治理常态机制82个 | 2018.12 | 尤溪县政府 | 市住建局 |

附件6

沙溪三明市区段城乡生活污水垃圾治理攻坚专项行动任务表

| 序号 | 项目 | 整治任务 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列西棚户区生活垃圾和生活污水整治 | 1.建立生活垃圾的集中收集转运； 2.制定沿河租户生活污水直排整治方案。 | 市住建局 梅列区人民政府 | 市河长办 |
| 2 | 沙溪三明市区段支流河岸乱倒建筑垃圾整治 | - 对沙溪三明市区段支流河岸乱倒建筑垃圾集中清理； - 建立市区建筑垃圾的集中收集转运方案。 | 市住建局 三元区人民政府 梅列区人民政府 | 市河长办 |
| 3 | 梅列区栖源溪流域生活垃圾污水整治（列西排涝站入河排污口） | 1.加强对忠山新村生活污水及垃圾整治工作； 2.对雨污管网实施改造，进行雨污分离。 | 市住建局 梅列区人民政府 | 市河长办 |
| 4 | 索桥西岸附近入河排污口及相关区域整治 | 对雨污管网实施改造，进行雨污分离。 | 市住建局 三元区人民政府 | 市河长办 |
| 5 | 外滩一号附近排入河污口及相关区域整治 | 对雨污管网实施改造，进行雨污分离。 | 市住建局 三元区人民政府 | 市河长办 |

| 附件7 三明市农村水电站生态治理攻坚行动任务表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 |  | 单位 | 计划数量 | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 电站改造 | 农村水电站生态下泄流量设施改造 | 座 | 580 | 2018年12月 | 省级以上自然保护区内电站优先列入 |
|  |  | “十三五”农村水电站增效扩容生态改造 | 座 | 42 | 2018年12月 |  |
| 2 | 电站退出 | 国家级自然保护区内农村水电站退出 | 座 | 10 | 2018年12月 |  |
|  |  | 其他类型农村水电站退出 | 座/kW | 26/2300 | 2018年12月 |  |
| 3 | 电站生态下泄流量监管 | 农村水电站生态下泄流量在线监控设施安装 | 座 | 100 | 2018年12月 | 省级以上自然保护区内电站优先列入 |
|  |  | 将农村电站最小生态下泄流量执行情况列入河道专管员巡查的一个工作内容，加强巡查监管，发现问题及时向上一级河长或河长办报告。 |  |  | 常态化 |  |
| 4 | 机制建立 | 试点推行生态电价 |  |  | 2018年12月 |  |
|  |  | 试点创建绿色小水电（沙县官昌水库坝后水电站、将乐高唐水电站） | 座 | 2 | 2018年12月 |  |
|  |  | 建立长效机制，出台考评、监管、处罚相关制度 |  |  | 2018年12月 |  |

附件8

三明市农村水电站、国家级自然保护区内水电站退出任务表

| 县（市、区） | 农村水电站退出任务（座） | 国家级自然保护区内水电站退出任务 |  | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田县 | 5 |  |  | 2018年12月 | 大田县政府 | 市水利局 |
| 宁化县 | 5 |  |  | 2018年12月 | 宁化县政府 | 市水利局 |
| 建宁县 | 2 | 3座 | 1.高原电站 2.王坪栋一级电站 3.乌石峡一级电站 | 2018年12月 | 建宁县政府 | 市环保局、林业局、 水利局 |
| 将乐县 | 3 |  |  | 2018年12月 | 将乐县政府 | 市水利局 |
| 泰宁县 | 3 | 2座 | 1.大坪三级电站 2.坑元一级电站 | 2018年12月 | 泰宁县政府 | 市环保局、林业局、 水利局 |
| 尤溪县 | 4 |  |  | 2018年12月 | 尤溪县政府 | 市水利局 |
| 永安市 | 4 | 2座 | 1.大溪电站 2.庆云洞电站 | 2018年12月 | 永安市政府 | 市环保局、林业局、 水利局 |
| 明溪县 |  | 3座 | 1.岩下电站 2.岩坑电站 3.紫云电站 | 2018年12月 | 明溪县政府 | 市环保局、林业局、 水利局 |

附件9

三明市水电站生态下泄流量

设施改造、在线监控设施安装任务表

| 县（市、区） | 改造任务（座） | 在线监控设施安装（座） | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅列区 | 12 | 2 | 2018年12月 | 梅列区政府 | 市水利局 |
| 三元区 | 20 | 6 | 2018年12月 | 三元区政府 | 市水利局 |
| 明溪县 | 30 | 5 | 2018年12月 | 明溪县政府 | 市水利局 |
| 清流县 | 24 | 3 | 2018年12月 | 清流县政府 | 市水利局 |
| 宁化县 | 33 | 7 | 2018年12月 | 宁化县政府 | 市水利局 |
| 大田县 | 71 | 3 | 2018年12月 | 大田县政府 | 市水利局 |
| 尤溪县 | 104 | 10 | 2018年12月 | 尤溪县政府 | 市水利局 |
| 沙 县 | 61 | 8 | 2018年12月 | 沙县政府 | 市水利局 |
| 将乐县 | 59 | 6 | 2018年12月 | 将乐县政府 | 市水利局 |
| 泰宁县 | 42 | 37 | 2018年12月 | 泰宁县政府 | 市水利局 |
| 建宁县 | 26 | 8 | 2018年12月 | 建宁县政府 | 市水利局 |
| 永安市 | 98 | 5 | 2018年12月 | 永安市政府 | 市水利局 |